昌吉州土壤污染防治工作方案

（2017年—2020年）

昌吉回族自治州人民政府

2017年5月

目    录

一、开展土壤污染监测和调查，掌握土壤环境质量状况	2

（一）开展土壤污染状况详查工作	2

（二）建立土壤环境质量监测网络	3

（三）提高土壤环境信息化管理能力	3

二、推进土壤污染防治政策及管理体系建设，严格土壤环境执法监管	4

（四）加快推进相关政策体系建设	4

（五）全面强化监管执法，明确监管重点	4

（六）强化执法力度	4

三、实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全	5

（七）划定农用地土壤环境质量类别	5

（八）严守生态红线，加大保护力度	6

（九）防控企业污染	6

（十）着力推进安全利用	7

（十一）全面落实严格管控	7

（十二）加强林地草地园地土壤环境管理	7

四、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险	8

（十三）明确管理要求	8

（十四）落实建设用地监管责任	9

（十五）严格用地准入	9

五、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染	10

（十六）加强未利用地环境管理	10

（十七）防范建设用地新增污染	10

（十八）强化空间布局管控	10

六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作	11

（十九）严控工矿业污染源	11

（二十）控制农业污染	13

（二十一）减少医疗及生活污染	15

七、开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量	16

（二十二）明确治理与修复主体	16

（二十三）制定治理与修复规划	16

（二十四）有序开展治理与修复	17

（二十五）监督目标任务落实	18

八、提升土壤污染防治科技水平，推动环境保护产业发展	18

（二十六）加强土壤污染防治研究	18

（二十七）加强科研及技术转化应用	18

（二十八）推动土壤治理与修复产业发展	19

九、发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体系	19

（二十九）强化政府主导	19

（三十）带动社会资本投入	20

（三十一）加强社会监督	21

（三十二）开展全民宣传教育	22

十、加强目标考核，夯实各方责任	22

（三十三）明确地方政府主体责任	22

（三十四）加强部门协调联动	23

（三十五）落实排污单位主体责任	23

（三十六）严格目标任务考核	24

附表1《昌吉州土壤污染防治工作方案》细化任务措施、进度及分工	25

附表2昌吉州产粮（油）大县名单	39

附表3昌吉州蔬菜产业重点县名单	40

附表4昌吉州大宗固体废物堆存场所名单	41

附表5昌吉州危险废物经营单位名录	42

附表6昌吉州土壤污染防治重点项目库	44

昌吉州土壤污染防治工作方案

（2017年—2020年）

为深入贯彻落实《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发〔2016〕31号)精神及自治区环保厅《关于开展土壤污染防治工作方案编制工作的通知》(新环办发〔2016〕218号)，切实加强我州土壤污染防治工作，保护和改善我州土壤环境质量，保障全州经济社会发展土壤目标需求和土壤环境安全，根据《土壤污染防治行动计划》总体要求及《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》相关具体内容及要求，结合我州实际情况，制定本工作方案。

总体要求：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习总书记系列重要讲话精神，以及中央关于生态文明建设和绿色发展系列部署要求，深入贯彻第二次中央新疆工作座谈会、自治区第九次党代会会议和自治州第十一次党代会会议精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以争当稳定的排头兵、争做发展的先行者和“六个走在前列”为新坐标，以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，坚持预防为主、保护优先、风险管控的总体思路，突出重点区域、行业和污染物，实施分类别、分用途、分阶段治理，严控新增污染、逐步减少存量，形成政府主导、企业担责、公众参与、社会监督的土壤污染防治体系，促进土壤资源永续利用，为全面建成小康社会提供持久动力。

任务目标：近期目标，到2020年，全州土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；中期目标，到2030年，全州土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

主要指标：到2020年，受污染耕地安全利用率达到98%左右，污染地块安全利用率达到90%以上；到2030年，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。

## 一、开展土壤污染监测和调查，掌握土壤环境质量状况。

（一）开展土壤污染状况详查工作。按照国家和自治区统一部署，在现有土壤调查基础和例行监测的基础上，以农用地和重点行业企业用地为重点，开展土壤污染状况详查。从2017年起，全面开展以农用地、土壤环境重点行业企业（重点行业为有色金属冶炼，石油开采、石油加工，化工，焦化，危险废物处置等行业）用地为重点的全州土壤状况详查工作。要合理确定调查区域和点位，有针对性地开展采样、分析和评价。2018年底前查明我州农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响；2020年底前掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。建立我州土壤环境质量状况定期调查制度，每10年开展一次（环保局牵头，财政局、国土局、农业局、畜牧局、卫计委等参与，各县市人民政府及各园区管委会负责落实。以下均需各县市人民政府及各园区管委会落实，不再列出）。

（二）建立土壤环境质量监测网络。根据全州土壤污染状况调查、农产品产地土壤重金属污染防治普查、土壤环境质量监测风险点布设等相关工作，统一规划、整合优化环保、农业、国土等部门土壤环境质量监测点位，2017年底前完成土壤环境质量国控监测点位设置。2020年底前，实现土壤环境质量监测点位昌吉州所有县市、园区全覆盖。同时，根据工作实际，采取多种形式，广泛进行土壤环境监测技术人员培训，基本形成全州土壤环境监测能力（环保局牵头，发改委、经信委、国土局、农业局、畜牧局、卫计委等参与）。

（三）提高土壤环境信息化管理能力。利用环境保护、国土资源、住建、农业等部门相关数据，依托自治区土壤环境信息化管理平台，建立州级土壤环境基础数据库，实现数据动态更新。发挥土壤环境大数据在污染防治、城乡规划、土地利用、农业生产等方面的作用（环保局牵头，发改委、教育局、科技局、经信委、国土局、住建局、农业局、畜牧局、林业局等参与）。

## 二、推进土壤污染防治政策及管理体系建设，严格土壤环境执法监管。

（四）加快推进相关政策体系建设。配合国家及自治区出台的土壤污染防治地方性法规、技术规范和标准，研究制定我州土壤污染防治、城乡规划、土地管理、农产品质量安全等相关政策及管理办法，重点增加土壤污染防治有关内容，逐步建立长效管理机制（环保局牵头，发改委、教育局、科技局、经信委、国土局、住建局、水利局、农业局、畜牧局、卫计委、质监局、林业局等参与）。

（五）全面强化监管执法，明确监管重点。2017年底前，确定并公布昌吉州土壤环境重点监管企业名单，名单实行定期动态更新。自2018年起，将昌吉州土壤环境重点监管企业全部纳入监督性环境监测范围，开展昌吉州土壤环境重点监管企业监督性监测工作。重点监管有色金属冶炼、化工、机械加工等行业。重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物。并将我州产粮及蔬菜大县、制种大县，州府所在地昌吉市城市建成区,矿产资源开发活动及煤电煤化工产业集中的国家级准东经济技术开发区等区域纳入监管重点范围（环保局牵头，经信委、安监局、国土局、住建局、农业局等参与）。

（六）强化执法力度。充分利用环境监管网格，加大土壤环境监管执法力度。严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。开展重点行业专项环境执法，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。改善基层环境执法条件，配备必要的土壤污染快速检测等执法装备。对全州环境执法人员每3年开展1轮土壤污染防治专业技术培训。土壤环境重点监管企业纳入突发环境事件应急预案管理，完善各级环境污染事件应急预案，增强突发土壤环境污染事件应急能力。待自治区土壤环境执法检查手册出台后遵照执行。2018年实施土壤环境重点监管企业土壤环境应急预案备案制度（环保局牵头，经信委、公安局、国土局、住建局、农业局、畜牧局、安监局、林业局等参与）。

## 三、实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全

（七）划定农用地土壤环境质量类别。落实有关农用地土壤环境质量类别划定要求，以土壤污染状况详查结果为依据，全面有序推进昌吉州耕地土壤环境质量类别划定工作，逐步建立昌吉州耕地土壤环境质量分类清单、地理信息系统，为各县市政府及园区管委会土地利用决策提供依据。2019年开展耕地土壤和农产品协同监测与评价，将农用土壤按污染程度将农用地划为三个类别，未污染和轻微污染的划为优先保护类，轻度和中度污染的划为安全利用类，重度污染的划为严格管控类，划定结果经州人民政府审定后，上报自治区信息化管理平台，2020年底前完成。2020-2025年适时开展全州草地土壤环境质量类别划定工作。根据土地利用变更和土壤环境质量变化情况，定期对各类别耕地面积、分布等信息进行更新（环保局、农业局、畜牧局牵头，国土局、林业局等参与）。

（八）严守生态红线，加大保护力度。按照州土壤环境质量类别划定结果及耕地生态红线，将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。产粮（油）大县及蔬菜大县人民政府及园区要制定土壤环境保护方案。高标准农田建设项目向优先保护类耕地集中的地区倾斜。推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、农作物轮作、农膜减量与回收利用等措施。农村土地流转的受让方要履行土壤的责任，避免因过度施肥、滥用农药等掠夺式农业生产方式造成土壤环境质量下降。对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的县市，州人民政府对其进行预警提醒并依法采取环评限批等限制性措施（国土局、农业局牵头，发改委、环保局、水利局等参与）。

（九）防控企业污染。结合我州生态功能区划、生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项及环评审核审批等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、化工、焦化等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，对现有优先保护类耕地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。开展优先区域土壤环境加密调查，建立优先区域土壤环境质量例行监测制度，各县市政府及园区管委会要对优先区域及其周边污染源进行排查，严格源头污染控制，强化风险管控（环保局、发改委牵头，经信委参与）。

（十）着力推进安全利用。根据土壤污染状况和农产品超标情况，安全利用类耕地集中的县市要结合本辖区主要作物品种和种植习惯，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、替代种植、种植业结构调整、土壤污染治理与修复等措施，确保耕地安全利用，降低农产品超标风险。各县市及园区农业部门要加强农产品质量检测以及对农民及新型农业经营主体、农民合作社的技术指导和培训（农业局牵头，国土局等参与）。

（十一）全面落实严格管控。对严格管控类耕地要严格管制用途，依法将其划定为农产品禁止生产区域，禁止种植食用农产品；对威胁地下水和饮用水水源安全的、重金属重点防控、重点污染行业，各县市人民政府及园区管委会要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进管控类耕地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点（农业局、畜牧局牵头，发改委、财政局、国土局、环保局、水利局、林业局参与）。

（十二）加强林地草地园地土壤环境管理。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。将重度污染的牧草地纳入禁牧休牧实施范围。加强对重度污染林地、园地产出食用农（林）产品的质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施（农业局、畜牧局、林业局负责）。

## 四、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险

### （十三）明确管理要求

1、建立调查评估制度。自2017年起，按照国家即将发布的《建设用地土壤环境调查评估技术规定》，对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工医药、焦化等重点行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地进行土壤环境调查评估，按照“谁污染、谁治理，谁使用、谁负责”的原则，土地储备、出让、收回、续期前，应由土地使用权人（含土地储备机构）负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由所在地市、县人民政府负责开展调查评估。自2018年起，重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在地市、县人民政府负责组织开展调查评估。调查评估结果在所在地环境保护、城乡规划、国土资源部门备案。经评估认定对人体健康有严重影响的污染地块，要采取措施防止污染扩散，治理达标前不得用于住宅开发、公共设施建设用地和农用地（环保局牵头，国土局、住建局、规划局参与）。

2、分用途明确管理措施。自2017年起，要结合州土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途，并及时进行更新。符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地县级政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；发现污染扩散的，有关责任主体要及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施（国土局牵头，环保局、住建局、规划局、水利局等参与）。

（十四）落实建设用地监管责任。各县市及园区国土资源部门要依据土地利用总体规划、城乡规划和地块土壤环境质量状况，加强土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节的监管。各县市及园区城乡规划部门要结合土壤环境质量状况，加强城乡规划论证和审批管理。各县市及园区环境保护部门要加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。建立国土资源、城乡规划、环境保护等部门间的信息沟通机制，实行联动监管（国土局、住建局、规划局、环保局负责）。

（十五）严格用地准入。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。州县市级国土资源、城乡规划等部门在编制土地利用总体规划、城州总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途（规划局、国土局、住建局牵头，环保局参与）。

## 五、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染

（十六）加强未利用地环境管理。按照科学有序原则开发利用未利用地，防止造成土壤污染。拟开发为农用地的，所在地政府组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。各县市及园区要加强纳入耕地后备资源的未利用地保护，定期开展巡查，依法严查向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽等地非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法行为。加强对矿山、油田等矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决进行查处，并及时督促有关企业采取有效防治措施消除或减轻污染。通过优化灌溉模式、农艺改良、化学改良等措施推动州盐碱地土壤改良（环保局、国土局、农业局牵头，发改委、公安局、水利局、畜牧局、林业局等参与）。

（十七）防范建设用地新增污染。排放高污染物项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；环境保护部门负责有关措施落实情况的监督管理。自2017年起，县市人民政府要与重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，责任书向社会公开（环保局负责）。

（十八）强化空间布局管控。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所（发改委牵头，经信委、国土局、环保局、住建局、水利局、农业局、林业局等参与）。

## 六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作

### （十九）严控工矿业污染源

1、强化污染企业环境监管。根据全州工矿企业分布和污染排放情况，确定以排放重金属、有机污染物等有毒有害污染物企业为重点的监管企业名单，实行动态管理；自2018年起，昌吉州重点监管企业每年自行或委托开展土壤环境监测，监测结果向社会公开。各县市及园区环保局定期对重点监管企业和工业园区周边开展土壤环境监测，数据及时上传自治区土壤环境信息管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据。禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。有色金属冶炼、化工等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤（环保局、经信委负责）。

2、加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准，加大涉重金属企业监督检查力度，确保涉重金属排放企业实现稳定达标排放，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，执行重金属行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。制定涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术。2020年重点行业的重金属排放量保持在2013年水平（环保局、经信委牵头，发改委参与）。

3、加强工业废物规范化处理处置。2017年起，全面调查昌吉州大宗固废堆存情况。2018年起，对调查存在问题的煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、冶炼渣、电石渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所进行全面整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。大力推进固废资源化利用，2020年全州工业固体废弃物综合利用率达到80%。推动我州危险废物年产生量较大的有色金属冶炼和压延加工业、石油加工炼焦行业、黑色金属冶炼和压延加工业、石油和天然气开采业、化学原料和化学制品制造业等行业自建危险废物处置、利用设施，推行行业危险废物资源化综合利用和安全处置。加强工业园区的工业固体废物环境管理力度，固体废物、危险废物产生量大的工业园区应配套固体废物、危险废物处置利用设施，确保园区企业固体废物、危险废物得到安全处置和利用（环保局、发改委、经信委牵头，国土局参与）。

### （二十）控制农业污染

1、合理使用农药化肥。科学施用化肥，鼓励农民及新型农业经营主体增施有机肥，减少化肥使用量。严格执行国家有关高毒、高残留农药使用管理规定，建立农药包装容器等废弃物回收制度。加强农药包装废弃物回收处理，到2020年，全州产量大县30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重点县和制种大县开展农药包装废弃物回收处理。加强农村生活垃圾的清运、收集、处置。严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料。到2020年，全州主要农作物化肥、农药使用量对比2013年实现零增长，化肥、农药利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上（农业局牵头，发改委、住建局、环保局、供销合作社等参与）。

2、加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售小于0.01毫米、耐候期小于180天等不符合相关质量标准的不合格农膜。鼓励生产企业进行科技创新，采用新技术、新材料生产可降解、无污染的农田地膜；鼓励销售企业和农田地膜使用者、农业生产经营组织销售的使用可降解、无污染的农田地膜，并逐步推广。建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络，到2020年力争实现废弃物农膜全面回收利用（农业局牵头，发改委、经信委、公安局、工商局、供销合作社等参与）。

3、强化畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，防止过量使用，防止违禁物品或违禁药物的添加使用，促进源头减量。各县市人民政府及园区管委会统筹考虑环境承载能力及畜禽养殖污染防治要求，完成畜禽养殖禁养区划定，按照农牧结合、种养平衡原则，科学规划布局畜禽养殖，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。加强畜禽养殖粪便综合利用，开展种养业有机结合、循环发展试点。加强畜禽养殖粪便处理后还田的监测，鼓励支持畜禽粪便处理利用设施建设，到2020年，规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例达到75%以上（畜牧局牵头，发改委、环保局、规划局参与）。

4、加强灌溉水水质管理。开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准，水质未达到农田灌溉用水水质标准的，各县市人民政府及园区管委会应当采取措施予以改善。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。实行最严格水资源管理制度，严把地下水开采审批关，强化水资源统一管理，要加强地下水取水许可审批管理，严格控制新打机井和更新井。采取“以水定电、以电控水”的措施，严格控制地下水开采，要实行区域地下水取水总量和地下水水位“双控制”制度，地下水开采量只减不增（水利局、农业局负责）。

### （二十一）减少医疗及生活污染。

1、加强医疗废物集中处理设施建设。昌吉市尽快完成医疗废物处置设施改造工作，确保医疗废物得到安全处置。按照就近处置的原则，结合我州医疗机构分布、服务人口、医疗废物产生量等因素，由州人民政府统筹规划医疗废物集中处置设施建设工作。由玛纳斯县、阜康市、奇台县、人民政府负责建设符合国家要求的医疗废物集中处置设施，规范开展医疗废物集中处置工作。卫计委负责对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物的收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作，以及工作人员的卫生防护等情况进行定期监督检查或者不定期的抽查。环保局负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理（卫计委牵头，住建局、环保局、规划局、发改委、财政局参与）。

2、加强生活垃圾无害化处理。建立政府、社区、企业和居民协调机制，生活垃圾按照可回收物、有机易腐垃圾、有害垃圾、其他垃圾四类，分类投放、收集、运输和处置，实行生活垃圾通过分类投放收集、综合循环利用，促进垃圾减量化、资源化、无害化。开展利用建筑垃圾生产建材产品等资源化利用示范（住建局牵头，发改委、经信委、财政局、环保局参与）。

3、加强农村生态环境整治。建立村庄保洁制度，规范农村生活垃圾治理，实施农村生活污水治理工程。实施农村净化工程，治理农村面源污染，推进生活垃圾分类减量处理，实施农村亮化工程，推广使用节能灯具，重点抓好村主干道、公共场所和小游园的亮化，深入实施“以奖促治”政策，扩大农村环境综合整治范围（环保局、住建局牵头，发改委、经信委、财政局参与）。

## 七、开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量。

（二十二）明确治理与修复主体。按照“谁污染，谁治理”原则，造成土壤污染的单位或个人要承担治理与修复的主体责任。责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个人承担相关责任；土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方约定的责任人承担相关责任。责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在地县级人民政府依法承担相关责任（环保局牵头、国土局、住建局、林业局参与）。

（二十三）制定治理与修复规划。以解决影响农产品质量和人居环境安全的突出土壤污染问题为重点，按照先规划后实施、边调查边治理的原则，根据土壤污染状况制定土壤污染治理与修复规划，确定治理与修复目标、优先区域、明确重点任务、责任单位和分年度实施计划，建立项目库。2017年9月底前完成并将土壤污染治理与修复规划报自治区环保厅备案（环保局牵头，国土局、住建局、农业局、畜牧局等参与）。

### （二十四）有序开展治理与修复

1、确定治理与修复重点。根据土壤污染程度、土壤污染类型、环境风险及其影响范围，确定治理与修复重点区域。根据土壤环境详查结果，以全州拟开发建设居住、商业、学校医疗和养老机构等项目的污染地块以及历史遗留工业企业污染场地为重点，开展治理与修复工作，制定修复进度计划，优先治理修复重点区域，按照“风险可接受、技术可操作、经济可承受”的原则，探索适合本地的土壤污染治理与修复技术，开展土壤污染治理与修复试点（农业局、环保局牵头，住建局、林业局、国土局参与）。

2、强化治理与修复工程监管。鼓励选择经济、技术可行性和环境可接受性高的土壤修复技术，治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存等造成二次污染；选择异位治理等修复技术需要转运污染土壤的，应按照危险废物转移进行管理，办理转移联单手续。工程施工期间，责任单位要设立公告牌，公开工程基本情况、环境影响及其防范措施；所在地环境保护部门要对其各项环境保护措施落实情况进行检查，并随时掌握修复工程进展情况，责任单位应委托工程监理、环境监理等第三方监理机构对施工过程进行全过程监理。工程完工后，责任单位要委托第三方机构对治理与修复效果进行评估和验收，结果向社会公开。按照国家相关责任追究办法，实行土壤污染治理与修复终身责任制（环保局牵头，国土局、住建局、农业局、畜牧局参与）。

（二十五）监督目标任务落实。建立昌吉州土壤污染与修复工作定期报告制度，各县级环境保护部门要定期向州环保局报告土壤污染治理与修复工作进展，州环保局要会同有关部门对个县市工作情况进行督导检查，并定期向自治区环保厅汇报我州土壤污染与修复工作进展情况，州环保局应委托第三方机构对本行政区域各县市及园区土壤污染治理与修复成效进行综合评估，结果向社会公开，并将评估结果报自治区环保厅（环保局牵头，国土局、住建局、农业局、畜牧局、林业局参与）。

## 八、提升土壤污染防治科技水平，推动环境保护产业发展。

（二十六）加强土壤污染防治研究。重点支持以开展不同污染类型土壤修复技术、生态恢复与综合开发、污染物迁移分布规律，以及土壤污染与农产品质量、人群健康风险评价等方面土壤污染防治研究项目。积极申报国家级自治区土壤污染治理与修复技术应用试点项目，争取国家资金补助。通过试点，推广一批成本低、效果好的土壤污染治理与修复适用技术（科技局牵头，发改委、教育局、经信委、国土局、环保局、住建局、农业局、畜牧局、卫计委、林业局等参与）。

（二十七）加强科研及技术转化应用。设立昌吉州土壤污染防治技术及科技成果转化引导基金，引导社会力量加大科技成果转化投入，发掘科技成果的市场价值和科技企业成长价值，形成以市场为导向的投融资新模式，促进科技成果资本化、产业化，加快推动我州科技成果转化应用，支持有关土壤污染防治方面的科研课题研究及技术应用（科技局牵头，发改委，教育局、经信委、国土局、环保局、住建局、农业局、畜牧局、林业局等参与）。

（二十八）推动土壤治理与修复产业发展。放开服务性监测市场，鼓励社会机构参与土壤环境监测评估等活动。通过政策推动，培育土壤环境调查、分析测试、风险评估、治理与修复工程设计和施工的专业企业。规范土壤污染治理与修复从业单位和人员管理，建立健全监督机制（发改委牵头，科技局、经信委、国土局、环保局、住建局、农业局、畜牧局、工商局、质监局等参与）。

## 九、发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体系。

### （二十九）强化政府主导。

1、完善管理体制。按照“国家统筹、省负总责、市县落实”原则，建立完善我州土壤环境管理体制，全面落实土壤污染防治属地责任，强化政府主导，鼓励社会参与，发动群众监督。探索建立跨行政区域土壤污染防治联动协作机制（环保局牵头，发改委、科技局、经信委、财政局、国土局、住建局、农业局、畜牧局等参与）。

2、加大资金投入。各级财政加大对土壤污染防治项目的支持力度，设立土壤环境保护专项资金，加强资金保障，重点支持土壤环境调查与检测评估、监督管理、治理与修复、重金属污染防治、土壤环境大数据等工作。我州应统筹相关财政资金，优先用于土壤污染防治重点地区、重点项目、涉重金属企业技术改造以及优先保护类耕地集中的县市。各县市政府及园区管委会要重点支持饮用水源保护、畜禽养殖污染防治、土壤生态修复等项目和工作。对环境监管能力建设及运行费用分级予以必要保障（财政局牵头，发改委、经信委、国土局、环保局、水利局、农业局、畜牧局等参与）。

3、提高土壤监测能力。加强州县市土壤监测能力建设，充实监测人员力量、加快实验室标准化建设、构建土壤环境监测网络体系、购置土壤采样与分析仪器设备、土壤环境执法检测设备等（环保局牵头，财政局、人社局等参与）。

4、完善激励政策。研究制定相关激励政策，各地采取有效措施，鼓励并扶持相关企业开展土壤污染治理与修复、清洁生产、有机肥生产、废弃农膜与农用资源综合利用、农药包装废弃物回收处理等。在农药、化肥等行业，开展环保领跑者制度试点。以企业自愿为前提，每年在公众媒体上发布环保领跑者名单（财政局、环保局牵头，发改委、经信委、国土局、住建局、农业局、畜牧局、税务局、供销合作社等参与）。

（三十）带动社会资本投入。通过政府和社会资本合作（PPP）模式，发挥财政资金撬动功能，带动更多社会资本参与土壤污染防治。按照“谁污染，谁治理”，“谁投资，谁受益”的原则，带动社会资本投入污染土壤治理。加大政府购买服务力度，推动受污染耕地和以政府为责任主体的污染地块治理与修复。促进多元融资，发挥政策性和开发性金融机构引导作用，为重大土壤污染防治项目提供支持。有序开展重点行业企业环境污染强制责任保险试点（发改委、财政局、环保局牵头，人行中心支行、银监局、保监局等参与）。

### （三十一）加强社会监督。

1、推进信息公开。根据土壤环境质量监测和调查结果，昌吉州人民政府适时发布全州土壤环境状况。各县市人民政府及园区管委会定期公布本行政区域土壤环境状况。重点行业企业要依据有关规定，向社会公开其产生的污染物名称、排放方式、排放浓度、排放总量，以及污染防治设施建设和运行情况（环保局牵头，国土局、住建局、农业局、畜牧局等参与）。

2、引导公众参与。实行有奖举报，鼓励公众通过“12369”环保举报热线、信函、电子邮件、政府网站、微信平台等途径，监督超标排放废水、废气，乱倒废渣、污泥等污染土壤的环境违法行为。发挥“环保世纪行”、“环保时空”等公益活动和媒体专栏作用，为公众、社会组织提供土壤污染防治法规培训和咨询，邀请公众、社会组织等全程参与重要环保执法行动和重大土壤污染事件调查。鼓励种粮大户、家庭农场、农民合作社以及民间环境保护机构参与土壤污染防治工作（环保局牵头，国土局、住建局、农业局、畜牧局等参与）。

3、积极推动公益诉讼。鼓励依法对污染土壤等环境违法行为提起公益诉讼。各县市及园区各部门应当积极配合司法机关的相关案件办理工作和检察机关的监督工作（检察院、中级法院牵头，国土局、环保局、住建局、水利局、农业局、畜牧局、林业局等参与）。

（三十二）开展全民宣传教育。制定土壤环境保护宣传教育工作方案。结合世界地球日、世界环境日、世界土壤日、世界粮食日、全国土地日等主题宣传活动，组织举办多种形式的环保培训，对政府部门、企业和相关单位、学校、社区、农民等，进行土壤污染防治宣传和培训，普及土壤环境保护知识，加强法律法规政策宣传解读，为公众树立保护土壤人人有责的意识，营造土壤环境保护的良好社会氛围，推动形成绿色发展方式和生活方式。把土壤环境保护宣传教育融入党政机关、学校、工厂、社区、农村等的环境宣传和培训工作（环保局牵头，党委宣传部、教育局、国土局、住建局、农业局、畜牧局、文广局、粮食局等参与）。

## 十、加强目标考核，夯实各方责任。

（三十三）明确地方政府主体责任。各县市人民政府及园区管委会是本工作方案实施主体，要制定具体实施方案，落实土壤污染防治行动计划，逐年确定分区域、分行业的重点任务和年度目标，明确责任主体。要不断完善政策措施，加大资金投入，强化监管，确保各项任务全面完成（环保局牵头，发改委、财政局、国土局、住建局、农业局、畜牧局等参与）。

（三十四）加强部门协调联动。建立全州土壤污染防治工作协调机制，定期研究解决重大问题。各有关部门要认真按照职责分工，切实做好土壤污染防治工作。按照“谁主管、谁负责”的原则，加强本行业污染防治技术指导和督促检查，同时加强部门间协调配合，形成工作合力。牵头部门做好相关任务组织协调和监督检查，及时解决存在问题，定期向州环保局报告。参与部门按照职责分工，积极配合牵头部门，协同做好土壤污染防治工作。州环保局要抓好统筹协调，加强督促检查，每年1月底前将上年度工作进展情况向州人民政府及自治区环保厅报告（环保局牵头，发改委、科技局、经信委、财政局、国土局、住建局、水利局、农业局、畜牧局、林业局等参与）。

（三十五）落实排污单位主体责任。各排污企业要严格执行各项法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，确保重点污染物稳定达标排放。监督、指导企业依法承担法定职责，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设施。落实治污减排、环境风险防范等责任，造成土壤污染的，必须承担损害监测与评估、治理与修复、赔偿等法律责任。逐步建立土壤污染治理与修复企业行业自律机制（环保局牵头，经信委、国资委等参与）。

（三十六）严格目标任务考核。实行目标责任制。将土壤污染防治工作纳入目标责任考核，分解落实目标任务，分年度对各县市及园区重点工作完成情况进行评估。2020年，对本工作方案落实情况进行考核，评估和考核结果作为对领导班子和领导干部综合考核评价以及土壤污染防治专项资金分配的重要依据（环保局、财政局牵头，党委组织部、审计局等参与）。

对年度评估结果较差或未通过考核的县市，提出限期整改意见，整改完成前，对该县市实施建设项目环评限批；整改不到位的，约谈有关县市人民政府及其相关部门负责人。对土壤环境问题突出、区域土壤环境质量明显下降、防治工作不力、群众反映强烈的县市，约谈有关县级政府相关部门主要负责人。对失职渎职、弄虚作假的，区分情节轻重，予以诫勉、责令公开道歉、组织处理或党纪政纪处分；对构成犯罪的，要依法追究刑事责任，已经调离、提拔或者退休的，也要终身追究责任（党委组织部、监察局牵头，环保局、督查室参与）。

各县市及园区、州直各有关部门要按照“地方履行属地责任、部门强化行业管理”的要求，狠抓落实，切实加强土壤环境保护，确保土壤污染防治目标如期实现。

| ## 附表1 ## 《昌吉州土壤污染防治工作方案》细化任务措施、进度及分工 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条 | 款 |  | 主要工作任务及措施 | 牵头部门 | 参与部门 |
| 一、开展土壤污染监测和调查，掌握土壤环境质量状况 | （一）开展土壤环境质量调查 |  | 1、2017年开展以农用地、重点行业企业用地为重点的 全州土壤状况详查工作，合理确定调查点位，有针对性 地开展采样、分析和评价。 | 环保局 农业局 | 财政局、国土局、畜牧局、 卫计委 |
|  |  |  | 2、2018年查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响。 | 环保局 农业局 | 财政局、国土局、畜牧局、 卫计委 |
|  |  |  | 3、2020年掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及 其环境风险情况。 | 环保局 | 财政局、国土局、畜牧局、 农业局、卫计委 |
|  |  |  | - 建立昌吉州土壤环境质量状况定期调查制度，每10 年开展一次土壤环境质量状况调查（持续实施）。 | 环保局 | 财政局、国土局、畜牧局、 农业局、卫计委 |
|  | - 建设土壤环境质 量监测网络 |  | 5、2017年起开展昌吉州土壤环境质量监测体系能力建 设。要充分整合和发挥环保、农业、国土等相关行 业的监测网络作用，到2020年形成昌吉州土壤环境 监测能力。 | 环保局 | 发改委、经信委、国土局、 农业局、畜牧局、卫计委 |
|  |  |  | 6、2017年，完成昌吉州的土壤环境质量国控监测点位设置，建成昌吉州土壤环境监测国控网络。 | 环保局 | 发改委、经信委、国土局、 农业局、畜牧局、卫计委 |
|  |  |  | 7、2020年，在全州所有县市及园区均完成土壤环境质量监测点位布设，实现所有县市及园区全覆盖。 | 环保局 | 发改委、经信委、国土局、 农业局、畜牧局、卫计委 |
|  | （三）提高土壤环境信息 化管理能力 |  | 8、2018年，依托自治区土壤环境信息化管理平台，建立昌吉州土壤环境基础数据库。 | 环保局 | 发改委、教育局、科技局、 经信委、国土局、住建局、 农业局、畜牧局、林业局 |
| 二、推进土壤污染防治政策及管理体系建设，严格土壤环境执法监管 | （四）加快推进相关政策体系建设 |  | 9、2017年起，适时制定昌吉州土壤污染防治相关政策及管理办法。 | 环保局 | 发改委、教育局、科技局、 经信委、国土局、住建局、 水利局、农业局、畜牧局、 卫计委、质监局、林业局 |
|  | - 全面强化监管执 法，明确监管重点 |  | 10、2017年，确定昌吉州土壤环境重点监管企业名单 并向社会公布，名单实行定期动态更新。 | 环保局 | 经信委、安监局、国土局、 住建局、农业局 |
|  |  |  | 11、2018年起，开展昌吉州土壤环境重点监管企业监督性 监测工作，重点监测污染物为镉、汞、砷、铅、铬、 铜、锌等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物。 | 环保局 | 经信委、安监局、国土局、 住建局、农业局 |
|  | （六）强化执法力度 |  | 12、改善基层环境执法条件，配备必要的土壤污染快速 监测等执法设备。对执法人员开展土壤污染防治专 业技术培训（持续实施）。 | 环保局 | 经信委、公安局、国土局、 住建局、农业局、畜牧局、 安监局、林业局 |
|  |  |  | 13、2017年起，加强土壤环境日常监管执法，开展以 查处土壤环境违法行为、重点行业企业专项行动的 环境执法。 | 环保局 | 经信委、公安局、国土局、 住建局、农业局、畜牧局、 安监局、林业局 |
|  |  |  | - 待自治区土壤环境执法检查手册出台后遵照执行。 并实施土壤环境重点监管企业土壤环境应急预案 备案制度（持续实施）。 | 环保局 | 经信委、公安局、国土局、 住建局、农业局、畜牧局、 安监局、林业局 |
| 三、实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全 | （七）划定农用地土壤环境质量类别 |  | 15、2019年起开展耕地土壤和农产品协同监测与评价。 | 环保局 农业局 畜牧局 | 国土局、林业局 |
|  |  |  | 16、2020年完成昌吉州耕地土壤环境质量类别划定工 作，建立耕地土壤环境质量分类清单、地理信息系 统；划定结果经审定后上报自治区土壤环境信息化 管理平台。 | 环保局 农业局 畜牧局 | 国土局、林业局 |
|  |  |  | - 适时开展草地等其他土壤环境质量类别划定工作 （持续实施）。 | 环保局 农业局 畜牧局 | 国土局、林业局 |
|  | （八）严守生态红线，加大保护力度 |  | 18、加大对永久基本农田的保护力度，对优先保护类耕 地面积减少或土壤环境质量下降的县进行预警提 醒并依法采取环评限批等限制性措施（持续实施）。 | 国土局 农业局 环保局 | 发改委、水利局 |
|  |  |  | 19、2017年起，组织产粮（油）大县及蔬菜大县人民 政府及园区制定土壤环境保护方案；制定优先保护 类耕地保护措施，推行秸秆还田，增施有机肥，少 耕免耕、农作物轮作、农膜减量与回收利用等措施。 | 国土局 农业局 | 发改委、环保局、水利局 |
|  | （九）防控企业污染 |  | 20、加强项目立项及环评审核审批等源头控制措施，严 格控制在优先保护类耕地区域新建土壤环境重点 行业类项目（持续实施）。 | 环保局 发改委 | 经信委 |
|  |  |  | 21、2018年起，对现有优先保护类耕地集中区域的相 关企业制定升级改造计划，采用新技术、新工艺， 加快提标升级改造步伐。 | 环保局 发改委 | 经信委 |
|  | （十）着力推进安全利用 |  | 22、2019年起，组织安全利用类耕地集中的县、市制 定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、 替代种植等措施，降低农产品超标风险。强化农产 品质量检测，加强对农民及农业新型经营主体、农 民合作社的技术指导和培训。 | 农业局 | 国土局 |
|  | （十一）全面落实严格管控 |  | 23、加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定 农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品（持续 实施）。 | 农业局 畜牧局 | 发改委、财政局、国土局、 环保局、水利局、林业局 |
|  |  |  | 24、2019年起，对威胁地下水、饮用水水源安全的严 格管控类耕地的有关县、市要制定环境风险管控方 案，并落实有关措施。 | 农业局 畜牧局 | 发改委、财政局、国土局、 环保局、水利局、林业局 |
|  |  |  | 25、2019年起，研究制定重度污染耕地种植结构调整 或退耕还林还草计划；推行耕地轮作休耕制度试 点。 | 农业局 畜牧局 | 发改委、财政局、国土局、 环保局、水利局、林业局 |
|  | - 加强林地草地 园地土壤环境 管理 |  | 26、控制林地、草地、园地的农药使用量，完善生物农 药、引诱剂管理制度；将重度污染的牧草地集中区 域纳入禁牧休牧实施范围，加强对重度污染林地、 园地产出食用农（林）产品质量检测（持续实施）。 | 农业局 畜牧局 林业局 |  |
| 四、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险 | （十三）明 确管理要求 | 1、建立调 查评估制度 | 27、2017年起，开展土壤环境重点行业工业企业用地、 重度污染农用地转为城镇建设用地的土壤环境调 查评估。 | 环保局 | 国土局、住建局、规划局 |
|  |  |  | 28、2017年起，建立昌吉州土壤调查评估备案制度。 | 环保局 | 国土局、住建局、规划局 |
|  |  | 2、分用途明 确管理措施 | - 对污染地块分用途管理，加强对暂不开发利用或现 阶段不具备治理修复条件的污染地块的环境风险 管控（持续实施）。 | 国土局 | 环保局、住建局、规划局、 水利局 |
|  |  |  | 30、2017年起，逐步建立污染地块名录及其开发利用 的负面清单并及时更新。 | 国土局 | 环保局、住建局、规划局、 水利局 |
|  | （十四）落实建设用地监管责任 |  | 31、国土部门要加强土地征收、收回、收购以及转让、 改变用途等环节的监管。环保局要加强对建设用地 土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修 复活动的监管。城乡规划部门要加强城乡规划论证 和审批管理。国土部门、环保部门、住建部门要强 化落实各部门在建设用地管理中的监管职责，建立 各部门间的信息沟通机制（持续实施）。 | 国土局 住建局 规划局 环保局 |  |
|  | （十五）严格用地准入 |  | 32、州县两级国土资源、城乡规划等部门在充分考虑污 染地块的环境风险下，合理确定土地用途。将建设 用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理， 土地开发利用必须符合土壤环境质量要求（持续实 施）。 | 国土局 住建局 规划局 | 环保局 |
| 五、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染 | （十六）加强未利用地环境管理 |  | 33、组织开展未利用地拟开发为农用地的土壤环境质量 状况评估，不符合相应标准的，不得种植食用农产 品（持续实施）。 | 环保局 国土局 农业局 | 发改委、公安局、水利局、 畜牧局、林业局 |
|  |  |  | - 对纳入耕地后备资源的未利用地要定期开展巡查， 依法严查非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法 行为（持续实施）。 | 环保局 国土局 农业局 | 发改委、公安局、水利局、 畜牧局、林业局 |
|  |  |  | - 加强对矿产资源开采活动影响区域内未利用地的 环境监管，发现未利用土壤污染问题的，要坚决进 行查处，并及时监督有关企业采取有效防治措施消 除或减轻污染（持续实施）。 | 环保局 国土局 农业局 | 发改委、公安局、水利局、 畜牧局、林业局 |
|  |  |  | - 通过优化灌溉模式、农艺改良、化学改良等措施推 动昌吉州盐碱地土壤改良（持续实施）。 | 环保局 国土局 农业局 | 发改委、公安局、水利局、 畜牧局、林业局 |
|  | （十七）防范建设用地新增污染 |  | 37、排放高污染项目，在开展环境影响评价时，要增加 对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染 的具体措施（持续实施）。 | 环保局 |  |
|  |  |  | 38、强化土壤污染防治设施建设项目三同时制度的落实 环保部门要做好相关措施落实情况的监督管理工 作（持续实施）。 | 环保局 |  |
|  |  |  | 39、2017年起，有关县市人民政府要与辖区内土壤环 境监管重点行业企业签订土壤污染防治责任书。 | 环保局 |  |
|  | - 强化空间布局 管控 |  | 40、加强规划区划和建设项目布局论证，合理确定区域 功能定位、空间布局；科学布局生活垃圾处理、危 险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所（持 续实施）。 | 发改委 | 经信委、国土局、环保局、 住建局、水利局、农业局、 林业局 |
|  |  |  | - 有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有 企业（持续实施）。 | 发改委 | 经信委、国土局、环保局、 住建局、水利局、农业局、 林业局 |
| 六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作 | （十九）严控工矿业污染源 | 1、强化污染 企业环境监管 | 42、环境保护部门定期开展重点监管企业和工业园区的 土壤环境监测（持续实施）。 | 环保局 经信委 |  |
|  |  |  | 43、实施重点行业企业拆迁工作土壤污染防治方案备案 制度（持续实施）。 | 环保局 经信委 |  |
|  |  |  | - 自2018年起，要求昌吉州土壤环境重点监管企业 每年要自行或委托社会环境监测机构对其用地进 行土壤环境监测，监测结果向社会公开。 | 环保局 经信委 |  |
|  |  | 2、加强涉重 金属行业污 染防控 | 45、加大涉重金属企业监督检查力度，确保涉重金属排 放企业实现稳定达标排放。加强涉重金属企业清洁 生产审核，大力开展清洁生产技术示范（持续实 施）。 | 环保局 经信委 | 发改委 |
|  |  |  | - 淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关 行业准入条件，建立重金属排放企业落后产能退出 机制。严格落实重金属总量控制（持续实施）。 | 环保局 经信委 | 发改委 |
|  |  |  | 47、到2020年重点行业重金属排放量保持在2013年水 平（2020年完成）。 | 环保局 经信委 | 发改委 |
|  |  | 3、加强工业 废物规范化 处理处置 | 48、加强工业园区的工业固体废物环境管理力度，固体 废物、危险废物产生量大的工业园区应配套固体废 物、危险废物处置利用设施（持续实施）。 | 环保局 发改委 经信委 | 国土局 |
|  |  |  | 49、2017年起，开展全州大宗固废堆存情况专项调查 工作、针对问题开展专项整治。 | 环保局 发改委 经信委 | 国土局 |
|  |  |  | 50、2018年起全面整治固体废物堆存场所，完善防扬 散、防流失、防渗漏等设施，制定执证方案并有序 实施。 | 环保局 发改委 经信委 | 国土局 |
|  |  |  | 51、大力推进固废资源化利用，2020年全州工业固体 废综合利用率达到80％。 | 环保局 发改委 经信委 | 国土局 |
|  | （二十）控 制农业污染 | 1、合理使用 农药化肥 | - 鼓励农民增施有机肥，减少化肥使用量。推行农业 清洁生产，开展农业废弃物资源化利用试点（持续 实施）。 | 农业局 | 发改委、住建局、环保局、 供销合作社 |
|  |  |  | 53、严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥 料（持续实施）。 | 农业局 | 发改委、住建局、环保局、 供销合作社 |
|  |  |  | - 加强农药包装废弃物回收处理，到2020年，全州 产量大县30%的产粮（油）大县和所有蔬菜产业重 点县和制种大县开展农药包装废弃物回收处理。 | 农业局 | 发改委、住建局、环保局、 供销合作社 |
|  |  |  | - 到2020年，全州主要农作物化肥、农药使用量对 比2013年要实现零增长，化肥、农药利用率提高 到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到 90%以上。 | 农业局 | 发改委、住建局、环保局、 供销合作社 |
|  |  | 2、加强废弃 农膜回收利 用 | 56、严厉打击违法生产和销售不合格农膜的行为，鼓励 推广可降解、无污染的农田地膜（持续实施）。 | 农业局 | 发改委、经信委、公安局、 工商局、供销合作社 |
|  |  |  | 57、建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮 运和综合利用机制（持续实施）。 | 农业局 | 发改委、经信委、公安局、 工商局、供销合作社 |
|  |  |  | 58、2020年，力争实现废弃农膜全面回收利用。 | 农业局 | 发改委、经信委、公安局、 工商局、供销合作社 |
|  |  | 3、强化畜禽 养殖污染防 治 | - 严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用；畜禽养 殖禁养区划定，科学规划布局畜禽养殖，依法关闭 或搬迁禁养区内的畜禽养殖场和养殖专业户；加强 畜禽粪便综合利用（持续实施）。 | 畜牧局 | 发改委、环保局、规划局 |
|  |  |  | 60、2020年，规模化养殖场、畜禽养殖小区配套建 设废弃物处理设施比例达到75%以上。 | 畜牧局 | 发改委、环保局、规划局 |
|  |  | 4、加强灌溉 水水质管理 | 61、开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水 水质标准。实行最严格水资源管理制度，严把地下水 开采审批关，强化水资源统一管理，要加强地下水取 水许可审批管理，严格控制新打机井和更新井。严格 控制地下水开采，要实行区域地下水取水总量和地下 水水位“双控制”制度，地下水开采量只减不增（持 续实施）。 | 水利局 | 农业局 |
|  |  |  | - 加强污灌区管理，对因长期使用污水灌溉导致土壤 污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种 植结构（持续实施）。 | 农业局 | 水利局 |
|  | （二十一）减少医疗及生活污染 | 1、加强医疗废物集中处理设施建设 | 63、昌吉市尽快完成医疗废物处置设施改造工作，确保医 疗废物得到安全处置。按照就近处置的原则，结合我 州医疗机构分布、服务人口、医疗废物产生量等因素， 由州人民政府统筹规划医疗废物集中处置设施建设工 作。由玛纳斯县、阜康市、奇台县、人民政府负责建 设符合国家要求的医疗废物集中处置设施，规范开展 医疗废物集中处置工作（持续实施）。 | 卫计委 | 住建局、环保局、规划局、发改委、财政局 |
|  |  | 2、加强生活垃圾无害化处理 | 64、加强生活垃圾分类投放收集和综合循环利用，促进 垃圾减量化、资源化、无害化。加强垃圾填埋场封 场后进行后期维护和管理，强化日常生活中对含重 金属废物的分类收集、安全处置（持续实施）。 | 住建局 | 发改委、经信委、财政局、 环保局 |
|  |  | 3、加强农村 生态环境整 治 | 65、建立村庄保洁制度，规范农村生活垃圾治理，实施 农村生活污水治理工程（持续实施）。 | 环保局 住建局 | 发改委、经信委、财政局 |
| 七、开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量 | （二十二）明确治理与修复主体 |  | 66、加强土壤治理与修复管理，依法划定污染土壤治理 与修复责任（持续实施）。 | 环保局 | 国土局、住建局、林业局 |
|  | （二十三）制定治理与修 复规划 |  | 67、2017年，制定昌吉州土壤污染治理与修复规划，明确 重点任务、责任单位和分年度实施计划，建立项目库， 并将规划报自治区环保厅备案。 | 环保局 | 国土局、住建局、农业局、 畜牧局 |
|  |  |  | 68、各县市人民政府及园区管委会2017年9月底前， 将各县市土壤污染治理与修复规划报昌吉州环保 局备案。 | 环保局 | 国土局、住建局、农业局、 畜牧局 |
|  | （二十四） 有序开展治理与修复 | 1、确定治理与修复重点 | 69、2017年起，开展污染地块治理与修复工作。根据 土壤污染程度、环境风险及其影响范围划定修复重 点区域，优先治理修复重点区域。 | 农业局 环保局 | 住建局、林业局、国土局 |
|  |  | 2、强化治理 与修复工程 监管 | 70、各县市及园区环境保护部门要对土壤污染治理修复 相关措施落实情况进行检查，并随时掌握修复工程 进展情况；责任单位要委托第三方机构对治理与修 复效果进行评估，结果向社会公开。实行土壤污染 治理与修复终身责任制（持续实施）。 | 环保局 | 国土局、住建局、农业局、 畜牧局 |
|  | （二十五）监督目标任务 落实 |  | 71、2017年底，建立昌吉州土壤污染与修复工作定期 报告制度，州环保局定期向自治区环保厅报告州土 壤污染与修复工作进展情况并要会同有关部门对 各县市及园区工作情况进行督导检查。 | 环保局 | 国土局、住建局、农业局、 畜牧局、林业局 |
|  |  |  | 72、2017年起，每年开展土壤污染治理与修复成效综 合评估工作。 | 环保局 | 国土局、住建局、农业局、 畜牧局、林业局 |
| 八、提升土壤污染防治科技水平，推动环境保护产业发展 | （二十六）加强土壤污染防治研究 |  | 73、重点支持“土壤污染防治”研究项目，推进土壤污染 诊断、风险管控、治理与修复等共性关键技术研究（持 续实施）。 | 科技局 | 发改委、教育局、经信委、 国土局、环保局、住建局、 农业局、畜牧局、卫计委、 林业局 |
|  |  |  | 74、积极申报国家土壤污染治理与修复技术应用试点项 目（持续实施）。 | 科技局 | 发改委、教育局、经信委、 国土局、环保局、住建局、 农业局、畜牧局、卫计委、 林业局 |
|  | （二十七）加强科研及技术转化应用 |  | 75、支持有关土壤污染防治方面的科技成果转化（持续 实施）。 | 科技局 | 发改委、教育局、经信委、 国土局、环保局、住建局、 农业局、畜牧局、林业局 |
|  | （二十八）推动治理与修 复产业发展 |  | 76、加快培育覆盖土壤环境调查、分析测试、风险评估、 治理用于修复工程设计和施工等专业市场；规范土 壤污染治理与修复从业单位和人员管理（持续实 施）。 | 发改委 | 科技局、经信委、国土局、 环保局、住建局、农业局、 畜牧局、工商局、质监局 |
|  |  |  | 77、2017年起，放开服务性监测市场，鼓励社会机构 参与土壤环境监测评估等活动。 | 发改委 | 科技局、经信委、国土局、 环保局、住建局、农业局、 畜牧局、工商局、质监局 |
| 九、发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体系 | （二十九） 强化政府主 导 | 1、完善管理 体制 | 78、完善我州土壤环境管理体制，全面落实土壤污染防 治属地责任；2017年起，探索建立跨行政区域土 壤污染防治联动协作机制。 | 环保局 | 发改委、科技局、经信委、 财政局、国土局、住建局、 农业局、畜牧局 |
|  |  | 2、加大资金 投入 | 79、将土壤环境保护资金列入年度财政预算，加强资金 保障；对环境监管、环境风险防范能力建设及运行 费用分级予以必要保障（持续实施）。 | 财政局 | 发改委、经信委、国土局、 环保局、水利局、农业局、 畜牧局 |
|  |  | 3、提高土壤 监测能力 | 80、加强各县市及园区土壤监测能力建设，充实监测人 员力量。加快实验室标准化建设、购置土壤采样与 分析仪器设备、土壤环境执法监测设备（持续实 施）。 | 环保局 | 财政局、人社局 |
|  |  | 4、完善激励 政策 | 81、2017年起，研究制定扶持有机肥生产、废弃农膜 综合利用、农药包装废弃物回收处理等企业的激励 政策。 | 财政局 环保局 | 发改委、经信委、国土局、 住建局、农业局、畜牧局、 税务局、供销合作社 |
|  | （三十）带动社会资本 投入 |  | 82、通过政府和社会资本合作（PPP）模式，带动更多 社会资本参与土壤污染防治，促进多元融资，发挥 政策性和开发性金融机构引导作用，为重大土壤污 染防治项目提供支持（持续实施）。 | 发改委 财政局 环保局 | 人行中心支行、银监局、 保监局 |
|  |  |  | 83、2018年起，有序开展重点行业企业环境污染强制 责任保险试点。 | 发改委 财政局 环保局 | 人行中心支行、银监局、 保监局 |
|  | （三十一） 加强社会监 督 | 1、推进信 息公开 | 84、发布全州土壤环境状况。2017年起，推进重点行 业企业污染防治信息公开制度。 | 环保局 | 国土局、住建局、农业局、 畜牧局 |
|  |  | 2、引导公众 参与 | 85、鼓励公众对污染土壤的环境违法行为进行监督；鼓 励种粮大户、家庭农场、农民合作社以及民间环境 保护机构参与土壤污染防治工作（持续实施）。 | 环保局 | 国土局、住建局、农业局、 畜牧局 |
|  |  | 3、推动公益 诉讼 | 86、鼓励依法对污染土壤等环境违法行为提起公益诉讼（持 续实施）。 | 检察院 中级法院 | 国土局、环保局、住建局、 水利局、农业局、畜牧局、 林业局 |
|  | （三十二）开展全民宣传 教育 |  | 87、开展多种形式的土壤环境保护宣传。2017年，制 定土壤环境保护宣传教育工作方案。 | 环保局 | 党委宣传部、教育局、国土局、住建局、农业局、 畜牧局、文广局、粮食局 |
| 十、加强目标考核，夯实各方责任 | （三十三）强化地方政府 主体责任 |  | 88、落实土壤污染防治行动计划，逐年确定分区域、分 行业的重点任务和年度目标（持续实施）。 | 环保局 | 发改委、财政局、国土局、 住建局、农业局、畜牧局 |
|  | （三十四）加强部门协调 联动 |  | 89、2017年，建立昌吉州土壤污染防治工作协调机制， 定期研究解决重大问题。 | 环保局 | 发改委、科技局、经信委、 财政局、国土局、住建局、 水利局、农业局、畜牧局、 林业局 |
|  |  |  | 90、制定昌吉州土壤污染防治定期调度制度，昌吉州各 项任务牵头部门要定期调度检查任务进度情况，并 将工作进展情况通报昌吉州环保局，昌吉州环保局 每年一月将上年度工作进展情况向昌吉州人民政 府及自治区环保厅报告（持续实施）。 | 环保局 | 发改委、科技局、经信委、 财政局、国土局、住建局、 水利局、农业局、畜牧局、 林业局 |
|  | （三十五）落实排污单位主体责任 |  | 91、企业要将强内部管理，将土壤污染防治纳入环境风 险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设 施，确保重点污染物稳定达标排放（持续实施）。 | 环保局 | 经信委、国资委 |
|  |  |  | 92、2017年起，逐步建立土壤污染治理与修复企业行 业自律机制。 | 环保局 | 经信委、国资委 |
|  | （三十六）严格目标任务 评估考核 |  | 93、依法追究在土壤污染防治过程中的各类违法行为， 形成土壤污染责任终身制；待自治区人民政府与 昌吉州人民政府签订土壤污染防治目标责任书后， 州人民政府将与各县市人民政府及园区管委会签订 土壤污染防治目标责任书，分解落实目标任务。 | 环保局 财政局 | 党委组织部、审计局 |
|  |  |  | 94、2020年对本工作方案实施情况进行考核。 |  |  |
|  |  |  | 95、2017年起，分年度对各县市重点工作进展情况进 行评估。对年度评估结果较差或未通过考核的县 市，要提出限期整改意见和约谈。 | 党委组织部 监察局 | 环保局、督查室 |

| ## 附表2 ## 昌吉州产粮（油）大县名单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市） | 作物种类 | 种植面积（万亩） | 产量（吨/年） |
| 1 | 奇台县 | 小麦 | 114.791 | 486009 |
| 2 | 木垒县 | 小麦 | 59.1142 | 187181 |
| 3 | 呼图壁县 | 小麦 | 27.1901 | 111622 |
| 4 | 吉木萨尔县 | 小麦 | 25.1057 | 104389 |
| 5 | 阜康市 | 小麦 | 17.0222 | 76894 |
| 6 | 昌吉市 | 小麦 | 16.1648 | 65228 |

| ## 附表3 ## 昌吉州蔬菜产业重点县名单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市） | 作物种类 | 种植面积（亩） |
| 1 | 阜康市 | 西葫芦、番茄、辣椒、豇豆 | 128633 |
| 2 | 呼图壁县 | 辣椒、番茄、黄瓜、白菜 | 116466 |
| 3 | 昌吉市 | 白菜、番茄、辣椒、豇豆、黄瓜 | 25590 |
| 4 | 吉木萨尔县 | 番茄、辣椒、大蒜、马铃薯 | 77112 |
| 5 | 奇台县 | 番茄、辣椒、胡萝卜 | 41101 |
| 6 | 木垒县 | 胡萝卜、大蒜 | 4664.5 |
| 7 | 玛纳斯县 | 番茄、辣椒 | 6505 |

| ## 附表4 ## 昌吉州大宗固体废物堆存场所名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体堆存场所名称 |  | 所在县（市） |  |  |  |  | 固体废物名称及存量（吨） |  |  |  | 设计规模(吨) |  | 设计使用年限 | 剩余容量（吨） |  | 已使用年限 |  | 主要污染问题 |  |  |  |  |  |  |  | 是否封场 |
| 1 | 阜康市固体废物静脉产业园 |  | 阜康市 |  |  |  |  | 煤矸石废渣，灰渣，气化炉渣，等一般工业固废 |  |  |  | 245万吨/年 |  | 一期库容1300万立方米，7年 | 1300万立方米 |  | 暂未使用 |  | 扬尘控制，洒水车洒水，渗滤液回喷降尘。渗滤液处理，环评采取回喷降尘。锅炉废气达标排放。生活污水化粪池处理。噪声主要是装载机作业设备，采购低噪音设备 |  |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 2 | 玛纳斯县工业园区固体废物储存库 |  | 玛纳斯县 |  |  |  |  | 粉煤、炉渣、脱硫石膏 |  |  |  | 800万立方 |  | 20年 | 790万立方 |  | 1年 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 3 | 新疆准东经济技术开发区五彩湾一般工业固体废物处置厂 |  | 准东经济技术开发区 |  |  |  |  | 石膏泥、粉煤灰、炉渣截止2016年12月31日固废中心总堆放236.59万立方米 |  |  |  | 5平方公里用地 |  | 25年 | 未来还可贮存填埋12763.41万立方米的灰渣 |  | 2.5年 |  | 粉尘颗粒物在卸车时遇到风大起尘（粉煤灰） |  |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 4 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司新疆准东经济技术开发区中部片区工业固体废物处理处置中心 |  | 准东经济技术开发区 |  |  |  |  | 一般工业固废，区域内无企业运营暂无存量 |  |  |  | 320万吨/年 |  | 25 | 未运营 |  | 0 |  | 生活污水，已设计处理系统 |  |  |  |  |  |  |  | 否 |
| ## 附表5 ## 昌吉州危险废物经营单位名录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 经营单位名称 |  | 所在县（市） |  |  |  |  | 经营设施地址 |  |  |  | 核准经营危险废物类别 |  |  | 核准经营危险废物代码 |  |  |  | 规模（t/a） |  |  | 经营方式 |  |  |  |  |
| 1 |  | 昌吉市城市生活垃圾综合处理有限公司 |  | 昌吉市 |  |  |  |  | 昌吉市榆树沟镇312国道53公里处 |  |  |  | HW01 |  |  | 851-001-01 900-001-01 |  |  |  | 1800 |  |  | 收集、运输、处置 |  |  |  |  |
| 2 |  | 阜康市海弘服务有限责任公司 |  | 阜康市 |  |  |  |  | 阜康市 |  |  |  | HW01 |  |  | 831-001-01 831-002-01 831-003-01 |  |  |  | 2100 |  |  | 收集、贮存、运送 |  |  |  |  |
| 3 |  | 新疆宜中天环保科技有限公司阜康石化工厂 |  | 阜康市 |  |  |  |  | 昌吉州阜康市阜康工业园区 |  |  |  | HW11 |  |  | 261-032-11 261-128-11 900-013-11 |  |  |  | 10000 |  |  | 收集、贮存、处置、利用 |  |  |  |  |
| 4 |  | 新疆中泰国信节能环保有限公司 （已通过验收，正在申请办理危险废物经营许可证） |  | 阜康市 |  |  |  |  | 新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号 |  |  |  | HW50失活SCR烟气脱硝催化剂 |  |  | 772-007-50 |  |  |  | 综合利用36000立方米/年失活SCR烟气脱硝催化剂 |  |  | 回收再生 |  |  |  |  |
| 5 |  | 新疆丰泰化工科技有限公司 |  | 阜康市 |  |  |  |  | 阜康市产业园阜东一区厂前路南侧晋泰实业南侧1号 |  |  |  | HW34 |  |  | 261-058-34 |  |  |  | 30000 |  |  | 收集、处置、利用 |  |  |  |  |
| 6 |  | 新疆海克新能源科技有限公司 |  | 呼图壁县 |  |  |  |  | 新疆昌吉州呼图壁县工业园区 |  |  |  | HW08 |  |  | 900-249-08 |  |  |  | 30000 |  |  | 收集、储存、利用、处置 |  |  |  |  |
| 7 |  | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 |  | 玛纳斯县 |  |  |  |  | 新建昌吉州玛纳斯县城西工业园区 |  |  |  | HW34废硫酸 |  |  | 261-058-34 |  |  |  | 20000 |  |  | 收集、贮存、处置、利用 |  |  |  |  |
| 8 |  | 新疆润林环保有限公司 （已通过验收，正在申请办理危险废物经营许可证） |  | 准东经济技术开发区 |  |  |  |  | 准东经济技术开发区西部产业集中区 |  |  |  | HW48 |  |  | 321-025-48 |  |  |  | 700000 |  |  | 收集、贮存、利用 |  |  |  |  |
| 9 |  | 新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司 （已通过验收，正在申请办理危险废物经营许可证） |  | 准东经济技术开发区 |  |  |  |  | 准东经济技术开发区五彩湾工业园区 |  |  |  | HW04、HW08-HW09、HW12、HW16-HW18、HW20-HW28、HW30-HW36、HW45-HW50 |  |  | 包含HW04、HW08-HW09、HW12、HW16-HW18、HW20-HW28、HW30-HW36、HW45-HW50中所有废物代码 |  |  |  | 临时经营规模：总计16万吨/年处理系统（稳固化处置15万吨/年，雾化处置1万吨/年）和20万立方米的危险废物安全填埋场。 |  |  | 收集、贮存 |  |  |  |  |
| ## 附表6 ## 昌吉州土壤污染防治重点项目库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）土壤污染防治基础能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 建设地点 （县/市） |  |  |  | 建设内容 |  |  |  |  |  |  | 建设年限 |  |  | 总投资 （万元） |  |  | 责任单位 |  |  |  |
| 1 | 监测能力建设 |  |  |  |  |  | 昌吉州、七县市及准东开发区 |  |  |  | 原子吸收分光光度仪8台 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 560 |  |  | 昌吉州环境监测站及七县市环境监测站、准东监测站 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原子吸收分光光度仪（连续光源）8台 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1056 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原子荧光光度计17台 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液相色谱仪8台 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土壤消解仪18台 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土壤快速溶剂萃取仪8台 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各配套设施及器械 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400 |  |  |  |  |  |  |
| （二）土壤污染风险管控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 建设地点 （县/市） |  |  |  | 建设内容 |  |  |  |  |  |  |  | 建设年限 |  |  |  | 总投资 （万元） |  |  | 责任单位 |  |  |
| 1 | 治沙造林 |  |  |  |  | 奇台县 |  |  |  | 无灌溉治沙造林2万亩 |  |  |  |  |  |  |  | 2017.12 |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |
| 2 | 畜禽养殖区域管控 |  |  |  |  | 木垒县 |  |  |  | 牲畜养殖禁养区、限养区划定 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 50 |  |  | 畜牧局 |  |  |
| （三）土壤污染源头治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 建设地点 （县/市） |  |  |  | 建设内容 |  |  |  |  |  |  |  | 建设年限 |  |  |  | 总投资 （万元） |  |  | 责任单位 |  |  |
| 1 | 土壤残膜治理 |  |  |  |  | 昌吉市 |  |  |  | 治理面积100万亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 |  |  | 各乡镇政府 |  |  |
| 2 | 阜康市农业清洁生产（地膜回收利用）示范项目 |  |  |  |  | 阜康市 |  |  |  | 推广使用0.01mm以上地膜40万亩，建设节水、节肥、节地示范区2万亩，新建废旧地膜加工站点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  | 阜康市农业局 |  |  |
| 3 | 准东采油厂彩南作业区 |  |  |  |  | 阜康市 |  |  |  | 新建危险废物标准化储存场所 |  |  |  |  |  |  |  | 2017.10 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | 玛纳斯祥云化纤有限公司固体废物处理项目 |  |  |  |  | 玛纳斯县 |  |  |  | 新建30万方灰渣填埋场，建设防渗工程和道路工程 |  |  |  |  |  |  |  | 2017.10 |  |  |  | 470 |  |  | 玛纳斯祥云化纤有限公司 |  |  |
| 5 | 玛纳斯县医疗垃圾处理中心 |  |  |  |  | 玛纳斯县 |  |  |  | 新建1000平米医疗垃圾处理厂和购置相关设备 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 500 |  |  | 玛纳斯县卫生局 |  |  |
| 6 | 生活垃圾处理 |  |  |  |  | 玛纳斯县 |  |  |  | 生活垃圾处理：填埋厂续建项目，覆盖4个乡镇及25个行政村的垃圾收集输运，无害化处理 |  |  |  |  |  |  |  | 2017.11 |  |  |  | 900 |  |  | 玛纳斯县 |  |  |
| 7 | 玛纳斯天康畜牧科技有限公司 |  |  |  |  | 玛纳斯县 |  |  |  | 畜禽粪便无害化治理，综合利用，减少恶臭污染 |  |  |  |  |  |  |  | 2017.8 |  |  |  | 500 |  |  | 玛纳斯天康畜牧科技有限公司 |  |  |
| 8 | 喇嘛湖梁固废填埋厂项目 |  |  |  |  | 奇台县 |  |  |  | 新建一座80万立方米固废填埋厂 |  |  |  |  |  |  |  | 2017.10 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 生活垃圾填埋场建设项目 |  |  |  |  | 奇台县 |  |  |  | 建设一座库容180万立方的垃圾填埋场，配套完成一座生活垃圾中转站及清运处理设备 |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  |  | 11000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 新疆天之泽有限责任公司固体废物污染防治项目 |  |  |  |  | 呼图壁县 |  |  |  | 建设危险废物管理站 |  |  |  |  |  |  |  | 2017.10 |  |  |  | 100 |  |  | 新疆天之泽有限责任公司 |  |  |
| 11 | 五工台镇东风奶牛养殖畜禽养殖项目 |  |  |  |  | 呼图壁县 |  |  |  | 建设规范的污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  | 2017.10 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | 石梯子乡奶牛养殖畜禽养殖项目 |  |  |  |  | 呼图壁县 |  |  |  | 建设规范的污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | 北三台一般工业固体废物填埋场 |  |  |  |  | 吉木萨尔县 |  |  |  | 工业固废平均日处理量：14787.6吨/天，工业固废年处理量：5397479吨 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2000 |  |  | 北三台管委会 |  |  |
| 14 | 地膜回收与综合利用农业清洁生产示范项目 |  |  |  |  | 吉木萨尔县 |  |  |  | 新建废旧地膜加工企业1家、新增再生塑料颗粒加工能力1200吨，新建残膜回收加工生产线2条，新增回收地膜面积39万亩。新建废旧回收储运网点3个 |  |  |  |  |  |  |  | 2017.11 |  |  |  | 1331 |  |  | 天露节水材料有限公司 |  |  |
| 15 | 畜禽养殖环境治理项目 |  |  |  |  | 木垒县 |  |  |  | 木垒镇养殖、照壁山乡养殖小区规范化养殖，环保设施建设 |  |  |  |  |  |  |  | 2017.10 |  |  |  | 200 |  |  | 环保局 |  |  |
| 16 | 准东开发区神新煤矿输煤廊道 |  |  |  |  | 准东开发区 |  |  |  | 建设神新煤矿至神火和其亚8公里密闭式输煤廊道 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 13600 |  |  | 神新煤矿 |  |  |
| 17 | 新疆天池能源有限责任公司南露天煤矿地面生产系统输煤廊道分流站项目 |  |  |  |  | 准东开发区 |  |  |  | 新建露天煤矿地面生产系统输煤廊道分流站项目 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 9543 |  |  | 天池能源有限责任公司 |  |  |
| 18 | 准东开发区生活垃圾转运站 |  |  |  |  | 准东开发区 |  |  |  | 新建60吨生活垃圾转运站3座 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 1200 |  |  | 准东开发区规建局 |  |  |
| 19 | 准东开发区芨芨湖、西黑山、五彩湾生活服务区生活垃圾填埋场 |  |  |  |  | 准东开发区 |  |  |  | 分别建设30万方、13万方、37万方库容的生活垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 4802 |  |  | 准东开发区规建局 |  |  |
| 20 | 准东经济技术开发区西黑山固体废物综合处理处置中心 |  |  |  |  | 准东开发区 |  |  |  | 建设一期堆灰面积100万㎡，二期堆灰面积200万㎡，三期堆灰面积200万㎡。收集园区排放的粉煤灰、石膏、电石渣、炉渣等 |  |  |  |  |  |  |  | 2017.4 |  |  |  | 8500 |  |  | 新疆神奇蓝天环保有限公司 |  |  |
| 21 | 废物再生与资源化利用 |  |  |  |  | 准东开发区 |  |  |  | 建设年再生或利用工业废弃物120.5万吨，年回收利用废包装桶20万只及配套公用工程及基础设施。项目分二期建设 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 12000 |  |  | 新疆宝石花环保技术有限公司 |  |  |
| （四）土壤污染治理与修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 建设地点 （县/市） |  |  |  |  |  | 建设内容 |  |  |  |  |  |  | 建设年限 |  |  |  | 总投资 （万元） |  |  |  | 责任单位 |  |
| 1 | 玛纳斯祥云化纤有限公司沙漠氧化塘治理及修复项目 |  |  |  | 玛纳斯县 |  |  |  |  |  | 库区治理及生态植被恢复 |  |  |  |  |  |  | 2017.11 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 玛纳斯祥云化纤有限公司 |  |
| 2 | 玛纳斯伟业铅合金冶炼厂污染场地治理修复项目 |  |  |  | 玛纳斯县 |  |  |  |  |  | 对4800平方米，约9600立方米受污染土壤采用固化/稳定化技术进行治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  | 玛纳斯县凉州户镇人民政府 |  |
| 3 | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司沙漠氧化塘治理及生态修复项目 |  |  |  | 玛纳斯县 |  |  |  |  |  | 库区治理及生态植被恢复 |  |  |  |  |  |  | 2017.11 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 |  |
| 4 | 吉木萨尔县城南工业园区东侧下八户村废弃砂石料坑治理项目 |  |  |  | 吉木萨尔县 |  |  |  |  |  | 吉木萨尔县城南工业园区东侧下八户村废弃砂石料坑治理 |  |  |  |  |  |  | 2017.11 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
| 5 | 准东采油厂沙南作业区北联站原蒸发池含油污泥转运处置并恢复地貌 |  |  |  | 阜康市 |  |  |  |  |  | 对准东采油厂沙南作业区北联站原蒸发池的1.6万方含油污泥进行转运处置后恢复生态地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357 |  |  |  | 克拉玛依沃森环保科技有限公司 |  |
| （五）工业企业搬迁场地修复治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 建设地点 （县/市） |  |  |  |  |  | 建设内容 |  |  |  |  |  |  | 建设年限 |  |  |  | 总投资 （万元） |  |  |  | 责任单位 |  |
| 1 | 畜禽养殖环境治理项目 |  |  |  | 木垒县 |  |  |  |  |  | 木垒镇、照壁山乡养殖小区及屠宰场搬迁 |  |  |  |  |  |  | 2017.10 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 畜牧局 |  |