附件：

昌吉州中央环境保护督察反馈意见整改情况公示表

| 序 号 | 反 馈 问 题 | 整 改 目 标 | 整 改 措 施 | 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 昌吉州2013—2016年实施提标改造的42个大气污染治理重点项目，截至督察时仍有9个未按期完成。 | 2018年底前完成1个重点项目的提标改造和8个重点项目的关停。 | 1.将新疆东平焦化有限公司荒煤气脱硫回收硫磺项目、新疆新闽福特钢有限公司烧结机脱硫工程项目、吉木萨尔县弘光机械制造有限公司烧结机脱硫工程项目、阜康市粤华焦化有限公司焦炉煤气脱硫工程项目、玛纳斯德之源洁净煤有限公司荒煤气脱硫项目、木垒县远亨煤化工2.5万千瓦荒煤气发电项目，木垒县天意煤化工、新疆星光化工尾气发电资源综合利用项目等8个项目的产污生产设施列入“关停一批”项目范围，立即对企业下达关停文件，并采取断水断电强制措施，予以彻底关停。 | 吉木萨尔县新疆东平焦化有限公司荒煤气脱硫回收硫磺项目、新疆新闽福特钢有限公司烧结机脱硫工程项目、吉木萨尔县弘光机械制造有限公司烧结机脱硫工程项目3个涉法涉诉项目按照自治区经信委明确要求实施断水、断电，拆除动力装置措施，封存主体设备（生产线），并在政府网站进行公示公告，承诺不再恢复生产。阜康市粤华焦化有限公司焦炉煤气脱硫工程项目、玛纳斯德之源洁净煤有限公司荒煤气脱硫项目、木垒县远亨煤化工2.5万千瓦荒煤气发电项目，木垒县天意煤化工、新疆星光化工尾气发电资源综合利用项目5个关停项目，全部按时完成拆除任务。 |
|  |  |  | 2.将新疆伟泽综合能源开发有限公司2.5万千瓦荒煤气发电项目列入“整改一批”项目范围，实施停产治理，2018年底前完成提标改造。 | 新疆伟泽综合能源开发有限公司2.5万千瓦荒煤气发电项目，2018年11月初由专家出具工程验收报告。 |