附件：

昌吉州中央环境保护督察反馈意见整改情况公示表（2018.12.21）

| 序 号 | 反 馈 问 题 | 整 改 目 标 | 整 改 措 施 | 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 自治区共有29个自治区级以上自然保护区，其中国家级15个。截至督察时，17个自治区级以上自然保护区中存在矿产开发、石油开采、渔业养殖、旅游开发等违法违规项目共152个。 | 依法依规取缔退出自然保护区中存在的矿产开发、石油开采、渔业养殖、旅游开发等违法违规项目。 | 1.新疆奇台荒漠类草地自然保护区。立即关停额河引水工程沙石料场，2018年9月底前完成保护区内已关停采矿点和探矿点的生态修复。 | 根据整改目标和整改措施，依据《新疆奇台荒漠类草地自然保护区生态修复治理方案》，对供水二期砂石料场进行清理拉运，对柳树泉金矿、古豫金矿按照规范要求进行拆除、封井、清理拉运至住建部门指定的地点，对7个探矿槽进行回填。以上场地平整至与周边地形相协调，并进行微地形集水措施，达到自然恢复的条件。 |
|  |  |  | 2.天池博格达峰自然保护区。立即停止保护区内农业开发，2018年底前清退保护区内12处能源设施、37处居民点、26处旅游设施、23处其他人工设施，拆除与保护无关的建筑设施，进行生态修复。 | 坚决清退保护区内与保护无关的各类设施，加强规范化建设和管理，筑牢生态安全屏障。聘请的第三方新疆林业勘察设计院对99处人类活动点进行现场核查，认真研究部署，迅速组织有关部门进行落实整改，截止目前已完成了对99处人类活动点的分类整改工作。 |