附件2：

昌吉州第一中学重大校舍维修工程项目资金-文体中心及学生食堂建设资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 昌吉州第一中学建于1955年，自治区首批命名的重点示范中学，现有75个教学班，4260名学生，其中住宿生650人。学校原食堂是校办工厂2006年改建而成的，面积只有1180平方米，只能容纳约400名学生就餐。近年来，学生人数大增，学校音乐、舞蹈、美术多功能室及体育比赛与训练场严重不足，图书、阅览场地也不达标。经学校申请，昌吉州各级领导实地调研后，建议将现有的食堂拆除，重新建设一栋食堂及文体中心楼，内设音乐、舞蹈、阅览、体育比赛及训练场馆等。新建的食堂及文体中心规划建筑面积12000平方米，资金投入3800万元（不包括前期费用及配套设施设备费用），可容纳1400人就餐，所需的体育场馆及特色项目训练馆等条件均能得到有效提升。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

- 项目绩效目标。

- 目前该项工程主体已经竣工验收完毕，尚未投入使用，计划在2020年4月-6月期间进行内部装修及配套设施的购置，2020年下半年投入使用。截止目前该项目主体工程使用资金2875万元，全部为财政拨款。2019年依据昌州党财【2019】3号文件拨付的“重大校舍维修工程项目资金”800万元，也全部用于支付该建筑工程，该笔资金保证了工程能够按进度顺利完工，新建的食堂及文体中心将改善教师学生就餐环境，保证师生生活质量，提高学校后勤服务能力； 解决我校学生的体育、艺术等专业训练活动场地，也极大改善了学校办学条件，提升学校形象和竞争力，为昌吉州教育教学工作贡献力量。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为合理配置资源，有效利用财政资金，对2019年拨付的“重大校舍维修工程项目资金”800万元，用于新建的食堂及文体中心工程项目投资使用情况及项目产生的效益进行评价。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

该项目绩效评价原则采取客观性，对比性原则，主要评价项目所到的目标和效益，主要对项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

- 绩效评价工作过程。

- 由于项目负责部门，对项目概况、工程实施情况、资金投入情况及竣工验收等进行汇报，再由相关业务部门对项目是否达到预期的使用效果进行评价，最后由绩效评价小组结合相关人员的测评满意度，对项目所产生的效益做出整体评价。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| 昌吉回族自治州第一中学重大校舍维修工程项目资金-文体中心及食堂建设项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 重大校舍维修工程项目资金--文体中心及食堂建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州第一中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 800 | 800 |  | 800 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 800 | 800 |  | 800 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金计划用于文体中心及学生食堂建设项目支付工程款 |  |  |  |  |  | 目标已完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 文体中心及食堂建设面积（㎡） |  |  | 12000 | 12000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完工程度 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程拨款及时率(元/㎡) |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  |  | 4200万 | 4200万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 丰富学生课余生活 |  |  | 设置体音美活动室若干间 | 90%按要求设置 | 15 |  | 14 |  | 规划设计的场地没有完全达到预期的效果 |  |
|  |  |  | 完全改善师生用餐环境 |  |  | 满足2000人用餐 | 100%满足 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≧95 | ≧90 | 5 |  | 4 |  | 规划设计的场地没有完全达到预期的效果 |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≧95 | ≧95 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 家长满意度 |  |  | ≧95 | ≧95 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 2016年9月昌吉州党委财经领导小组第六次会议纪要，研究了《关于昌吉州第一中学学生食堂及体育馆申请建设的请示》，会议认为，昌吉州党委、政府高度重视教育事业发展，昌吉州第一中学是自治州重点学校，必须支持学校完善功能，建设满足学校师生身心健康需要，符合规划要求，同意昌吉州第一中学建设学生食堂及体育馆，资金不足部分由昌吉州财政予以支持。

- 昌吉州教育局深入了解现有食堂的基本情况，认真研究分析合建学生食堂及体育馆的必要性和可行性，结合学校今后住宿、用餐学生数量，科学合理确定新建餐厅面积，规划校园布局，筹备前期工作。昌州发改社会【2017】20号、40号文件对昌吉州第一中学食堂及文体中心楼建设进行批复，项目总建设规模12000平方米，总投资4200万元。

- 项目过程情况。

- 昌吉州第一中学食堂及文体中心建设项目设计施工一体化（EPC总承包），2017年10月通过公开招标方式，共有6家建筑公司参与投标，中标单位：湖北红旗建设集团有限公司，中标价3796万元。2018年5月由昌吉市住房和城乡建设局批准开始施工。施工过程中严格按照合同、设计、监理等建设管理法规实施管理，确保工程有充顺利实施。在资金监管上，做到专帐管理、专款专用，严格按照施工进度支付工程款无任何截留、挤占、挪用现象。工程于2019年10月底结束，11月底验收完毕。

- 项目产出情况。

- 昌吉州第一中学食堂及文体中心楼外观造型体现现代、健康、文化理念的标志性建筑，内设专业标准篮球场一个、标准排球场一个； 乒乓球、体操、舞蹈、健身、跆拳道馆；满足1500人的图书阅览厅； 专业音乐、美术馆、学生社团活动室、供2000人用餐的食堂。

- 项目效益情况。

- 新建的食堂及文体中心将改善教师学生就餐环境，保证师生生活质量，提高学校后勤服务能力； 解决我校学生的体育、艺术等专业训练活动场地，也极大改善了学校办学条件，提升学校形象和竞争力，为昌吉州教育教学工作贡献力量。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 在州教育局领导的指导下，校领导发挥牵头、协调作用，各部分也充分发挥职能作用，在规划设计，招投标、质量监督、资金使用等方面，认真履职、监督到位，职责落实到位，形成齐抓共管的工作氛围，确定项目绩效评价工作有序推进。

- 六、有关建议

无

- 其他需要说明的问题

- 无