昌吉州中级人民法院重点项目

支出绩效评价报告

（2019年度）

项目名称：“智慧法院”建设项目

实施单位（公章）：昌吉州中级人民法院

主管部门：自治区高级人民法院

项目负责人（签章）：

填报时间：2020年4月11日

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

年来，全国法院将司法改革和信息化建设作为“车之两轮、鸟之两翼”，人民法院信息化3．0版不断深化完善，智慧法院建设成果得到了“大考”检验，其应用实践体现在立案、审判、执行、信访等各个方面和流程节点。系统总结这方面的经验，不仅是坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的需要，也将为深化后疫情时期智慧法院建设，让信息化成果更好地惠及群众、服务社会奠定坚实基础。昌吉州中级人民法院为审判机关，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、行政、国家赔偿以及执行案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，根据法律履行审判职责和对法院审判工作指导监督任务，综合考虑办案成本和工作量，保障审判执行工作正常开展。同时，人民法院作为国家的审判机关又肩负着维护社会公平正义，体现司法文明，推动社会进步的神圣使命。通过“智慧法院”落实大数据分析与人脸识别在法院可视化场景中的综合应用。可视化平台实现将法院多个业务系统的信息动态、关联呈现，形成了典型应用场景，满足智慧法院的特定应用需求。显示法院主要业务指标，实时展现整个法院的监控状态及业务运作状态，为客户提供宏观上的综合业务展示及准确的数据分析。

2、项目主要内容及实施情况

智慧法院建设的各项成果在近期得到了非常广泛的应用，主要的应用场景和领域集中体现在诉讼服务、互联网庭审和移动执行三个方面。

一是广泛开展在线诉讼服务。各地法院充分依托移动微法院、诉讼服务网、12368诉讼服务热线等在线诉讼平台，拓展在线诉讼服务功能，向当事人和社会公众在线提供诉讼咨询、交费退费、信息查询、联系法官、申诉信访、举报投诉等全方位诉讼服务，保障当事人足不出户即可获取司法信息、办理诉讼事项。

二是积极探索互联网庭审方式。充分利用互联网技术，积极探索将庭审活动从线下转移到线上的各种途径和方式。互联网庭审方式的广泛应用，有效解决了当事人无法出行导致的诉讼难问题，实现了疫情防控期间审判工作的正常运行。

三是充分运用执行信息化成果。各地法院全面依托执行信息化办案平台，引导当事人网上申请执行立案、远程办理相关执行事项。充分运用“总对总”“点对点”网络执行查控系统，有效开展线上财产保全查控、执行查控以及执行款扣划，运用移动执行平台、短信、微信、电子邮件、电话等方式办理联系、接待当事人等事项。依托执行案款管理系统，通过网银、微信、支付宝等系统以线上转账的方式接收、发放执行案款。

3、资金投入和使用情况

该项目根据实际需要预算投资195.33万元。2019年到位资金195.33万元，全部用于昌吉州智慧法院建设项目中，用于支付项目进度款、设备款及运行支出。

- 项目绩效目标。

- 昌吉州中级人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权。依法审判法律规定由昌吉州中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件；依法审判法律规定由昌吉州中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；依法办理应由昌吉州中级人民法院管辖的减刑、假释案件；受理不服所辖县（市）人民法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审；依法审判由昌吉州人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。针对智慧法院建设项目本年设立完成以下目标：1.庭审智能语音识别系统、2.电子卷宗随案生产及深度应用、3.移动办公办案系统建设、4.科技法庭高清改造及新建、5.协执单位“点对点”查控系统建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价是指按照财政支出经济性、效率性和有效性的总体要求，运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，对财政支出的行为过程、支出成本及其产生的最终效果进行科学、客观、公正地衡量比较和综合评估，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

（1）向相关方提供财政支出绩效方面的重要信息，帮助阿昌吉州中级人民法院做出合理的资源配置决定，提高决策水平；

（2）为财政支出运行提供及时、有效的信息，帮助昌吉州中级人民法院改进财政支出管理，从而提高财政资金的使用绩效；

（3）通过绩效评价结果的公开、问责与应用，增强昌吉州中级人民法院分配、使用公共资金的责任感。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，发现智慧法院建设项目执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼其他项目执行过程中的经验做法，为昌吉州中级人民法院改进政策和项目管理、完善政策和预算管理提供可行性参考建议，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本、优化资源配置、为社会提供更多更好的公共产品和服务、提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

为科学、公正地评价财政资金使用绩效，本次评价遵循财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件精神，针对智慧法院建设项目进行评价考察。项目主要内容：大数据分析与人脸识别在法院可视化场景中的综合应用。可视化平台实现将法院多个业务系统的信息动态、关联呈现，形成典型应用场景，满足智慧法院的特定应用需求。显示法院主要业务指标，实时展现整个法院的监控状态及业务运作状态，为客户提供宏观上的综合业务展示及准确的数据分析。

3、绩效评价的范围

为了全面了解智慧法院建设项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目管理中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，昌吉州中级人民法院对智慧法院建设项目进行绩效评价。

通过前期布置、资料收集、问卷调查、访谈、数据统计分析等形式，针对该项目资金的使用情况、受益群体满意度反馈及智慧法院建设项目的经验，发现资金管理和项目管理中存在的问题并分析产生原因，提出有针对性的合理化建议，以提高今后其他项目或者类似项目的经费的使用效率及效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请若干专家对指标体系中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（2）确定权重

采用专家调查法，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为0.10，项目过程权重值占0.30，项目产出权重值占0.40，项目效益权重占0.20。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值，即根据中标合同中制定的项目目标、计划、中标金额等作为评价标准。

- 绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

| 评价计分结果 | 评价结果级别 |
| --- | --- |
| 90分～100分 | 优 |
| 80分～90分 | 良 |
| 60分～80分 | 中 |
| 60分以下 | 差 |

具体评价指标体系详情见表1

表1 项目评价指标体系表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 1 | 充分 | 充分 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 1 | 规范 | 规范 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 合理 | 合理 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 2 | 明确 | 明确 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 2 | 科学 | 科学 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 2 | 合理 | 合理 |
| 过程 | 30分 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 100% | 100% |
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 100% | 100% |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 10 | 规范 | 规范 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 5 | 健全 | 健全 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 5 | 有效 | 有效 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 智慧法院建设项目完成内容（项） | 10 | 5项 | 5项 |
|  |  | 产出质量 | 项目完成情况（%） | 10 | 98% | 100% |
|  |  | 产出时效 | 项目完成时间 | 10 | 2019/12/30 | 完成 |
|  |  | 产出成本 | 项目支出成本（万元） | 10 | 195.33万元 | 195.33万元 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 1.科技法庭高清改造及新建，以支持群众需求为重，提升公共服务水平。2.完成智慧法院建设项目，提高整体业务能力，整合资源，提高综合利用率 | 10 | 100% | 90% |
|  |  |  | 单位职工满意度 | 10 | 100% | 98% |

3、绩效评价方法

本次评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为智慧法院建设项目，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

我们通过对绩效目标与实施效果与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对智慧法院建设项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对智慧法院建设项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

（3）公众评判法

我们通过调查问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对智慧法院建设项目满意度以及群众满意度调查两类问卷分别采取随机抽样法，对受益人群发放问卷，确保样本的随机性与准确性。并针对群众的满意程度设立问题，并根据相关问题在问卷总数所占比进行具体评价。

综合评分：根据单独的评分结果汇总平均，得出本项目的最终评分结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对智慧法院建设项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 98分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 10 分，得分为10分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为100%。项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 18 分，得分率为 90%。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 1 | 充分 | 充分 | 100% | 1 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 1 | 规范 | 规范 | 100% | 1 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 合理 | 合理 | 100% | 2 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 2 | 明确 | 明确 | 100% | 2 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 2 | 科学 | 科学 | 100% | 2 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 2 | 合理 | 合理 | 100% | 2 |
| 过程 | 30分 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 100% | 100% | 100% | 5 |
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 100% | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 10 | 规范 | 规范 | 100% | 10 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 5 | 健全 | 健全 | 80% | 5 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 5 | 有效 | 有效 | 60% | 5 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 智慧法院建设项目完成内容（项） | 10 | 5项 | 5项 | 100% | 10 |
|  |  | 产出质量 | 项目完成情况（%） | 10 | 98% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 项目完成时间 | 10 | 2019/12/30 | 完成 | 100% | 10 |
|  |  | 产出成本 | 项目支出成本（万元） | 10 | 195.33万元 | 195.33万元 | 100% | 10 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 1.科技法庭高清改造及新建，以支持群众需求为重，提升公共服务水平。2.完成智慧法院建设项目，提高整体业务能力，整合资源，提高综合利用率 | 10 | 100% | 90% | 90% | 9 |
|  |  |  | 单位职工满意度 | 10 | 100% | 98% | 90% | 9 |

表2 综合评分表

- 1、项目决策

项目决策指标是从项目的立项依据充分性、程序规范性与绩效目标合理性、指标明确性与预算编制科学性、资金分配合理性六个方面来对项目资金方面进行考察，项目决策类指标分值 10 分，实际得分10 分。指标的得分情况如表 2-1 所示。

表2-1 决策指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10分 | 项目立项 | A101 立项依据 充分性 | 1 | 充分 | 充分 | 100% | 1 |
|  |  |  | A102 立项程序 规范性 | 1 | 规范 | 较规范 | 100% | 1 |
|  |  | 绩效目标 | A201 绩效目标 合理性 | 2 | 合理 | 合理 | 100% | 2 |
|  |  |  | A202 绩效指标 明确性 | 2 | 明确 | 明确 | 100% | 2 |
|  |  | 资金投入 | A301 预算编制 科学性 | 2 | 科学 | 科学 | 100% | 2 |
|  |  |  | A302 资金分配 合理性 | 2 | 合理 | 较合理 | 100% | 2 |

对于 “A101 立项依据充分性” ：根据昌吉州中级人民法院实际工作需求，确定申请智慧法院建设项目资金。依据评分细则，该项得1分。

对于 “A102 立项程序规范性”：（1）昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目立项前经过专题会议充分讨论研究该项目实施内容及可行性。（2）项目的立项通过集体决策，有立项程序中的立项申请文件，符合规定程序。该项得1分。

对于 “A201 绩效目标合理性”：昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目设立了绩效目标，详情如下：一是智慧法院建设项目完成内容5项；二是项目完成情况98%；三是项目完成时间2019年12月30日；四是项目支出成本195.33万元。绩效目标编制明确、完备、可衡量。依据评分细则，该 项目完成时间项得2分。

对于 “A202 绩效指标明确性”：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，智慧法院建设项目完成内容5项，通过清晰、可衡量的指标值予以体现与项目目标任务数相对应。依据评分细则，该项得2分。

对于“A301 预算编制科学性”：昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目资金管理办法健全，项目申请报告、资金申请流程比较完备。依据评分细则，该项得2分。

对于“A302 资金分配合理性”：昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目资金分配较合理，依据实际需要分配。依据评分细则，该项得2分。

- 项目过程

- 项目过程指标是从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性五个方面来对项目实施过程进行考察。项目过程类指标分值 30 分，实际得分 30 分。指标的得分情况如表 2-2 所示。

表2-2 过程指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 30分 | 资金管理 | B101 资金到位率 | 5 | 100% | 100% | 100% | 5 |
|  |  |  | B102 预算执行率 | 5 | 100% | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 资金管理 | B201 资金使用 合规性 | 10 | 规范 | 规范 | 100% | 10 |
|  |  | 组织实施 | B202 管理制度 健全性 | 5 | 健全 | 健全 | 100% | 5 |
|  |  |  | B301 制度执行 有效性 | 5 | 有效 | 有效 | 100% | 5 |

对于“B101 资金到位率”：昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目应到位预算资金为195.33万元，实际到位资金为195.33万元，资金到位率 =195.33/195.33×100%=100%。依据评分细则，该项得5分。

对于“B102 预算执行率” ：昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目应到位预算资金为195.33万元，该项目总计支出195.33万元，预算执行率=195.33/195.33×100%=100%。依据评分细则，该项得5分。

对于“B201 资金使用合规性”：昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目，有资金申请报告等相关文件，同时有专题会议记录等佐证资料，支出依据合理规范。该项目未出现截留、挤占、挪用、虚列开支以及超标准开支的情况。依据评分细则，该项得10分。

对于“B301 管理制度健全性”：（1）昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目财务制度健全。在《昌吉州中级人民法院内控制度》中，对内部会计管理体系、会计人员岗位责任制度、账务处理程序制度以及财务审批等相关制度编制齐全。（2）项目实施期间，昌吉州中级人民法院严格执行财务收支审批、财务处理程序及财务信息公开等相关制度。（3）拨款记录材料齐全，按相关制度保存会计凭证会计账簿和会计报表等所有会计核算的专业资料，会计核算规范。（4）对资金申请及批复文件、管理制度文件、资金拨付相关材料等保存较好，依据评分细则，该项得5分。

对于“B202 制度执行有效性”：在昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目中，（1）严格遵守相关法律法规和相关管理规定，执行财务收支审批、财务处理程序及财务信息公开等相关制度；（2）拨款记录材料齐全，并按相关制度保存会计支出凭证。依据评分细则，该项得5分。

- 3、项目产出

- 项目产出指标是从实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率四个方面来对项目产出进行考察。项目产出类指标分值 40 分，实际得分 40 分。指标的得分情况如表 2-3 所示。

表2-3 产出指标评分表

| 产出 | 40分 | 产出数量 | C101 智慧法院建设项目完成内容（项） | 10 | 5项 | 5项 | 100% | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产出质量 | C201 项目完成情况（%） | 10 | 98% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | C301 项目完成时间 | 10 | 2019/12/30 | 完成 | 100% | 10 |
|  |  | 产出成本 | C401 项目支出成本（万元） | 10 | 195.33万元 | 195.33万元 | 100% | 10 |

对于“C101 智慧法院建设项目完成内容（项）”：昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目，预期目标是智慧法院建设项目完成内容5项.实际完成率=5项/5项×100%=100%。依据评分细则，该项得10分。

对于“C201 项目完成情况（%）”：昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目在项目期内实际完成情况达到100%/98%×100%=102%。依据评分细则，该项得10分。

对于“C301 项目完成时间”：昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目计划完成时间为2019年1月及2019年12月。实际完成时间为2019年1月及2019年12月，按预期目标如期完成发放任务。依据评分细则，该项得10分。

对于“C401 项目支出成本（万元）”：昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目，计划成本为195.33万元，2019年支出实际成本195.33万元，195.33万元/195.33万元×100%=100%。依据评分细则，该项得10分。

- 4、项目效益

- 项目绩效指标是从项目实施效益，即社会效益、可持续影响效益以及满意度二个方面来对项目绩效方面进行考察，项目效益类指标分值 20 分，实际得分 18 分。指标的得分情况如表 2-4 所示。

表2-4 效益指标评分表

| 效益 | 20分 | 项目效益 | D101 1.科技法庭高清改造及新建，以支持群众需求为重，提升公共服务水平。2.完成智慧法院建设项目，提高整体业务能力，整合资源，提高综合利用率。 | 10 | 100% | 90% | 90% | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D102 本单位职工满意度 | 10 | 100% | 98% | 90% | 9 |

对于“D101 1.科技法庭高清改造及新建，以支持群众需求为重，提升公共服务水平。2.完成智慧法院建设项目，提高整体业务能力，整合资源，提高综合利用率。”：昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目社会效益为提科技法庭高清改造及新建，以支持群众需求为重，提升公共服务水平。可持续效益为完成智慧法院建设项目，提高整体业务能力，整合资源，提高综合利用率。由于智慧法院为新建项目，所有项目未完全落实应用。扣1分，该项得9分。

对于“D102 本单位职工满意度”：昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目受益群体满意度经问卷调查研究后显示：“比较满意”及“非常满意”的问卷占总体问卷数目 90%，达到预期90%绩效目标。扣1分，该项得9分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目绩效目标设置合理，绩效目标编制细化、可衡量，预算编制科学，资金分配较为合理。有完整项目资金申请报告、项目立项批复文件。

（二）项目过程情况。

该项目资金申报手续、审核手续相关文件，支出依据合理规范。监督实施于2019年1月及12月，同时智慧法院建设项目款所有资金使用完毕，昌吉州中级人民法院及时公开相关信息，确保专项资金专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列开支以及超标准开支的情况。但村级公示有待进一步加强。

昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目实施期间严格执行昌吉州中级人民法院内控制度，执行财务收支审批、财务处理程序及财务信息公开等相关制度；确保专项资金专款专用。按项目计划分配资金，会计核算及工程审计等相关资料健全，合乎规范。

（三）项目产出情况。

预期目标：1.庭审智能语音识别系统、2.电子卷宗随案生产及深度应用、3.移动办公办案系统建设、4.科技法庭高清改造及新建、5.协执单位“点对点”查控系统建设。项目已按预期目标如期完成，项目总投资195.33万元，实际支付195.33元，同时该项目所有资金使用完毕。总体产出情况较好。

（四）项目效益情况。

昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目受益群众满意度达到预期目标，且项目实施让互联网司法成为一种习惯，用更多更好的建设成果让人民群众便捷顺畅地享受科技创新带来的新红利。加强智慧法院建设基础法律理论研究，提升服务审判执行中心工作的实际效能，促进社会稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目按照《预算法》及相关规定执行，严格执行预算。

1、昌吉州中级人民法院监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。

- 2、为规范公共财政补助资金发放项目的管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的政府管理体制，财政参与项目建设及项目资金管理使用督查，不定时对项目实施监督检查。

- 3、严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。

（二）存在的问题及原因分析

1、昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目存在的主要问题：由于绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，未见事前评估及监控表等文件，在绩效管理上有待完善。

2、原因分析

由于 2018 年绩效管理才开始全面实行，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于档案管理还不够完善。

六、有关建议

针对昌吉州中级人民法院智慧法院建设项目绩效评价开展情况提出的建议、意见包括：

- 1、继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。目前我镇财政管理中的问题，很多与没有认真学习贯彻《预算法》有关规定。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“ 量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点 ” 的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性。

2、加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

3、财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报帐，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。