| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 物业维修管理等相关费用、人防训练装备及活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州人民防空办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 276.44 |  | 276.44 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 276.44 |  | 276.44 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本部门负责保障警报鸣放工作，组织人民防空专项演习；负责人民防空通信警报的维护与管理工作；组织本行政区人民防空无线电台使用和管理工作；协调建立利用防空警报发放灾情警报机制。目标：开展人民防空的基本知识、技能培训，依法对城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况进行监督检查和指导。保障物业维修管理，人防训练装备及活动经费。 |  |  |  |  |  | 根据年初预算制定计划，单位全年计划完成，保障了综合大楼的正常运行，人防训练正常开展。人防训练装备及活动经费正常支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 大楼水暖等设备维修次数 |  |  | 9次 | 9次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 电台搬迁、物资搬运次数 |  |  | 2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 相关设备的采购合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 维修合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 排水管道、换热站、二次供水管弯道、更换地下车库电线电缆维修时限 |  |  | 年底 | 年底 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 办公室改造、电台搬迁完成时限 |  |  | 8月底 | 8月底 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 物业维修管理等相关费用 |  |  | 254.44万元 | 254.44 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 人防训练装备及活动经费 |  |  | 22万元 | 22 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 规范资金管理，提高资金使用率，维护社会稳定，提高行政服务水平 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行，不断促进人防工作规范化水平，提高办公质量，长期保障工作平稳进行 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |