附件：1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州水资源管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我单位主要负责落实水资源管理、检测的技术服务与指导工作。 目标负责水资源水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务 |  |  |  |  |  | 完成水质化验报告8份个，地下水检测点249个，解决1.17万人农村饮用水安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成各县市、园区水质化验报告（份） |  |  | 8个 | 8个 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 水质监测点(个) |  |  | 249个 | 249个 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 编制《昌吉州地下水动态监测报告》（本） |  |  | 1本 | 1本 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 水质合格率（%） |  |  | ≧90% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付率（%） |  |  | ≧95% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制(万元) |  |  | ≦5万元 | 5 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升全州的节水用水效率 |  |  | 提升 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | 切实改善人居环境 |  |  | 改善 | 80% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障地下水水位持续上升 |  |  | 提升 | 80% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  |  | ≧95% | 98% | 10 |  | 10 |  | / |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 最严格水资源管理制度工作补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州水资源管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 |  | 15.8 |  | 10 |  | 99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 |  | 15.8 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，强化最严格水资源管理制度考核技术支撑，力争使我州节水效果初步显现，用水总量控制在2020年指标内，万元国内生产总值用水量，万元工业增加值用水量有所降低，水资源管理水平明显提高。 |  |  |  |  |  | 2020年万元国内生产总值用水量降幅33.35%，万元工业增加值用水量降幅14.9%；对全州10890眼机电井进行井电双控运行情况进行2次现场抽查。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 万元国内生产总值用水量降幅 |  |  | ≧41.6% | 33.35% | 10 |  | 8 |  | / |  |
|  |  |  | 纳入“年度实行最严格水资源管理制度考核”县市覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 万元工业增加值用水量降幅 |  |  | ≧21.6% | 14.90% | 10 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 最严格水资源管理制度考核合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 地下水资源监测设施完好率 |  |  | ≧90% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年度自治区实行最严格水资源管理制度考核结果提交时间 |  |  | 2020年12月30日前 | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制(万元) |  |  | ≦16万元 | 15.8 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 全社会的节水用水效率 |  |  | 提升 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | 切实改善人居环境 |  |  | 改善 | 80% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障地下水水位持续上升 |  |  | 提升 | 80% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 |  |  | ≧95% | 98% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水资源节约管理与保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州水资源管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 22.17 |  | 10 |  | 74% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 22.17 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，强化最严格水资源管理制度考核技术支撑，力争使我州节水效果初步显现，用水总量控制在2020年指标内，万元国内生产总值用水量，万元工业增加值用水量有所降低，水资源管理水平明显提高。 |  |  |  |  |  | 开展节水型社会建设工作指导4次，开展节水型社会建设考核检查1次，通过各类媒体全方位开展节水宣传1次。举办中小学生节水书画比赛一次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 节水型社会建设工作指导（次） |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 印制节水宣传品（批） |  |  | 1 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 聘用节水型社会专职工作人员（人) |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 节水型社会建设考核检查（次） |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 县域节水型社会建设自验率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按照工作计划完成（月） |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 资金支付率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本（万元） |  |  | ≦30万元 | 22.17万元 | 5 |  | 3.5 |  | 支付手续不齐全 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 全社会的节水用水效率 |  |  | 提升 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | 各县市用水总量（亿立方米） |  |  | ≦25.531 | 25.48 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 水安全保障能力 |  |  | 提升 | 80% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 |  |  | ≧85% | 98% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.5 |  |  |  |