| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州政府政务云平台运维费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州人民政府办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州电子政务办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 138.02 |  | 10 |  | 92% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 138.02 |  | — |  | 92% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1:基本支出用于本单位聘用人员工资、社保、公积金经费等。目标2:切实加强昌吉州政府门户网站、政务云平台建设运维管理，确保政府电子政务云平台建设与昌吉州经济社会发展相适应。 |  |  |  |  |  | 借助政府门户网站、政务云平台运维团队，做好全州政府网站和各单位应用系统的网络和平台及各类应用系统的支撑完成70个，维护政务云平台服务器1500台，政府网站和政务云平台正常运行率98%，平台运维工作完成365天，硬件、软件系统购置及维护成本138.02万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 借助政府门户网站、政务云平台运维团队，做好全州政府网站和各单位应用系统的网络和平台及各类应用系统的支撑 |  |  | ≧70个 | 70个 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 维护政务云平台服务器台数 |  |  | ≧1500台 | 1500台 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 政府网站和政务云平台正常运行率（%） |  |  | ≧98% | ≧98% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 平台运维工作完成时限 |  |  | 365天 | 365天 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 硬件、软件系统购置及维护成本（万元） |  |  | 150万元 | 138.02万元 | 10 |  | 9 |  | 因疫情、法人更换等原因部分采购未实施 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 加快昌吉州电子政务建设步伐，以信息化推进政府治理体系和治理能力现代化 |  |  | 提高 | 98% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过电子政务的应用和发展，长期为党政共建共用、信息资源共享提供保障 |  |  | 长期 | 98% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 政府网站和应用系统平台使用者满意度 |  |  | ≧98% | 98% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |