| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 呼图壁河呼图壁县西大桥至芨芨坝段及芨芨坝东、西河防洪工程和北疆铁路大桥至西大桥段防洪工程实施方案设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成呼图壁河呼图壁县西大桥至芨芨坝段及芨芨坝东、西河防洪工程和北疆铁路大桥至西大桥段防洪工程实施方案设计 |  |  |  |  |  | 实际完成完成呼图壁河呼图壁县西大桥至芨芨坝段及芨芨坝东、西河防洪工程和北疆铁路大桥至西大桥段防洪工程实施方案设计，编制了呼图壁河西大桥至芨芨坝段防洪工程实施报告，编制了呼图壁河芨芨坝东河防洪工程实施报告，编制了呼河芨芨坝西河防洪工程实施方案，编制了呼图壁河北疆铁路大桥至西大桥段防洪工程实施方案。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 呼图壁河西大桥至芨芨坝段防洪工程实施报告(报告图册、水土保持方案报告） |  |  | =12本 | 12本 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 呼图壁河芨芨坝东河防洪工程实施报告(报告图册、水土保持方案报告） |  |  | =12本 | 12本 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 呼河芨芨坝西河防洪工程实施方案(报告图册、水土保持方案报告） |  |  | =12本 | 12本 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 呼图壁河北疆铁路大桥至西大桥段防洪工程实施方案(报告图册、水土保持方案报告） |  |  | =12本 | 12本 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 对齐古水库大坝进行安全评价报告 |  |  | =8本 | 8本 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 对青年渠首水闸进行安全鉴定 |  |  | =8本 | 8本 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 对回收水大闸进行安全鉴定 |  |  | =8本 | 8本 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 对芨芨坝水闸进行安全鉴定 |  |  | =8本 | 8本 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 编制合格率 |  |  | >=95% | 98% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 报告按时完成率 |  |  | 2021/12/31 | 2021/12/31 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设计完成日期 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 水闸安全鉴定成本（万元） |  |  | <=10万元 | 10万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 呼图壁河呼图壁县西大桥至芨芨坝段及芨芨坝东、西河防洪工程和北疆铁路大桥至西大桥段防洪工程设计成本 |  |  | <=120万元 | 120万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 齐古水库大坝进行安全鉴定成本 |  |  | <=20万元 | 20万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 彻底改变县城防洪现状，确保区域经济、社会、环境的协调发展和可持续发展。通过防洪工程建设治理，洪水能归槽畅通，将有助于农田、林带、湿地的自然恢复，改善生态环境，减少洪灾，保护好河道地表植被。 |  |  | 显著 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为呼图壁县经济持续健康发展以及生态环境的改善起到促进作用 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 成果使用满意度 |  |  | >=95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |