| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 昌吉州水库安全监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉回族自治州水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州水利管理总站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3056.00 | 3056.00 |  | 2199.65 |  | 10 |  |  | 71.98% | 7.20分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 900 | 900 |  | 43.65 |  | — |  |  | — | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 656 | 656 |  | 656 |  | — |  |  | — | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 |  | — |  |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成全州66座水库自动化监测及大坝安全鉴定水雨情监测工作 |  |  |  |  |  |  | 已完成至80% |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 实施水库数量 |  |  | >=66座 | 66座 | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 政府采购率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时限 |  |  | 2021年7月至2022年12月 | 2021年1月至12月 | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 经费使用控制 |  |  | <=3056万元 | 2156万元 | 10 |  | 7 | 未全部完工 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 提高安全生产技术水准，加强安全生产监管 |  |  | 提高 | 80% | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 提升运行管理水平 |  |  | 提升 | 85% | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 降低安全事故发生率 |  |  | 降低 | 80% | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度（%） |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.20分 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年访惠聚工作为民办实事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉回族自治州水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州水利管理总站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 4.02 | 4.02 |  | 4.02 |  | 10 |  |  | 100.0% | 10分 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过走访慰问、帮扶村民，极大地改善了东地村的人居环境 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 走访村居民 |  |  | >=46户 | 46户 | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 慰问贫困户次数 |  |  | >=38户 | 38户 | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 慰问三老人员 |  |  | >=16户 | 16户 | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 文化室、村集体房屋修缮合格率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 公用饮水机、体育器材安装合格率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 任务完成时间 |  |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 各项工作完成及时率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 走访慰问成本 |  |  | <=2.02万元 | 2.02万元 | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 村集体房屋修缮 |  |  | <=2万元 | 2万元 | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 群众受益率 |  |  | >=75% | 75% | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 群众满意度（%） |  |  | >=80% | 80% | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 改善乡村卫生环境 |  |  | 改善 | 90% | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 村民自觉维护村容村貌 |  |  | 改进 | 90% | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度（%） |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年访惠聚工作为民办实事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉回族自治州水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州水利管理总站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 13.00 | 13.00 |  | 9.1 |  | 10 |  |  | 70.0% | 7分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13 | 13 |  | 9.1 |  | — |  |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过走访慰问、帮扶村民，极大地改善了东地村的人居环境 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 走访村居民 |  |  | >=389人 | 389人 | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 慰问贫困户 |  |  | >=38户 | 38户 | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 慰问三老人员 |  |  | >=16 | 16户 | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 村集体公用器材维修及时率 |  |  | >=75% | 75% | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 村集体公用器材维护合格率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 工作完成时限 |  |  | =2021年12月31日前 | 12月31日前 | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 走访慰问成本 |  |  | <=2万元 | 2万元 | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 村集体公用物品维护 |  |  | <=3万元 | 3万元 | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 购置种公羊发展畜养殖业 |  |  | <=8万元 | 8万元 | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 村组受益人群 |  |  | >=75% | 75% | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 村组居民幸福指数提高 |  |  | 提高 | 95% | 5 |  | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 村容村貌得到改善 |  |  | 改善 | 90% | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 村民自觉维护村组环境 |  |  | 提高 | 80% | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 居民满意度（%） |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97分 | 部分资金待支付 |  |  |

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 昌吉州农业灌溉水利用系数测算项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉回族自治州水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州水利管理总站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10分 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成农业用水灌溉定额报告编制 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 灌溉面积 |  |  | <=647.80万亩 | 647.8万亩 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 |  | 测算报告 |  |  | <=7份 | 7份 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 测算覆盖率 |  |  | <=100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度指标完成时间 |  |  | <=12月份 | 12月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 测算经费使用控制 |  |  | <=5万元 | 5万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 年新增节水能力 |  |  | >=1000万立方 | 1000万立米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 指导建议采纳率 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 调整灌溉水利用系数 |  |  | =0.65 | 0.65 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 公众满意度（%） |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 昌吉州农业灌溉用水定额测算项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉回族自治州水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州水利管理总站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10分 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成农业灌溉用水定额测算报告编制 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 灌溉面积 |  |  | <=647.80万亩 | 647.8万亩 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 |  | 测算报告 |  |  | <=7份 | 7份 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 测算覆盖率 |  |  | <=100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度指标完成时间 |  |  | <=12月份 | 12月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 测算经费使用控制 |  |  | <=5万元 | 5万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 降低水费开支 |  |  | >=1万元 | 1万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  | 年新增节水能力 |  |  | >=2900万立方米 | 2900万立方米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 指导建议采纳率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 降低地下水开采量 |  |  | >=1000万立方米 | 1000万立方米 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 调整用水定额 |  |  | =365 | 365方 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 公众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100分 |  | 无 |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 吉三泉水库除险加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉回族自治州水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州水利管理总站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成吉三泉水库除险加固工作，有效提升水库运行管理水平 ，增强农业灌溉水利用率 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 实施水库数量 |  |  | =1座 | 1座 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 活动完成所需时间（小时） |  |  | 2021年6-12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 经费使用控制 |  |  | <=20万元 | 20万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 水利行业安全生产工作指导监管次数(次） |  |  | >=5% | 5% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 业务水平提升度（%） |  |  | >=5% | 5% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 安全事故发生降低率（%） |  |  | >=2% | 2% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度（%） |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |