| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州地下水动态监测井建设项目- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 125.00 | 125.00 |  | 125.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 125 | 125 |  | 125 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，新建地下水动态监测井10眼，完成地下水动态监测井监测设备安装10眼，新建10眼地下水动态监测井验收合格率100%，监测设备接入州级信息化平台接入率100%，能够更好落实我州最严格水资源管理制度，强化中央环保督察反馈问题整改，提升我州地下水监测站监测能力，扩大地下水监测的范围，提高监测数据的准确性，更精确的掌握地下水变化速率，为我州地下水超采区治理提供决策依据。 |  |  |  |  |  | 通过项目实施，新建地下水动态监测井10眼，完成地下水动态监测井监测设备安装10眼，新建10眼地下水动态监测井验收合格率100%，监测设备接入州级信息化平台接入率100%，能够更好落实我州最严格水资源管理制度，强化中央环保督察反馈问题整改，提升我州地下水监测站监测能力，扩大地下水监测的范围，提高监测数据的准确性，更精确的掌握地下水变化速率，为我州地下水超采区治理提供决策依据。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建地下水动态监测井 |  |  | =10眼 | 10眼 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 完成地下水动态监测井监测设备安装 |  |  | =10眼 | 10眼 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新建10眼地下水动态监测井验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 监测设备接入州级信息化平台接入率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | =9月 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设备安装成本 |  |  | <=25万元 | 25万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设备安装成本 |  |  | <=25万元 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 打井资金成本 |  |  | <=100万元 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境 |  |  | 有效提升 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 为生态环境修复提供治理依据 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为全州地下水资源管理提供决策依据 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地下水动态监测分析工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，该项目资金主要用于负责农村人饮水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务，计划2021年完成地下水动态监测设备进行升级改造指导、验收，为昌吉州地下水合理开发、利用、保护提供科学依据。 |  |  |  |  |  | 2021年完成地下水动态监测设备进行升级改造指导1次，地下水动态监测点巡查1次.地下水动态监测设备进行验收1次.编制地下水动态监测长期观测年报1本.为昌吉州地下水合理开发、利用、保护提了供科学依据，为生态环境修复提供治理依据。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地下水动态监测点（个） |  |  | =240个 | 240个 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 地下水动态监测设备进行升级改造指导、验收（次） |  |  | =3次 | 3次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 地下水动态监测点巡查（次） |  |  | =2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 地下水动态监测培训班（次） |  |  | =1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 地下水动态监测长期观测年报（本） |  |  | =1本 | 1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 地下水动态监测设备上线率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 监测工作完成时间 |  |  | 12月31日 | 12月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经费使用控制(万元) |  |  | <=5万元 | 5万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为昌吉州地下水合理开发、利用、保护提供科学依据 |  |  | 保障 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 为生态环境修复提供治理依据 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期观测地下水水位，指导地下水合理开发、利用、保护 |  |  | 持续 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我单位主要负责落实水资源管理、检测的技术服务与指导工作。 目标负责水资源水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务 |  |  |  |  |  | 完成各县市、园区水质化验报告8份，地下水动态监测简分析246个，编制《昌吉州地下水动态监测报告》1本，提升了全州的节水用水效率，切实改善了人居环境，保障了地下水水位持续上升。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成各县市、园区水质化验报告（份） |  |  | =8份 | 8份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 水质监测点(个) |  |  | =246个 | 246个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 编制《昌吉州地下水动态监测报告》（本） |  |  | =1本 | 1本 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 水质合格率（%） |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制(万元) |  |  | =5万元 | 5万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全州的节水用水效率 |  |  | 提升 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 切实改善人居环境 |  |  | 改善 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障地下水水位持续上升 |  |  | 提升 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水资源节约管理与保护1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.83 | 7.83 |  | 7.83 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 7.83 | 7.83 |  | 7.83 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，强化最严格水资源管理制度考核技术支撑，力争使我州节水效果初步显现，用水总量控制在2020年指标内，万元国内生产总值用水量，万元工业增加值用水量有所降低，水资源管理水平明显提高。 |  |  |  |  |  | 开展节水型社会建设工作指导4次，开展节水型社会建设考核检查1次，通过各类媒体全方位开展节水宣传1次。举办中小学生节水书画比赛一次。全社会节水用水效率有所提升，水安全保障能力也有所提升 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 节水型社会建设工作指导（次） |  |  | =4次 | 4次 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 印制节水宣传品（批） |  |  | =1批 | 1批 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 聘用节水型社会专职工作人员（人) |  |  | =2人 | 2人 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 节水型社会建设考核检查（次） |  |  | =1 | 1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 县域节水型社会建设自验率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照工作计划完成（月） |  |  | =12 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本（万元） |  |  | <=7.83万元 | 7.83万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全社会的节水用水效率 |  |  | 提升 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 各县市用水总量（亿立方米） |  |  | <=25.53 | 25.28 | 10 |  | 9.9 |  | 用水总量严格控制 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 水安全保障能力 |  |  | 提升 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 |  |  | >=85% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.90分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水资源节约管理与保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，强化最严格水资源管理制度考核技术支撑，各县市县域节水型社会建设具备达标条件，力争使我州节水效果初步显现。落实最严格水资源管理制度，完成井电双控现场核查、复核工作，配合完成州级信息化基础信息信息复核及上线工作。 |  |  |  |  |  | 完成节水型社会创建州级现场验收3个县市。完成两次井电双控现场核查、复核工作，配合完成州级信息化基础信息信息复核及上线工作。机电井更新复核1次，原井填埋复核查1次，完成验收1次.提升全州的节水用水质量，切实改善人居环境 ，提升了水安全保障能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 节水型社会创建州级现场验收（个） |  |  | =3个 | 3个 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 机电井更新、原井填核查、验收（次） |  |  | =3次 | 3次 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 井电双控核查、抽查工作（次） |  |  | =2次 | 2次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 县域节水型社会建设州级验收率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 机电井更新、原井填埋验收率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 井电双控上线率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照工作计划完成（月） |  |  | =12月 | 12月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 水资源节约管理与保护工作经费(万元) |  |  | <=15万元 | 15万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全州的节水用水质量 |  |  | 提升 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 切实改善人居环境 |  |  | 改善 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 水安全保障能力 |  |  | 提升 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度（%） |  |  | >=85% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 指导节水型社会建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推动我州县域节水型社会达标建设指导1次，制作宣传品一批，节水型社会建设考核检查1次，到2025年全州七县市全部达到节水型社会建设标准，节约用水和水资源管理水，平明显提高。全社会节水用水爱水护水意识提升；节约用水和水资源管理水平提升；水资源承载能力有所提升。 |  |  |  |  |  | 推动我州县域节水型社会达标建设指导1次，制作宣传品一批，节水型社会建设考核检查1次，到2025年全州七县市全部达到节水型社会建设标准，节约用水和水资源管理水，平明显提高。全社会节水用水爱水护水意识提升；节约用水和水资源管理水平提升；水资源承载能力有所提升。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 节水型社会建设工作指导 |  |  | =4次 | 4次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 印制节水宣传品 |  |  | =1批 | 1批 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 节水型社会建设考核检查 |  |  | =2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 通过各类媒体全方位开展节水宣传 |  |  | =1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 县域节水型社会建设自验率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照工作计划完成截止时间 |  |  | 12月31日 | 12月21日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 下县市节水指导车辆费用 |  |  | <=2万元 | 2万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 节水指导人员经费 |  |  | <=3万元 | 3万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 节水宣传经费 |  |  | <=15万元 | 15万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全社会节水爱水护水的意识 |  |  | 有效提升 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 水资源承载能力 |  |  | 有效提高 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 节约用水和水资源管理水平 |  |  | 有效提高 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 最严格水资源管理制度工作补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.16 | 0.16 |  | 0.16 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.16 | 0.16 |  | 0．16 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，强化最严格水资源管理制度考核技术支撑，力争使我州节水效果初步显现，用水总量控制在2020年指标内，万元国内生产总值用水量，万元工业增加值用水量有所降低，水资源管理水平明显提高。 |  |  |  |  |  |  | 2021年万元国内生产总值用水量降幅33.35%，万元工业增加值用水量降幅14.9%；对全州10890眼机电井进行井电双控运行情况进行2次现场抽查。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 | 万元国内生产总值用水量降幅 |  |  | >=41.6% | 41.17% | 10 | 9.9 |  | 万元国内生产总值用水量下降 |  |
|  |  |  | 数量指标 | 纳入“年度实行最严格水资源管理制度考核”县市覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 | 万元工业增加值用水量降幅 |  |  | >=21.6% | 21.39% | 10 | 10 |  | 万元工业生产总值用水量下降 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 最严格水资源管理制度考核合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 2020年度自治区实行最严格水资源管理制度考核结果提交时间 |  |  | 2020年12月30日前 | 12月30日 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 成本控制(万元) |  |  | <=0.16 | 0.16万元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 全社会的节水用水效率 |  |  | 提升 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 切实改善人居环境 |  |  | 改善 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 保障地下水水位持续上升 |  |  | 提升 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 | 社会群众满意度 |  |  | >=95 | 95% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.90分 |  |  |  |