附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：**统计信息化建设**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州统计局本级**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州统计局本级**

项目负责人（签章）：**刘立平**

填报时间：**2023年06月08日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1.项目背景坚决贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》保障昌吉州系统网络安全，保护统计数据避免遭受攻击，侵入、篡改、干扰和破坏。维护正常的网络安全和秩序。2.项目主要内容及实施情况本项目主要内容为一是完成昌吉州统计系统虚拟专用网的搭建。二完成昌吉州统计局外网加固。三是完成涉密文件检查。本项目于2022年1月开始实施，截止2022年12月已全部完成，通过本项目的实施，保障昌吉州系统网络安全，保护统计数据避免遭受攻击，侵入、篡改、干扰和破坏。维护正常的网络安全和秩序，防止失泄密事件发生，为统计事业健康顺利发展提供坚实的网络安全保障。3.项目实施主体2022年昌吉州统计局信息化建设项目的实施主体为昌吉州统计局，该单位纳入2022年部门决算编制范围的有6个科室，分别是：办公室（组织人事科），综合统计科，农业农村科，社会统计科，工业和能源资源统计科，普查中心（统计执法队）。编制人数为33人，其中：行政人员编制15人、工勤1人、参公17人。实有在编在职人数31人，其中：行政在职14人、工勤1人、参公16人。离退休人员12人，其中：行政退休人员12人。4.资金投入和使用情况（1）项目资金安排落实、总投入情况根据（昌州财行[2022]1号）文件，下达2022年州统计局信息化建设项目资金，预算安排资金总额30万元，其中财政资金30万元、其他资金0万元，2022年实际收到预算资金30万元，预算资金到位率为100%。（2）项目资金实际使用情况截至2022年12月31日，本项目实际支付资金30万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付2022年州统计局信息化建设项目费用30万元。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1.总体目标一是完成昌吉州统计系统虚拟专用网的搭建。二完成昌吉州统计局外网加固。三是完成涉密文件检查。2.阶段性目标根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：（1）项目产出目标①数量指标下一代防火墙指标，预期指标值为“1台”；购置VPN（虚拟专用网络接入设备含200个硬件key）指标，预期指标值为“1台”；购置核心交换机、汇聚交换机指标，预期指标值为“2台”；上网行为管理指标，预期指标值为“1台”；购置涉密检查工具指标，预期指标值为“1套”；②质量指标设备验收合格率（%）指标，预期指标值为“>=95%”；③时效指标购置时间指标，预期指标值为“6月底”；购置工作完成及时率指标，预期指标值为“>=95%”；④成本指标下一代防火墙费用指标，预期指标值为“<=5.39万元”；购置VPN费用指标，预期指标值为“<=11.68万元”；购置核心交换机、汇聚交换机费用指标，预期指标值为“<=2.88万元”；上网行为管理费用指标，预期指标值为“<=5.85万元”；涉密检查工具费用指标，预期指标值为“<=4.20万元”；（2）项目效益目标①经济效益指标无该项指标②社会效益指标防止失泄密事件发生，为统计事业健康顺利发展提供坚实的网络安全保障指标，预期指标值为“提高”。③生态效益指标无该项指标④可持续影响指标保护统计数据指标，预期指标值为“长期”；（3）相关满意度目标单位职工满意度指标，预期指标值为“>=90%”。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**(一)绩效评价的目的、对象和范围1.绩效评价的目的本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。2.绩效评价的对象和范围本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2021年度我单位实施的计划生育奖励政策项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**1.绩效评价原则依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2022年州统计局信息化建设项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.绩效评价指标体系及绩效评价标准绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：一级指标为：决策、过程、产出、效益。二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、质量达标率、社会效益、可持续影响、使用对象满意度。3.评价方法本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。4.评价标准本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见**

**（三）项目资金管理情况分析**

**（三）绩效评价工作过程第一阶段：前期准备。我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：刘立平（昌吉州统计局党组副书记、局长）任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。贠劲春（昌吉州统计局党组成员、副局长）任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。孙磊（昌吉州统计局农业农村科科长）任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。第二阶段：组织实施。评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。第四阶段：撰写与提交评价报告绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。第五阶段：归集档案建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（一）综合评价情况通过2022年州统计局信息化建设项目的实施，提升了数据安全防护能力，为统计业务系统稳定运行提供了可靠的网络安全保障。该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。（二）综合评价结论本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对2022年州统计局信息化建设项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为100分。绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出30分、项目效益30分。**

**（二）项目管理情况分析**

**（一）项目决策情况项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标3分，得3分。2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标2分，得2分。3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标5分，得5分。6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（二）项目过程情况项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标5分，得5分。 2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金30万元，实际执行30万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得5分。3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。4.管理制度健全性：我单位制定了《昌吉州统计局重点项目管理办法》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标2分，得2分。5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与州政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标3分，得3分。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**（三）项目产出情况项目产出类指标包括产出情况、效益情况、满意度情况共3方面的内容，由12个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1. 产出数量“下一代防火墙”指标，预期指标值为“1台”，根据购买合同可知，实际完成1台，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。“购置VPN（虚拟专用网络接入设备含200个硬件key）”指标，预期指标值为“1台”，根据购买合同可知，实际完成1台，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。“购置核心交换机、汇聚交换机”指标，预期指标值为“2台”，根据购买合同可知，实际完成2台，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。“上网行为管理”指标，预期指标值为“1台”，根据购买合同可知，实际完成1台，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。“购置涉密检查工具”指标，预期指标值为“1套”，根据购买合同可知，实际完成1套，与预期目标一致，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。2.产出质量“设备验收合格率（%）”指标，预期指标值为“>=95%”，根据实际使用情况可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4分，得4分。3.产出时效“购置时间”指标，预期指标值为“6月底”，根据签订合同可知，实际完成为12月底，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。“购置工作完成及时率”指标，预期指标值为“>=95%”；根据实际情况，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。4.产出成本“下一代防火墙费用”指标，预期指标值为“<=5.39万元”，根据购买合同可知，实际费用5.39万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。“购置VPN费用”指标，预期指标值为“<=11.68万元”，根据购买合同可知，实际费用11.68万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。“购置核心交换机、汇聚交换机费用”指标，预期指标值为“2.88万元”，根据购买合同可知，实际费用<=2.88万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。“上网行为管理费用”指标，预期指标值为“<=5.85万元”，根据购买合同可知，实际费用5.85万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。“涉密检查工具费用”指标，预期指标值为“<=4.20万元”，根据购买合同可知，实际费用4.20万元，与预期目标一致，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**（四）项目效益情况项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：1.实施效益指标（1）社会效益指标“防止失泄密事件发生，为统计事业健康顺利发展提供坚实的网络安全保障。”指标，预期指标值为“提高”，根据实际使用情况可知，实际完成值为“提高”，根据评分标准，该指标10分，得10分。社会效益指标合计得10分。（2）可持续影响指标“保护统计数据”指标，预期指标值为“长期”，根据实际使用情况可知，实际完成值为“长期”，根据评分标准，该指标10分，得10分。（3）经济效益指标本项目无该项指标。（4）生态效益指标本项目无该项指标。2.满意度指标“单位职工满意度”指标，预期指标值为“>=90%”，实际完成值为100%，根据评分标准，该指标10分,得10分。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差情况（一）预算执行进度2022年州统计局信息化建设项目预算金额30万元，实际到位30万元，实际支出30万元，预算执行率为100%。（二）绩效指标偏差情况无偏差情况。**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**（一）主要经验及做法1.为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。2. 紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。3. 加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。（二）存在问题及原因分析1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。2.绩效档案归档工作有待提高一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。**