附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：昌吉州地方储备粮建储项目

实施单位（公章）：昌吉回族自治州发展和改革委员会

主管部门（公章）：昌吉回族自治州发展和改革委员会项目负责人（签章）：范新

填报时间：2024年04月15日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据昌州发改粮产〔2022〕28号文件要求，为贯彻落实党的二十大提出“全方位夯实粮食安全根基”要求，依据《国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》(国发〔2006]16号)文件、中共中央办公厅国务院办公厅《关于印发<地方党委和政府领导班子及其成员粮食安全责任制规定>的通知》(中办发〔2022〕9号)和自治区党委办公厅《自治区贯彻落实<地方党委和政府领导班子及成员粮食安全责任制规定>的若干措施》(新党办发〔2022〕30号)等文件关于完善各级粮食储备体系，产区应建立三个月的粮食储备，销区应建立六个月的粮食储备，确保地方粮食储备规模的要求，为优化储备布局、应对突发事件，构筑粮食安全防线，根据州人民政府工作安排，建设昌吉州地方储备粮建储项目是十分必要的。

2.主要内容

（1）项目名称：昌吉州地方储备粮建储项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：建设规模9万吨粮食储备库及配套附属设施等。

项目的实施显著改善绿色智慧化粮食仓储水平，明显提高了稳定区域粮食供应，保障昌吉州粮食安全，用粮对象满意度显著提高。

通过本项目的实施，确保了地方粮食储备规模的要求，优化储备布局、显著提升应对突发事件的能力，良好的构筑了粮食安全防线。

3.实施情况

实施主体：昌吉州发展和改革委员会。

实施时间：本项目实施周期为:2023年10月开始实施，截止2025年10月已全部完成。

实施情况：完成项目的可行性研究报告、初步设计及详细规划、地勘报告、电力迁改施工图、地形测绘和勘界测绘、社会稳定评估报告。

4.项目实施主体

概述项目实施主体的主要职能和机构设置情况。

（1）主要职能：

①　监督管理项目管理公司（新疆昌盛方略项目管理有限公司）招投标工作；

②　与参建各方签订协议或合同；

③　监督项目管理单位组织施工图纸会审；

④　监督项目管理公司对项目工程质量、工期、安全及文明施工的监管和指导工作；

⑤　审核工程进度款及其他合同款项的支付金额，按合同约定的.节点办理付款手续；

⑥　负责工程竣工验收工作。

（2）机构设置情况

项目主管科室：粮食物资产业科

项目全过程管理公司：新疆昌盛方略项目管理有限公司

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为100万元，资金来源为自治区前期费，2023年实际收到预算资金100万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2023年12月31日，本项目实际支付资金100万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付初步设计费用65.5万元（全部合同价）；可行性研究报告费用13万元（合同价）；地勘报告费用7.2万元（按照合同约定支付部分费用）；电力线路迁改设计费用7.6万元（按照合同约定支付部分费用）；测绘费用4.2万元（按照合同约定支付部分费用）；社会稳定评估费用2.5万元（按照合同约定支付部分费用），合计100万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

完成昌吉州地方储备粮建储项目可行性研究报告65.5万元、初步设计等费用13万元的支付（还包含地勘报告费用7.2万元；电力线路迁改设计费用7.6万元；测绘费用4.2万元；社会稳定评估费用2.5万元），总共100万元。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“完成可行性研究报告”指标，预期指标值为“大于等于1套”；

“完成初步设计”指标，预期指标值为为“大于等于1套”；

②质量指标

“可行性研究报告验收合格率”指标，预期指标值为“等于100%”；

“初步设计验收合格率”指标，预期指标值为“等于100%”；

③时效指标

“可行性研究报告完成时限”指标，预期指标值为“在2023年9月1日之前完成”；

“初步设计按期完成时限”指标，预期指标值为“在2023年10月10日之前完成”；

（2）项目成本指标

①经济成本指标

“项目经费预算成本”指标，预期指标值为“小于等于100万元”；

“预算成本控制率”指标，预期指标值为“小于等于100%”；

（3）项目效益指标

①社会效益指标

“保障用粮安全”指标，预期指标值为“保障”；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为“昌吉州地方储备粮建储项目”的相关性、预期继续的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性风险等方面进行客观、公正的评估，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)项目可行性研究报告、项目初步设计、电力迁改施工图、测绘成果、社会稳定评估报告。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（30.0%）、效益指标（30.0%）四类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2024年3月7日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

李强，昌吉州发改委粮食产业科科长（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

柴林东，全过程管理公司本项目负责人（评价小组副组长）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

张超，全过程管理公司本项目前期负责人（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2024年3月7日-4月1日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。 

3.分析评价

2024年4月1日-4月30日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2024年5月6日-5月9日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了支付昌吉州地方储备粮建储项目可行性研究报告费用。完成支付昌吉州地方储备粮建储项目初步设计费用。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量19个，总体完成率为98.33%。最终评分结果：总分为99分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标5个，得分率95.24%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置8个，满分指标8个，得分率100%；

项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《自治区贯彻落实<地方党委和政府领导班子及成员粮食安全责任制规定>的若干措施》(新党办发〔2022〕30号)：“关于完善各级粮食储备体系，产区应建立三个月的粮食储备，销区应建立六个月的粮食储备，确保地方粮食储备规模的要求”；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目经昌吉州发展和改革委员会审核，下发《关于昌吉州地方储备粮建储项目可行性研究报告(代项目建议书)变更的批复》（昌州发改粮产〔2023)18号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托河南工大设计研究院有限公司单位编制《昌吉州地方储备粮建储项目可行性研究报告》。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“完成支付昌吉州地方储备粮建储项目可行性研究报告、初步设计等资金支付。”；本项目实际工作内容为：完成支付昌吉州地方储备粮建储项目可行性研究报告、初步设计等资金支付；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了昌吉州地方储备粮建储项目前期工作进度，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标9个。定量指标6个，定性指标3个，量化率66.67%，未达到70%。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得2.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制按照合同约定得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为可行性研究报告费、初步设计费等，项目实际内容为可行性研究报告、初步设计等，预算申请与《昌吉州地方储备粮建储项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金100万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为“项”，数量为2。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以昌吉州地方储备粮建储项目可行性研究报告合同、初步设计合同及相关合同为依据，本项目实际到位资金100万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为100万元，其中：自治区前期费安排资金100万元，其他资金0.00万元，实际到位资金100万元，资金到位率等于（实际到位资金/预算资金）×100.00%等于（100/100）*100.00%等于100%。得分等于资金到位率*分值等于100%*4等于4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金100万元，预算执行率等于（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%等于（100/100）*100.00%等于100%。得分等于预算执行率*分值等于100%*5等于5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《昌吉州发改委财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位按照《昌吉州发改委财务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了昌吉州地方储备粮建储项目工作小组，由粮食物资产业科李强科长任组长，负责项目的组织工作；项目管理公司柴林东任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：张超，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.数量指标完成情况分析

完成可行性研究报告指标，预期指标值为“大于等于1套”，实际完成值为1套，指标完成率为100.00%；

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分；

完成初步设计指标，预期指标值为“大于等于1套”；，实际完成值为1套，指标完成率为100.00%；

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分；

2.质量指标完成情况分析

可行性研究报告验收合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100.00%，指标完成率为100.00%；

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分；

初步设计验收合格率等于100%指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100.00%，指标完成率为100.00%；

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分；

3.时效指标完成情况分析

可行性研究报告完成时限，在2023年9月1日之前完成，实际2023年8月份完成可行性研究报告；指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分；

初步设计按期完成时限，在2023年10月10日之前完成，实际2023年9月份完成初步设计。指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分；

4.成本指标完成情况分析

项目经费预算成本预期指标为小于等于100万，实际支付100万元；指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分；

预算成本控制率小于等于100%，实际预算成本控制率等于100%。指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分；

（四）项目效益情况

1.社会效益完成情况分析

“社会稳定水平”指标，预期指标值为“保障用粮安全”，本项目具有较大的社会效益，对保证昌吉州粮食总量平衡、稳定地方粮食供应、加快粮食产业化发展、形成粮食产业发展基地、促进地方经济发展、节约粮食流通费用等都有重要意义，该指标30分，得30分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为100万元，全年预算数为100万元，全年执行数为100万元，预算执行率为100%。

本项目共设置三级指标数量20个，满分指标数量19个，扣分指标数量1个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为99%。

综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差为1.00%。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（一）充分利用好可视化绩效计划推进进度书面报告，按照标准，严格要求、定时检查，确保绩效目标完成。

（二）绩效目标设置前瞻性预判不足，完成量化指标延时滞后，影响绩效监控的效率和有效性。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效评价工作进展较慢，资料收集整理不及时，项目绩效评估报告编写时间周期较长。存在以上问题的原因为：人员专业技术水平不高，参与人员较少，需要进一步培训学习以提高人员专业技术水平，需要进一步提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。

七、有关建议

需要高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。特别在人员培训方面要创造条件，进一步提高工作人员的专业水平。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。