附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：教育费附加专项资金项目

实施单位（公章）：昌吉回族自治州教育考试中心

主管部门（公章）：昌吉回族自治州教育考试中心

项目负责人（签章）：陆峰

填报时间：2024年04月01日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教科信〔2021〕2号）中要求：“建设教育专网和“互联网+教育”大平台，为教育高质量发展提供数字底座。汇聚生成优质资源，推动供给侧结构性改革”。《信息安全等级保护管理办法》中指出：“信息系统安全等级保护中密码的配备、使用和管理等，应当严格执行国家密码管理的有关规定”。
2023年，按照教育部《教育信息化2.0行动计划》和《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》要求，我州需基本实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，重点建设“互联网+教育”大平台，为教育高质量发展提供数字底座。为此，我单位计划实施此项目。
实施此项目。
2.主要内容
（1）项目名称：教育费附加专项经费项目（以下简称“该项目”或“项目”）
（2）项目主要内容：为建设昌吉州教育局网络信息安全实训室1个、信息系统国产密码改造服务1次、“一中心”网络链路租用服务1次、教育专网建设服务1批、中小学数字教育资源管理服务平台1个、信息系统安全等级保护测评服务1次。
3.实施情况
实施主体：昌吉回族自治州教育考试中心。
实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。
实施情况：项目实施前制定了切实可行的教育费附加项目实施方案，经过局党组审核后报财政局审批。资金到位后，按照政府采购要求，项目材料报网信办、财政局等相关单位审核并确定采购方式，对需要进行公开招标的项目，严格按照公开招标的流程，进行挂网公示--公开招标--确定中标单位--签订项目合同；对需要线上询价的项目，挂网公示后符合招标参数的按最低价中标要求确认中标单位并签订项目合同。项目所有施工严格按照招标参数执行，项目实施完成后，聘请与项目相关的单位专家逐个进行验收，填写项目验收单，验收合格的项目按照合同要求支付项目资金。
本项目于2023年1月开始实施，截止2023年12月已全部完成，项目的实施提高了云平台安全等级，提升了昌吉州城域网安全性能，做到了网络课程资源的有效共享，实现“互联网+”条件下的区域教育资源均衡配置，缩小区域、城乡、校际差距，充分发挥优质教育资源的辐射带动作用，实现公平而有质量的教育，为昌吉州教育教学质量提升提供支撑。
4.项目实施主体
（1）主要职能
教育事业发展提供信息、教育考试、教学研究、教育教学培训等服务，全州基础教育教学的指导服务、教育教学质量监测评价、教育科研课题、组织开展教育科研国内合作交流，全州高考、中考、普通高中、初中学业水平测试及成人类、社会类、国家级各类考试、全州中小学信息化建设及远程教育、实验教学和实验室规范化建设及信息化装备，全州教育教学相关类的培训。主要在教育领域进行招生考试等工作。
（2）机构设置情况
我单位纳入2022年部门决算编制范围的有5个科室，分别是：办公室，教育信息化科、招生考试科、教育教学研究室、培训科。
编制人数为43人，其中：事业编制43人。实有在职人数40人，其中：事业在职40人。离退休人员38人，其中：事业退休38人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为295.00万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金295.00万元，其他资金0.00万元，2023年实际收到预算资金295.00万元，预算资金到位率为100.00%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2023年12月31日，本项目实际支付资金265.74万元，预算执行率90.08%（因项目中标价低于预算价，结余资金额度29.26万元）。本项目资金主要用于支付城域网安全设备和服务采购费用77.01万元、昌吉州教育局网络信息安全实训室建设费用24.26万元、信息集成建设费用164.47万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
根据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教科信〔2021〕2号）等文件要求，我州需切实加强教育城域网网络安全防护，做好完成教育信息系统国产密码改造和网络信息安全等级保护测评，加快推进教育云平台升级改造。 建设昌吉州教育局网络信息安全实训室1个、信息系统国产密码改造服务1次、“一中心”网络链路租用服务1次、教育专网建设服务1批、中小学数字教育资源管理服务平台1个、信息系统安全等级保护测评服务1次。 项目均能达到良好的设备使用率，提高我州教育城域网网络安全防护。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“昌吉州教育局网络信息安全实训室建设”指标，预期指标值为“大于等于1个”；
“信息系统国产密码改造服务”指标，预期指标值为“大于等于1批”；
“一中心”网络链路租用服务”指标，预期指标值为“大于等于1批”；
“教育专网建设安全设备”指标，预期指标值为“大于等于1批”。
②质量指标
“设备质量合格率”指标，预期指标值为“等于100.00%”；
“验收合格率”指标，预期指标值为“等于100.00%”。
③时效指标
“设备采购完成及时率”指标，预期指标值为“等于100.00%”。
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“城域网安全设备和服务采购经费”指标，预期指标值为“小于等于79.00万元”；
“昌吉州教育局网络信息安全实训室建设经费”指标，预期指标值为“小于等于26.00万元”；
“信息集成建设费”指标，预期指标值为“小于等于190.00万元”。
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
“设备利用率”指标，预期指标值为“良好”。
②社会效益指标
“提高我州教育城域网网络安全防护”指标，预期指标值为“提高”。
③生态效益指标
无此类指标。
（4）项目满意度指标
①满意度指标
无此类指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为教育费附加专项资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。
4.绩效评价依据
(1)《中华人民共和国预算法》；
(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教科信〔2021〕2号)

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（30.0%）、效益指标（30.0%）四类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。
3.评价方法
正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法以及公众评判法。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2024年3月12日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
邢晓玲（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
何睿（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
刘媛（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2024年3月13日-3月26日，评价工作进入实施阶段。
在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、
质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。
3.分析评价
2024年3月27日-4月12日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2024年4月13-4月22日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成建设昌吉州教育局网络信息安全实训室1个、信息系统国产密码改造服务1次、“一中心”网络链路租用服务1次、教育专网建设服务1批、中小学数字教育资源管理服务平台1个、信息系统安全等级保护测评服务1次的产出目标，发挥了项目均能达到良好的设备使用率，提高我州教育城域网网络安全防护效益。但在实施过程中也存在一些不足：该项目实际中标价格低于预算价格，造成预算执行率存在偏差。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量23个，实现三级指标数量33个，总体完成率为95.65%。最终评分结果：总分为99.50分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率97.37%；
项目产出类指标共设置10个，满分指标10个，得分率100.00%；
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教科信〔2021〕2号）中：“建设教育专网和“互联网+教育”大平台，为教育高质量发展提供数字底座。汇聚生成优质资源，推动供给侧结构性改革”的内容；项目立项符合《信息安全等级保护管理办法》中：“信息系统安全等级保护中密码的配备、使用和管理等，应当严格执行国家密码管理的有关规定”等内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉回族自治州教育考试中心单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“全州中小学信息化建设及远程教育、实验教学和实验室规范化建设及信息化装备”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”；功能分类为“2050999其他教育费附加安排的支出”；经济分类为“30907信息网络及软件购置更新”；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。
本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教科信〔2021〕2号）文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“
根据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教科信〔2021〕2号）等文件要求，我州需切实加强教育城域网网络安全防护，做好完成教育信息系统国产密码改造和网络信息安全等级保护测评，加快推进教育云平台升级改造。 建设昌吉州教育局网络信息安全实训室1个、信息系统国产密码改造服务1次、“一中心”网络链路租用服务1次、教育专网建设服务1批、中小学数字教育资源管理服务平台1个、信息系统安全等级保护测评服务1次。 项目均能达到良好的设备使用率，提高我州教育城域网网络安全防护”；本项目实际工作内容为：建设昌吉州教育局网络信息安全实训室1个、信息系统国产密码改造服务1次、“一中心”网络链路租用服务1次、教育专网建设服务1批、中小学数字教育资源管理服务平台1个、信息系统安全等级保护测评服务1次；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。且项目均能达到良好的设备使用率，提高我州教育城域网网络安全防护。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标12个，定量指标10个，定性指标2个，指标量化率为83.34%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过市场询价得出，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为建设昌吉州教育局网络信息安全实训室1个、信息系统国产密码改造服务1次、“一中心”网络链路租用服务1次、教育专网建设服务1批、中小学数字教育资源管理服务平台1个、信息系统安全等级保护测评服务1次，项目实际内容为建设昌吉州教育局网络信息安全实训室1个、信息系统国产密码改造服务1次、“一中心”网络链路租用服务1次、教育专网建设服务1批、中小学数字教育资源管理服务平台1个、信息系统安全等级保护测评服务1次，预算申请与《教育费附加专项资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金295.00万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：城域网安全设备和服务采购经费79.00万元，昌吉州教育局网络信息安全实训室建设经费26.00万元，信息集成建设费190.00万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请教育费附件项目专项资金的请示》和《教育费附加专项资金项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。《关于下达昌吉州教育费附加专项经费的通知》（昌州财教〔2022〕34号）文件显示，本项目实际到位资金295.00万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分18.50分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为295.00万元，其中：本级财政安排资金295.00万元，其他资金0.00万元，实际到位资金295.00万元，资金到位率100.00%。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金265.74万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（265.74/295.00）×100.00%=90.08%。得分=预算执行率×分值=90.08%×5.00=4.50分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得4.50分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《州教育考试中心单位资金管理办法》《州教育考试中心专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《州教育考试中心货币资金管理办法》《州教育考试中心收支业务管理办法》《州教育考试中心采购管理制度》《州教育考试中心合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了教育费附加专项资金项目工作领导小组，由党组书记邢晓玲任组长，负责项目的组织工作；陆峰任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：何睿和刘媛，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
1.数量指标完成情况分析
“昌吉州教育局网络信息安全实训室建设”指标：预期指标值为“大于等于1个”，实际完成指标值为“1个”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“信息系统国产密码改造服务”指标：预期指标值为“大于等于1批”，实际完成指标值为“1批”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
““一中心”网络链路租用服务”指标：预期指标值为“大于等于1批”，实际完成指标值为“1批”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“教育专网建设安全设备”指标：预期指标值为“大于等于1批”，实际完成指标值为“1批”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“教育专网建设安全设备”指标：预期指标值为“大于等于1批”，实际完成指标值为“1批”，指标完成率为100.00%。综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
2.质量指标完成情况分析
“设备质量合格率”指标：预期指标值为“等于100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“验收合格率”指标：预期指标值为“等于100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
3.时效指标完成情况分析
“设备采购完成及时率”指标：预期指标值为“等于100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
4.成本指标完成情况分析
“城域网安全设备和服务采购经费”指标：预期指标值为“小于等于79.00万元”，实际完成指标值为“77.01万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。
“昌吉州教育局网络信息安全实训室建设经费”指标：预期指标值为“小于等于26.00万元”，实际完成指标值为“24.26万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。
“信息集成建设费”指标：预期指标值为“小于等于190.00万元”，实际完成指标值为“164.47万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
1.经济效益完成情况分析
“设备利用率”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。
2.社会效益完成情况分析
“提高我州教育城域网网络安全防护”指标：预期指标值为“提高”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。
3.生态效益完成情况分析
本项目无该指标。
4.满意度完成情况分析
本项目无该指标。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为295.00万元，全年预算数为295.00万元，全年执行数为265.74万元，预算执行率为100.00%。
本项目共设置三级指标数量23个，满分指标数量22个，扣分指标数量1个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为95.65%。
综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差为4.35%。主要偏差原因是：该项目实际中标价格低于预算价格，造成预算执行率存在偏差。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益
紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。
2.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效
加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。
（二）存在的问题及原因分析
该项目在前期预算测算时期，因预算控制价格编制不准确，招标人对项目成本的估算存在偏差,造成实际中标价格低于预算价格。

七、有关建议

一是在项目预算测算阶段，需进行多方的市场询价，对项目成本价格有明确的认知，降低预算执行率偏差的问题。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
二是加强项目资金的使用管理，充分发挥财政专项资金的使用效益。同时，强化项目资金的监督，主动接受相关职能部门的检查和审计监督，并加强项目建设指导和检查验收。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。