| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆专项(第三批)中央基建-昌吉州红十字会中心血站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州红十字会中心血站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 2500 |  | 2500 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 2500 |  | 2500 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在规定范围内开展无偿献血宣传、招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的储血点进行质量控制。目标1：2021年10月底完成血站新旧业务楼间连廊建设、血站新业务楼成分科、待检隔离库装修、搬迁、血站检验科酶免、核酸检测备份实验室装修、搬迁、信息备份中心建设、搬迁、血站信息系统安全加固完成、检验科、成分科、待检库新设备配置、采购投入使用；2：完成奇台分站新址建设、设备配置采购。提高成分制备效率和血液成分质量；实现成分制备过程信息化；待检、不合格品血液有效隔离，入成品库前按规定储存；防治不合格品的非预期使用。 |  |  |  |  |  | 目标1：2021年10月底完成血站新旧业务楼间连廊建设、血站新业务楼成分科、待检隔离库装修、搬迁、血站检验科酶免、核酸检测备份实验室装修、搬迁、信息备份中心建设、搬迁、血站信息系统安全加固完成、检验科、成分科、待检库新设备配置、采购投入使用；2：完成奇台分站新址建设、设备配置采购。提高成分制备效率和血液成分质量；实现成分制备过程信息化；待检、不合格品血液有效隔离，入成品库前按规定储存；防治不合格品的非预期使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 血站新旧业务楼间连廊建设（栋） |  |  | 1栋 | 0.2栋 | 5 |  | 1 |  | 前期手续耗时较久，冬季无法施工。拟计划2022年4月15日复工，6月30日完工。 |  |
|  |  |  | 完成建设奇台分站（个） |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 血液成分质量合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 待检、不合格血液成分有效隔离率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 待检、不合格血液成分非预期使用(单位) |  |  | 0单位 | 0单位 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 基本建设及设备配置采购时间 |  |  | 截止2021年12月31日 | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 采购及建设及时率 |  |  | 100% | 75% | 5 |  | 3.75 |  | 前期手续耗时较久，冬季无法施工。拟计划2022年4月15日复工，6月30日完工。 |  |
|  |  | 成本指标 | 设备配置采购成本(万元) |  |  | ≤2100万元 | 2100万元 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 基本建设采购成本(万元) |  |  | ≤400万元 | 400万元 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | 0 |  | 0 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 千人口无偿献血率(千分率) |  |  | ≥12‰ | 11.5‰ | 6 |  | 5.7 |  | 2021年自愿无偿献血者人数较往年减少，后续目标设置根据实际情况合理设置。 |  |
|  |  |  | 血液综合利用率(%) |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 血液储备能力提升(单位) |  |  | ≥10000单位 | 10000单位 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | 0 |  | 0 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续满足医疗机构用血需求和安全 |  |  | 长期 | 100% | 12 |  | 12 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升血站综合管理效益 |  |  | 长期 | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 临床用血单位对血站提供的血液成分满意度（%） |  |  | ≥95% | 99% | 5 |  | 5 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.45 |  |  |  |