附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**2024年中小企业数字化转型城市试点（第一批）奖补资金**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州工业和信息化局本级**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州工业和信息化局本级**

项目负责人（签章）：**沈岩军**

填报时间：**2025年06月16日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**昌吉州本级现存在中小企业数字化水平较弱现状，根据《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》（财建〔2023〕117号）政策文件，为了提高昌吉州中小企业数字化水平，解决中小企业数字化方面“不敢转”“不会转”“不愿转”的问题，特设立此项目。2023年，财政部、工信部发布《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》（财建〔2023〕117号），2023—2025年拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作，2024年昌吉州已经申报并成功入选第二批国家中小企业数字化转型试点城市。结合昌吉州实际，依据《财政部 工业和信息化部关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》（财建〔2023〕117号）、《财政部办公厅 工业和信息化部办公厅关于做好2024年中小企业数字化转型城市试点工作的通知》（财办建〔2024〕23号）、《中小企业数字化转型城市试点实施指南》（工企业函〔2024〕46号）等文件要求，为加快落实《2024年新疆维吾尔自治区昌吉州中小企业数字化转型城市试点实施方案》（备案版），特设立本项目。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：2024年中小企业数字化转型城市试点（第一批）奖补资金项目（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步做好中小企业数字化转型城市试点工作，加快发展新质生产力，通过开展政策解读及复制推广活动、举办专题培、编制数字化转型政策及工作文件、搭建数据支撑工具等方式，面向昌吉州全域内中小企业开展数字化转型工作，引导企业进行数字化改造。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：昌吉回族自治州工业和信息化局本级。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年10月1日-2024年12月20日。**  
**实施情况：2024年昌吉州成功申报国家第二批中小企业数字化转型试点城市，筹备项目推进，并开展多轮宣贯培训活动，2024年10月挂出招采文件并于2024年12月与国家工业信息安全发展研究中心签订项目合同，截至2024年12月31日，该项目实际完成开展政策解读及复制推广活动数量9次，举办专题培训数3次，提交数字化转型城市试点工作文件3份，搭建数据支撑工具（平台）1个，通过该项目的实施，昌吉州中小企业数字化改造建设有明显进展，部分中小企业的数字化水平得到提高，为经济社会发展提供决策参考。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**①编制昌吉州中小企业数字化转型试点工作相关文件**  
**②组织召开昌吉州中小企业数字化转型试点工作政策宣贯、人才培训活动。**  
**③提供昌吉州中小企业数字化转型试点工作数据支撑工具（平台）**  
**④指导中小企业完成数字化改造并开展验收评测工作。**  
**（2）机构设置情况**  
**单位内设机构：电子信息及信息化发展科等。**  
**5.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**本项目预算安排总额489万元，资金来源为本级部门预算（中央专项资金），其中：财政资金489万元，2024年实际收到预算资金489万元，预算资金到位率为100%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金489万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付开展政策解读及复制推广活动费用65万元、举办专题培训费用24万元、提交数字化转型城市试点工作费用200万元、举搭建数据支撑工具（平台）费用200万元。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标**  
**1.总体目标**  
**为了实现昌吉州中小企业数字化转型城市试点工作目标，构建昌吉中小企业数字化转型赋能机制，探索“昌吉特色”中小企业数字化转型发展路径，根据国家、自治区相关要求及《2024年新疆昌吉州中小企业数字化转型城市试点实施方案（备案版）》，开展政策宣贯及复制推广活动9场、新型工业化数字化人才培训3场、输出数字化转型城市试点工作相关文件3份、建设数字化转型城市试点工作全流程数据支撑工具（平台）1套，完成改造企业数据赋能等，推进昌吉州中小企业数字化改造建设，提高中小企业的数字化水平，为经济社会发展提供决策参考。**  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：**  
**（1）项目产出指标**  
**①数量指标**  
**“开展政策解读及复制推广活动数量”指标，预期指标值为“≥9”；**  
**“举办专题培训数”指标，预期指标值为“≥3”；**  
**“提交数字化转型城市试点工作文件”指标，预期指标值为“≥3”；**  
**“搭建数据支撑工具（平台）”指标，预期指标值为“≥1”；**  
**②质量指标**  
**“专题培训出勤率”指标，预期指标值为“≥95%”；**  
**③时效指标**  
**“项目完成时间”指标，预期指标值为“2024年12月20日”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“开展政策解读及复制推广活动数量”指标，预期指标值为“≤65”；**  
**“举办专题培训数”指标，预期指标值为“≤24”；**  
**“提交数字化转型城市试点工作文件”指标，预期指标值为“≤200”；**  
**“搭建数据支撑工具（平台）”指标，预期指标值为“≤200”；**  
**②社会成本指标**  
**无此类指标；**  
**③生态环境成本指标**  
**无此类指标；**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标；**  
**②社会效益指标**  
**“推进昌吉州中小企业数字化改造建设，提高中小企业的数字化水平，为经济社会发展提供决策参考”指标，预期指标值为“显著推进”；**  
**③生态效益指标**  
**无此类指标；**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“培训人员满意度”指标，预期指标值为“≥90%”。**  
**“文件使用人员满意度”指标，预期指标值为“≥90%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围**  
**1.绩效评价的目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对2024年中小企业数字化转型城市试点（第一批）奖补资金项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**2.绩效评价对象**  
**此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年中小企业数字化转型城市试点（第一批）奖补资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系**  
**1.绩效评价原则**  
**依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**  
**（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。**  
**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**  
**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**2.绩效评价指标体系**  
**我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：**  
**计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**  
**行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。**  
**历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**  
**本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程**  
**1.前期准备**  
**我单位于2025年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**陈立新（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；**  
**张婷（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**王婷（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。**  
**2.组织实施**  
**2025年3月11日-3月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年3月15日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年3月21日-3月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了中小企业数字化转型方面的政策宣贯、人才培训的活动举办的场次目标；并输出工作文件3份、部署运行1套支撑工具等产出目标，发挥了推进昌吉州中小企业数字化改造建设，提高中小企业的数字化水平效益。但在实施过程中也存在一些不足：如昌吉州中小企业城市试点工作，按照国家试点工作要求，时间仅为两年，整体改造数量408，时间紧任务重，工作推进难度大，工作内容细致、繁杂等。**  
**（二）评价结论**  
**此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量24个，实现三级指标数量24个，总体完成率为100.00%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；项目产出类指标共设置10个，满分指标10个，得分率100.00%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.00%；项目满意度类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**  
**表3-1：项目综合得分表**  
**指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计**  
**权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况**  
**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目立项符合财政部、工信部发布《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》（财建〔2023〕117号），2023—2025年拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作，2024年昌吉州已经申报并成功入选第二批国家中小企业数字化转型试点城市。结合昌吉州实际，依据《财政部 工业和信息化部关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》（财建〔2023〕117号）、《财政部办公厅 工业和信息化部办公厅关于做好2024年中小企业数字化转型城市试点工作的通知》（财办建〔2024〕23号）、《中小企业数字化转型城市试点实施指南》（工企业函〔2024〕46号）等文件要求，为加快落实《2024年新疆维吾尔自治区昌吉州中小企业数字化转型城市试点实施方案》（备案版），设立本项目，聘请专业智库提供中小企业数字化转型城市试点综合公共服务。符合行业发展规划和政策要求；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“费用补助”经济分类为“费用补助”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照财政部、工信部发布《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》（财建〔2023〕117号）文件要求实施项目。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）绩效目标合理性**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“该项目计划完成：开展政策解读及复制推广活动9场、举办专题培训3场、提交数字化转型城市试点工作文件3份、搭建数据支撑工具（平台）1套、专题培训出勤率95%、2024年12月完成项目、推进昌吉州中小企业数字化改造建设，提高中小企业的数字化水平，为经济社会发展提供决策参考。为了实现昌吉州中小企业数字化转型城市试点工作目标，构建昌吉中小企业数字化转型赋能机制，探索“昌吉特色”中小企业数字化转型发展路径”。**  
**②该项目实际工作内容为：开展政策解读及复制推广活动、举办专题培训、提交数字化转型城市试点工作文件、搭建数据支撑工具（平台）。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，截至2024年12月31日，该项目实际完成开展政策解读及复制推广活动数量9次，举办专题培训数3次，提交数字化转型城市试点工作文件3份，搭建数据支撑工具（平台）1个，专题培训出勤100%,,通过该项目的实施，推进昌吉州中小企业数字化改造建设，提高中小企业的数字化水平，为经济社会发展提供决策参考。，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为489万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为489万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标9个，三级指标13个，定量指标2个，定性指标11个，指标量化率为84.62%，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“开展政策解读及复制推广活动数量”“举办专题培训数”“提交数字化转型城市试点工作文件”“搭建数据支撑工具（平台）”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目《昌吉州中小企业数字化转型城市试点工作专项资金管理办法》，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为2024年中小企业数字化转型城市试点（第一批）奖补资金，项目实际内容为2024年中小企业数字化转型城市试点（第一批）奖补资金，预算申请与《2024年中小企业数字化转型城市试点（第一批）奖补资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金489万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：2024年中小企业数字化转型城市试点（第一批）奖补资金。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目实际分配资金以《关于申请2024年中小企业数字化转型城市试点（第一批）奖补资金项目资金的请示》和《2024年中小企业数字化转型城市试点（第一批）奖补资金项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《昌吉州中小企业数字化转型城市试点工作专项资金管理办法》，本项目实际到位资金489万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况**  
**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金为489万元，其中：财政安排资金489万元，其他资金0.00万元，实际到位资金489万元，资金到位率=（489.00/489.00）×100.00%=100.00%。得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。**  
**（2）预算执行率**  
**本项目实际支出资金489万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（489.00/489.00）×100.00%=100.00%；**  
**项目已完成（或未完成），总体完成率为101.62%；**  
**项目完成，即总体目标完成率≥100.0%且90.0%≤执行率≤100.0%，得满分；**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。**  
**（3）资金使用合规性**  
**通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《昌吉州工信局资金管理办法》《专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性**  
**我单位已制定《昌吉州中小企业数字化转型城市试点工作专项资金管理办法》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。**  
**（2）制度执行有效性**  
**①该项目的实施符合《昌吉州中小企业数字化转型城市试点工作专项资金管理办法》《财务管理制度》《采购业务管理制度》《合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施过程中不存在调整事项。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年中小企业数字化转型城市试点项目工作领导小组，由沈岩军任组长，负责项目的组织工作；组员：胡鹏昊，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况**  
**项目产出类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“开展政策解读及复制推广活动数量（次）”指标：预期指标值为“≥9次”，实际完成指标值为“=9次”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**“举办专题培训数（次）”指标：预期指标值为“≥3次”，实际完成指标值为“=3次”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**“提交数字化转型城市试点工作文件（份）”指标：预期指标值为“≥3份”，实际完成指标值为“=3份”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**“搭建数据支撑工具（平台）（个）”指标：预期指标值为“≥1个”，实际完成指标值为“=1个”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“专题培训出勤率（%）”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“=95%”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“项目完成时间”指标：预期指标值为“2024年12月20日之前”，实际完成指标值为“2024年12月20日”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“开展政策解读及复制推广活动费用（万元）”指标：预期指标值为“≤65万元”，实际完成指标值为“=65万元”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**“举办专题培训费用（万元）”指标：预期指标值为“≤24万元”，实际完成指标值为“=24万元”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**“提交数字化转型城市试点工作费用（万元）”指标：预期指标值为“≤200万元”，实际完成指标值为“=200万元”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**“搭建数据支撑工具（平台）费用（万元/个）”指标：预期指标值为“≤200万元”，实际完成指标值为“=200万元”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况**  
**项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。**  
**1.经济效益完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**2.社会效益完成情况分析**  
**“推进昌吉州中小企业数字化改造建设，提高中小企业的数字化水平，为经济社会发展提供决策参考”指标：预期指标值为“显著推进”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。**  
**3.生态效益完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（五）项目满意度情况**  
**项目满意度类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**“培训人员满意度（%）”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“=99%”，指标完成率为110.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**“文件使用人员满意度（%）”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为111.11%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**五、预算执行进度与绩效指标偏差**  
**本项目年初预算资金总额为489万元，全年预算数为489万元，全年执行数为489万元，预算执行率为100.00%。**  
**本项目共设置三级指标数量24个，满分指标数量24个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.88%。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.88%。主要偏差原因是：满意度指标“培训人员满意度”、“文件使用人员满意度”年初设定的预期值较为保守，本年度完成情况较好，实际完成率高于预期指标值，故产生此偏差。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**2024年6月成功申报国家第二批中小企业数字化转型试点城市后，州工信局迅速建立领导专班，专人专办，时刻跟进项目情况，并对昌吉州域内企业现在进行统计分析，摸排企业数字化转型的痛点难点，并联合各县市（园区）工信部门，建立联合管理体系。同时根据改造目标，项目执行内容，细致分项，并根据各分项指标的执行负责情况，制定出资金的分配使用方案。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1、项目推进过程中主要是在调动企业方面遇到困难，因昌吉州企业规模不均匀，且企业位置较为分散，在进行宣贯与开展培训时，时间较难协调，且部分企业因业务问题，派遣的参会人员非数字化相关人员，导致宣贯或培训长效较差。其次，因企业发展以及受疫情影响，导致部分企业整体资金较为紧张，企业短期仅考虑生存问题，未计划在数字化转型方面进行投资，再加上企业对政策的实际落实存在质疑，导致企业参与数字化转型的积极性较差，多数企业处于观望状态。**  
**2、在当前的市场环境下，有一部分企业在进行转型时表现出动力明显不足的状况。对干部分中小企业而言，它们对数字化转型所具备的重要意义认识不够充分，仅仅满足于现有的经营状况和发展模式，丝毫没有意识到数字化转型将会给企业带来的巨大潜力和机遇，因而严重缺乏进行转型的意愿。而且，这些企业总是过分担忧转型过程中会面临高昂的成本以及巨大的风险，对于新技术的应用存在着强烈的畏难情绪。这种消极的态度不仅使得企业自身裹足不前，还在很大程度上影响了整个项目的整体推进速度，导致项目进展缓慢，无法按照预期的时间和目标完成。除此之外，部分县域企业在对待奖补政策方面也存在问题。它们对政府所出台的奖补政策理解不够深入和全面，仅仅停留在较为浅显的层面。在面对中小企业数字化转型申报流程时，依然只是一知半解，没有真正掌握其核心要点和具体要求。这就直接导致了在进行政策申报时，申报材料的完整率始终处于较低的水平，很多关键信息缺失，从而影响了企业获得奖补支持的机会，进一步阻碍了企业数字化转型的进程。**

**六、有关建议**

**1.充分考虑昌吉州企业规模不均、位置分散的特点，采用多样化的时间安排方式。可以将宣贯和培训活动安排在多个不同的时间段，例如工作日的晚上、周末或者分批次进行。针对大型企业，可根据其相对规范的工作时间，提前预约专门的时间段开展定制化的宣贯和培训；对于小型企业，可以选择在他们业务相对空闲的时段进行。此外，利用线上直播的方式，打破时间和空间的限制，企业人员可以根据自身情况选择合适的时间观看直播回放，提高参与度。在开展宣贯和培训前，与企业进行深入的沟通，了解他们的业务特点和人员安排情况。向企业详细说明数字化转型对企业发展的重要性以及宣贯和培训的内容与价值，争取企业的支持与配合。同时，建议企业派遣与数字化相关的人员参加培训，对于确实无法派遣专业人员的企业，可以提供线上学习资料和课后辅导，帮助非专业人员理解和掌握相关知识。落实政策资金到位情况，加快建立一批典范标杆，以实际案例加强企业对资金落实的信心，并让企业可以参照标杆典范开展自身数字化转型工作。**  
**2.对于动力不足的中小企业，加强宣传引导，组织数字化转型成功案例分享会、研讨会，提升其对转型重要性的认识。政府或行业协会可提供成本效益分析报告，消除企业对成本和风险的过度担忧。同时，搭建技术服务平台，降低企业新技术应用门槛。对于县域企业奖补政策问题，开展政策解读培训，深入讲解奖补政策和申报流程。建立申报指导小组，为企业提供一对一服务，帮助企业完善申报材料，提高申报完整率，促进企业更好地享受奖补支持，推动数字化转型。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。**  
**（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。**  
**（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。**  
**（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**