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昌吉回族自治州林业和草原局
2025年度部门决算公开说明
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第一部分 单位概况
一、主要职能
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
2.组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。
3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。
4.负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。
5.负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出自治州重点保护的野生动物、植物名录调整意见，监督管理陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划、建设和特许经营等工作；负责自治州直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。
7.负责推进林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村土地承包经营权工作：开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用规划，拟订相关林业产业地方规划发展体系建设并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作，组织编制森林和草原火灾防治规划并监督实施，组织开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请自治州应急管理局，以自治州应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
11.监督管理林业和草原自治州级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、自治州财政专项资金安排建议，按规定权限，审定自治州规划内和年度计划内投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作。
12.负责林业和草原科技管理、教育培训、人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。
13.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
14.职能转变。自治州林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。
二、机构设置
昌吉回族自治州林业和草原局无下属预算单位。


第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计14,056.64万元，其中：本年收入合计14,056.64万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2025年度支出总计14,056.64万元，其中：本年支出合计14,056.64万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，减少35,417.30万元，下降71.59%，主要原因是：本年自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）项目资金较上年减少。
二、收入决算情况说明
本年收入14,056.64万元，其中：财政拨款收入14,046.64万元，占99.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.00万元，占0.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出14,056.64万元，其中：基本支出817.82万元，占5.82%；项目支出13,238.82万元，占94.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计14,046.64万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入14,046.64万元。财政拨款支出总计14,046.64万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出14,046.64万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少35,378.95万元，下降71.58%，主要原因是：本年自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数4,216.49万元，决算数14,046.64万元，预决算差异率233.14%，主要原因是：年中追加新疆昌吉州准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目、2025年自治区葡萄酒产业发展专项资金，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、林业和草原及其生态保护修复等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为541.09万元，占比3.85%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,688.07万元，占本年支出合计的12.01%。与上年相比，减少44,774.08万元，下降96.37%，主要原因是：本年减少自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）项目。与年初预算相比，年初预算数1,360.92万元，决算数1,688.07万元，预决算差异率24.04%，主要原因是：年中追加2025年自治区葡萄酒产业发展专项资金，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出（类）109.86万元，占6.51%。
2.卫生健康支出（类）26.84万元，占1.59%。
3.节能环保支出（类）206.04万元，占12.21%。
4.农林水支出（类）1,272.73万元，占75.40%。
5.资源勘探工业信息等支出（类）2.98万元，占0.18%。
6.住房保障支出（类）40.31万元，占2.39%。
7.灾害防治及应急管理支出（类）0.25万元，占0.01%。
8.其他支出（类）29.05万元，占1.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为27.48万元，比上年决算增加8.15万元，增长42.16%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，增加1名退休人员，退休费支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为49.91万元，比上年决算增加3.02万元，增长6.44%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为32.47万元，比上年决算减少0.09万元，下降0.28%，主要原因是：本年新增退休人员职级低于上年新增退休人员，导致职业年金缴费支出减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为23.32万元，比上年决算减少0.13万元，下降0.55%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗支出较上年减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为1.64万元，比上年决算增加1.64万元，增长100.00%，主要原因是：本年事业在职人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.56万元，比上年决算增加0.09万元，增长6.12%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.32万元，比上年决算增加0.01万元，增长3.23%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。
8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：支出决算数为63.05万元，比上年决算减少10.95万元，下降14.80%，主要原因是：本年野生动物救护及疫源疫病监测防控项目支出较上年减少。
9.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：支出决算数为142.99万元，比上年决算减少6.33万元，下降4.24%，主要原因是：本年森林生态保护修复项目资金较上年减少。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算数为541.09万元，比上年决算增加146.71万元，增长37.20%，主要原因是：本年增加年度考核奖、抚恤金及丧葬费、人员调资，导致经费较上年有所增加。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.73万元，下降100.00%，主要原因是：本年业务补助费项目减少，导致经费较上年有所减少。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为90.62万元，比上年决算增加59.85万元，增长194.51%，主要原因是：本年事业单位新增人员工资、追加年度考核奖，导致经费较上年有所增加。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算数为65.39万元，比上年决算减少119.68万元，下降64.67%，主要原因是：本年昌吉州智慧林草平台运维费（尾款）项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.96万元，下降100.00%，主要原因是：本年防沙治沙项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：支出决算数为316.39万元，比上年决算增加117.89万元，增长59.39%，主要原因是：本年增加2025年自治区葡萄酒产业发展专项资金，导致经费较上年增加。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少45,024.12万元，下降100.00%，主要原因是：本年重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）项目减少，导致经费较上年减少。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为259.24万元，比上年决算增加47.70万元，增长22.55%，主要原因是：本年增加林草局运转经费、昌吉州全面提升基层森林草原火灾防控能力建设项目、“双随机、一公开”检查”、林草地征占用现场查验等项目，导致经费较上年增加。
18.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：支出决算数为2.98万元，比上年决算增加2.98万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增专项业务经费，导致经费支出增加。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为40.31万元，比上年决算增加2.82万元，增长7.52%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。
20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为0.25万元，比上年决算减少0.12万元，下降32.43%，主要原因是：本年安全生产和消防工作考核先进单位奖励金项目资金减少，导致经费较上年减少。
21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为29.05万元，比上年决算增加3.14万元，增长12.12%，主要原因是：本年为民办实事经费增加，导致经费较上年增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出817.82万元，其中：人员经费758.04万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费59.78万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障节能环保支出等重点支出，体现在有关支出科目中。
2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计12,358.57万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入12,358.57万元。政府性基金预算财政拨款支出总计12,358.57万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出12,358.57万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加9,395.14万元，增长317.04%，主要原因是：本年增加新疆昌吉州准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目，经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数2,855.57万元，决算数12,358.57万元，预决算差异率332.79%，主要原因是：年中追加新疆昌吉州准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目，导致预决算存在差异。
政府性基金预算财政拨款本年支出12,358.57万元。具体情况如下：
1.节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）：支出决算数为12,358.57万元，比上年决算增加9,395.14万元，增长317.04%，主要原因是：本年增加新疆昌吉州准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目，经费较上年增加。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出7.28万元，比上年减少0.02万元，下降0.27%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出7.28万元，占100.00%，比上年减少0.02万元，下降0.27%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费7.28万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.28万元，决算数7.28万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数7.28万元，决算数7.28万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2025年度昌吉回族自治州林业和草原局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出59.78万元，比上年增加6.66万元，增长12.54%，主要原因是：本年业务量增加，更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。
（二）政府采购情况
2025年度政府采购支出总额491.34万元，其中：政府采购货物支出61.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出430.03万元。
授予中小企业合同金额490.53万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额490.53万元，占政府采购支出总额的99.84%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，房屋5,747.93平方米，价值658.47万元。车辆11辆，价值374.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额14,056.54万元，实际执行总额14,056.54万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数1,046.00万元，全年执行数982.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度框架基本建成，绩效管理法治化、规范化水平提升。二是预算资源配置持续优化，财政资金使用效益提高。三是全过程绩效管控落地，项目实施管理更加精细。四是结果应用不断强化，绩效问责约束机制逐步发挥作用。五是推动部门转变管理方式，强化部门主体责任，从“要钱”转向“管好钱、出成效”，提升部门履职效能。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。二是业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。三是由于绩效监控工作是一项综合性、时间性要求高的工作，项目组成员平时承担业务及其他工作较多，人员配备不足，需要在今后工作中加强人员配备，及业务培训。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力。二是加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。三是严格财务管理，提高工作效率。四是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，强化业务人员整体素质。五是加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰。六是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。


	部门（单位）整体支出绩效目标自评表

	（2025年度）

	部门（单位）名称
	昌吉回族自治州林业和草原局

	部门资金（万元）
	资金来源
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值权重
	执行率
	得分

	
	上级资金
	3,011.25
	12,903.94
	12,903.94
	-
	-
	-

	
	本级资金
	1,205.24
	1,142.60
	1,142.60
	-
	-
	-

	
	其他资金
	0.00
	10.00
	10.00
	-
	-
	-

	
	合计
	4,216.49
	14,056.54
	14,056.54
	10
	100%
	10

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年，我局将紧紧围绕州党委、政府中心工作，持续统筹推进“山水林田湖草沙”一体化保护治理。编制完成《昌吉州三北工程攻坚战实施方案》、《昌吉州湿地保护规划（2024-2030年）》，通过开展森林草原防火服务指导，国土绿化林草资源保护宣传，国家公益林和天然林保护工程项目实施，完善健全生态保护机制体系，促进治理能力现代化，提高管理保障生态屏障安全能力，推进林草生态、产业高质量发展。
	2025 年我单位全年预算数为 14056.54万元，全年执行数为14056.54 万元，总预算执行率为100% 。2025年我单位完成以下工作内容：1.编制完成《昌吉州三北工程攻坚战实施方案》1项；2.开展森林草原防火减灾服务指导2次； 3.完成全州野生动物疫源疫病监测1次；4.组织开展全州国土绿化、林草资源保护宣传活动2次；5.完成国家公益林、天然林保护工程项目实施方案编制、评审等前期工作2项；6.报审《昌吉州湿地保护规划（2024-2030年）1项。通过以上工作的实施，完善健全生态保护机制体系，促进治理能力现代化，提高管理保障生态屏障安全能力，推进林草生态、产业高质量发展目标得到实现。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	指标值设定依据
	分值权重
	实际完成指标值
	得分

	履职效能
	数量指标
	完成《昌吉州三北工程攻坚战实施方案》编制工作
	>=1项
	防沙治沙法、2025年工作计划
	15
	1项
	15

	
	
	开展森林草原防火减灾服务指导
	>=2次
	森林法、草原法、2025年工作计划
	15
	2次
	15

	
	
	完成全州野生动物疫源疫病监测次数
	>=1次
	野生动物保护法、2025年工作计划
	15
	1次
	15

	
	
	组织开展国土绿化、林草资源保护宣传活动
	>=2次
	森林法、草原法、2025年工作计划
	15
	2次
	15

	
	
	完成国家公益林、天然林保护工程项目实施方案编制、评审等前期工作
	>=2项
	森林法、2025年工作计划
	15
	2项
	15

	
	
	报审《昌吉州湿地保护规划（2024-2030年）
	>=1项
	湿地保护法、2025年工作计划
	15
	1项
	15
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	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2023年中央财政林业 草原生态保护恢复资金（森林保护恢复-国家级公益林区）项目

	主管部门
	昌吉回族自治州林业和草原局
	实施单位
	昌吉回族自治州林业和草原局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	16.17
	1.67
	1.67
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	16.17
	1.67
	1.67
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》（昌州财建〔2023〕137号）、《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（昌州财建〔2023〕136号）文件，结合昌吉州国家级公益林管护工作实际情况，2025年计划在昌吉市国家级公益林区完成防火瞭望塔建设1座，瞭望塔建设合格率95%以上，通过项目实施，提升国家级公益林区森林防火预警能力效果明显，促进公益林区森林资源保护，公益林区职工满意度90%以上。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金1.67元，全部支付完毕，通过建设瞭望台，加强公益林全域火情巡护覆盖，提升早期火情发现处置能力，促进林区森林防火与资源管护一体化落地，公益林区森林资源保护，公益林区职工满意度100%。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	护林防火瞭望塔数（个）
	15
	>=1座
	=1座
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	瞭望塔质量验收合格率
	15
	>=95%
	=100%
	105.26%
	14.21
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因：瞭望台质量验收合格率绩效指标设定值为 95%，项目实际验收合格率达到 100%，高于既定目标，形成 - 5.26% 偏差。原指标测算较为保守，未能充分预估工程建设管控成效。 下一年度改进措施：科学研判项目实施条件，优化绩效指标测算方式，合理设置考核目标值，提升指标精准度；持续严把工程质量关口，巩固建设成果。

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月15日
	2026年7月23日
	0%
	0
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	偏差原因：瞭望台项目合同约定完工时间为 2025 年 12 月 30 日，受多方因素影响，实际于 2026 年 7 月 23 日完成验收，致使质量验收合格率偏差率 - 5.26%。下一年度改进措施：强化项目全过程管控，细化施工时序清单，压实施工单位责任，定期调度建设进度，及时协调解决施工堵点，严格把控工期节点，保障项目按期完工验收。

	
	成本指标
	经济成本指标
	瞭望塔建设费用
	10
	<=1.67万元
	=1.67万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	预算成本控制率
	10
	<=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升森林防火预警能力效果明显
	20
	明显
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	公益林区职工满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因：公益林区职工满意度绩效目标设定为 90%，实际调查满意度达 100%，超出预期目标，产生 - 11.11% 偏差。前期目标测算偏保守，故与实际完成值产生偏差。 下一年度改进措施：结合历年调查数据科学测算，合理优化绩效目标值，提升指标设置精准性；持续落实职工保障政策，常态化收集诉求，稳定维持职工满意度水平。

	总分
	100
	
	
	
	89.21
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2024年州级预算内前期费（第二批）

	主管部门
	昌吉回族自治州林业和草原局
	实施单位
	昌吉回族自治州林业和草原局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	200.00
	200.00
	197.11
	10
	98.56%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	200.00
	200.00
	197.11
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划面向昌吉州防沙治沙和三北工程攻坚战实际需求，针对昌吉州山地、绿洲、沙漠三大生态系统的自然生态特点，以及昌吉州防沙治沙工作和三北工程攻坚战面临的问题，完成1套项目前期报告编制，专家验收合格率达到100%。通过该项目实施，推进重点项目建设，为经济社会发展提供决策参考作用显著，项目实施单位满意度达到90%。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金197.11万元，资金执行率98.56%，本项目项目完成前期报告1份，专家验收合格率为100%；通过本项目的实施，加强了构建古尔班通古特沙漠南缘防风固沙生态屏障，提升了区域生态系统稳定性，促进了构健全州防沙治沙持久战新格局。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	完成项目前期报告编制数量
	15
	>=1套
	=1套
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	专家验收合格率
	15
	=100%
	=100%
	100%
	15
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月15日
	=2025年5月12日
	100%
	10
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目前期报告编制费用
	15
	<=200万元
	=197.11万元
	98.56%
	14.46
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因为： 我单位采用公开招标的方式，引入了多家供应商竞争，大幅压低了采购单价；下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	
	经济成本指标
	预算成本控制率
	5
	<=100%
	=98.56%
	98.56%
	4.82
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因为： 我单位采用公开招标，引入了多家供应商竞争，大幅压低了采购单价；下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	效益指标
	社会效益指标
	推进重点项目建设，为经济社会发展提供决策参考
	20
	显著推进
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	项目实施单位满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因为： 实际执行效果优异，项目实施过程中，由于组织得力、措施有效，实际服务效果超出了原定的保守预期，实现了服务对象的全员满意；下一年度改进措施：一是固化优秀服务标准与流程，将本次项目中获得好评的服务流程、操作规范进行标准化梳理，形成《项目服务操作手册》，在今后的同类项目中推广应用，实现服务质量的标准化、常态化。二是完善服务质量监控体系，建立“事前预防、事中控制、事后评价”的全流程质量监控机制。不仅关注最终的满意度结果，更要加强对服务过程的监管，确保服务质量的稳定性。

	总分
	100
	
	
	
	99.28
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2024年林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复）

	主管部门
	昌吉回族自治州林业和草原局
	实施单位
	昌吉回族自治州林业和草原局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	20.50
	35.00
	29.33
	10
	83.80%
	5.95

	
	其中：当年财政拨款
	20.50
	35.00
	29.33
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（昌州财建〔2023〕136号）文件，2025年计划完成全州国家级公益林（国有林）退化情况调查报告，调查报告评审合格率100%；在昌吉市国家级二级公益林区重点部位建设1座瞭望平台。瞭望塔质量验收合格率95%。通过项目实施，提升国家级公益林管护能力作用明显，公益林区职工满意度90%以上。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金29.33万元，资金执行率83.8%，编制昌吉州国家公益林退化状况调查报告1份，通过本项目的实施，通过开展昌吉州国家公益林退化全域调查，摸清林地退化底数，完善生态监测数据，提升荒漠林诊断技术水平，精准识别退化诱因，为公益林修复、管护施策提供科学支撑，助力区域荒漠生态良性恢复。通过建设瞭望台，加强公益林全域火情巡护覆盖，提升早期火情发现处置能力，促进林区森林防火与资源管护一体化落地。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	国家级公益林退化情况报告份数
	9
	>=1份
	=1份
	100%
	9
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	护林防火瞭望塔个数
	6
	>=1座
	=1座
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	退化情况调查报告评审合格率
	9
	=100%
	=100%
	100%
	9
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	瞭望塔质量验收合格率
	6
	>=95%
	=100%
	105.26%
	5.68
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因：瞭望台质量验收合格率绩效指标设定值为 95%，项目实际验收合格率达到 100%，高于既定目标，形成 - 5.26% 偏差。原指标测算较为保守，未能充分预估工程建设管控成效。 下一年度改进措施：科学研判项目实施条件，优化绩效指标测算方式，合理设置考核目标值，提升指标精准度；持续严把工程质量关口，巩固建设成果。

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月15日
	=2026年7月23日
	0%
	0
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	偏差原因：瞭望台项目合同约定完工时间为 2025 年 12 月 30 日，受多方因素影响，实际于 2026 年 7 月 23 日完成验收，致使质量验收合格率偏差率 - 5.26%。下一年度改进措施：强化项目全过程管控，细化施工时序清单，压实施工单位责任，定期调度建设进度，及时协调解决施工堵点，严格把控工期节点，保障项目按期完工验收。

	
	成本指标
	经济成本指标
	委托第三方费用
	12
	<=20.50万元
	=19.95万元
	100%
	12
	计划标准
	20.5万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	瞭望塔建设费用
	8
	<=14.5万元
	=9.38万元
	70%
	2
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因：瞭望台建设相关资金合计 35 万元，瞭望台项目投资 13.4 万元、已支付 9.38 万元，支付率 70%，剩余资金 21.62 万元为其他配套支出，资金结构划分未明晰，造成费用偏差率 30%。 下一年度改进措施：细化项目资金台账，区分主体工程与配套支出，严格对照项目预算执行，加快工程验收结算，动态跟踪资金拨付进度，精准核算项目支出，降低预算偏差。

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升公益林管护能力作用明显
	20
	明显
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	公益林区职工满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因：公益林区职工满意度绩效目标设定为 90%，实际调查满意度达 100%，超出预期目标，产生 - 11.11% 偏差。前期目标测算偏保守，故与实际完成值产生偏差。 下一年度改进措施：结合历年调查数据科学测算，合理优化绩效目标值，提升指标设置精准性；持续落实职工保障政策，常态化收集诉求，稳定维持职工满意度水平。

	总分
	100
	
	
	
	79.63
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）

	主管部门
	昌吉回族自治州林业和草原局
	实施单位
	昌吉回族自治州林业和草原局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	67.00
	67.00
	67.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	67.00
	67.00
	67.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年，昌吉州林草局根据《全国天然林保护修复中长期规划》工作要求，通过招标方式委托第三方有资质的技术单位编制昌吉州及七县市天然林保护修复中长期规划实施方案，规划国有林管护面积1336.64万亩，国有林修复面积0.6万亩，森林资源管护责任落实率100%，通过项目实施，逐级分解落实责任、目标和任务，促进森林生态系统改善作用明显。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金67万元，资金执行率100%。昌吉州严格落实《全国天然林保护修复中长期规划》部署，委托第三方技术单位编制州及七县市天然林保护修复中长期规划实施方案。规划国有林管护面积 1336.64 万亩，国有林修复面积 0.6 万亩，森林资源管护责任落实率 100%。通过项目实施，各项管护任务逐级细化分解，压实各级管护责任，常态化开展巡护监管，持续加强天山北坡天然林资源保护，有效遏制破坏行为，区域森林结构持续优化，森林生态系统稳定性不断提升。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	国有林管护面积（万亩）
	14
	>=1336.64万亩
	=1336.64万亩
	100%
	14
	计划标准
	1336.64万亩
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	国有林修复面积（万亩）
	7
	>=0.60万亩
	=0.6万亩
	100%
	7
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	森林资源管护责任落实率
	9
	=100%
	=100%
	100%
	9
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日
	=2026年5月18日
	0%
	0
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	偏差原因：项目完成时间指标要求 2025 年 12 月 10 日前完成，初稿虽按期完成，但国家林草局启用 2024 年林草湿荒综合监测成果，该数据 2025 年 12 月才下发，规划需替换更新普查数据，导致成果不能按期提交，初稿评审推迟至 2026 年 5 月 18 日，产生 100% 偏差。 下一年度改进措施：密切跟踪上级部门数据发布动态，提前研判政策、数据更新等外部因素影响，预留工作缓冲期。强化上下沟通对接，遇到数据变动及时调整项目时序，动态调度编制进度，尽可能降低外部因素对项目节点的影响。

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算成本控制率
	20
	<=100%
	=100%
	100%
	20
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	生态效益指标
	森林生态系统改善作用发挥明显
	20
	明显
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	明显
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	国有林区职工满意度
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因：国有林区职工满意度绩效目标值≥95%，实际测评达到 100%，高于设定目标，产生？5.26% 偏差。前期目标设置偏保守，未充分预判各项职工保障举措落地的实际成效。 下一年度改进措施：结合历年测评数据科学研判，合理优化绩效目标，提升指标精准度；持续做好职工诉求收集处置，落实各项保障政策，稳固职工满意度水平。

	总分
	100
	
	
	
	90.00
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2024年自治区葡萄酒产业发展专项资金

	主管部门
	昌吉州林业和草原局
	实施单位
	昌吉回族自治州林业和草原局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	283.50
	283.50
	283.39
	10
	99.96%
	9.99

	
	其中：当年财政拨款
	283.50
	283.50
	283.39
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划开展葡萄酒产区推广活动次数及参加展会5次，产区葡萄酒展示及外销平台建设1个，开展专业技能、技术经营管理等相关培训25场，会议（培训）出勤率100%。通过项目实施，提高葡萄酒产区及产品知名度、影响力和竞争力，有效开拓市场促进销售种类35款以上，培训对象满意度90%以上。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金283.39万元，资金执行率99.96%，本项目实际建设葡萄酒展示及外销平台1个，开展葡萄酒产区推广活动5次，开展专业技能、技术经营管理等相关培训25场次，通过参展推介、专业技能培训活动提升天山北麓葡萄酒产区知名度、影响力和竞争力。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	开展葡萄酒产区推广活动次数及参加展会次数
	8
	>=5次
	=5次
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	产区葡萄酒展示及外销平台建设
	8
	>=1个
	=1个
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	开展专业技能、技术经营管理等相关培训次数
	10
	>=25场
	=25场
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	会议（培训）出勤率
	7
	=100%
	=100%
	100%
	7
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	葡萄酒项目完成时间
	7
	2025年12月15日
	=2026年4月1日
	0%
	0
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为100%，偏差原因为项目部分内容为按时完成，导致出现偏差，偏差改进措施为督促相关人员加快尽快，尽快完成项目内容及资金支付。

	
	成本指标
	经济成本指标
	产区品牌培育类项目支出成本
	6
	<=105万元
	=104.89万元
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	市场开拓推广类项目支出成本
	9
	<=134万元
	=134万元
	100%
	9
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	专项人才培养类项目支出成本
	5
	<=44.50万元
	=44.5万元
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高葡萄酒产区及产品知名度、影响力和竞争力
	10
	提高
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	社会效益指标
	有效开拓市场促进销售种类
	10
	>=35款
	=35款
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	培训对象满意度
	10
	>=90%
	=100%
	111%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标有偏差，偏差率为11%，偏差原因为满意度指标值为≥90%，实际满意度结果为100%，高于指标值，导致出现偏差，采取的措施为优化满意度调查问卷与指标值，是完成值更合理的反应满意度情况

	总分
	100
	
	
	
	92.99
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护管护支持保障-地州市本级管护质量监督检查费用)

	主管部门
	昌吉回族自治州林业和草原局
	实施单位
	昌吉回族自治州林业和草原局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	50.00
	30.87
	30.87
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	50.00
	30.87
	0.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	30.87
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（昌州财建[2024]130号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，2025年该项目计划完成全州国家级公益林（国有林）管护面积1314.63万亩，管护质量检查合格率95%以上。通过项目实施，提供就业岗位，增加农牧民收入，促进经济发展和社会稳定效果明显，提升国家级公益林管护水平，公益林区职工满意率达到85%以上。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金30.87万元，资金执行率100%，本项目实际完成了对全州1377.39万亩国家级公益林的有效管护。通过本项目的实施，加强了全州国家级公益林管护责任落实和常态化监管力度，提升了公益林生态功能质量和精细化管护水平，促进了生态保护与经济发展、社会稳定的协同发展。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	国有国家级公益林管护面积
	20
	>=1314.63万亩
	=1337.39万亩
	101.73%
	19.65
	计划标准
	1314.63万亩
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因是：年初测算管护面积指标仅依据上一年度登记台账预估，本年度完成林地权属核查与地块勘界工作，新增部分划入国家级公益林的地块，同步完善管护备案手续，实际纳入常态化管护的林地规模超出年初预判，致使管护面积完成值高于既定目标。 下一年度改进措施：结合本年度林地勘界后的实际管护面积数据，科学调高年度管护面积考核指标；建立公益林地块动态更新台账，每季度核对林地划入调出情况，年初精准摸排林地变动情况，保障指标数值贴合真实管护林地体量。

	
	
	质量指标
	管护质量检查合格率
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	9.47
	计划标准
	95%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因是：年初制定指标参照往年管护漏洞多发的历史数据设定标准，本年度配齐一线管护人员，定期组织管护业务实操培训，加密日常巡查频次，发现管护缺陷当即限期整改并复核销号，全域管护水平整体提升，最终检查合格率远高于预设考核目标。 下一年度改进措施：结合本年度全部管护检查数据上调该项指标年度考核标准，细化各类管护事项扣分细则，增加偏远点位随机抽查比重，严格执行整改回头看制度，持续压紧管护责任，长期维持优质管护成效。

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月15日前
	2025年12月11日
	100%
	10
	计划标准
	2024年12月15日
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	委托业务费
	20
	<=35万元
	=30.87万元
	100%
	20
	计划标准
	79.5万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数
	10
	>=14人
	=14人
	100%
	10
	计划标准
	14人
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	社会效益指标
	提供就业岗位，增加农牧民收入，促进经济发展和社会稳定效果明显
	10
	明显
	达成年度指标
	100%
	10
	计划标准
	明显
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	公益林区职工满意度
	10
	>=85%
	=97.67%
	114.91%
	10
	计划标准
	85%
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因是：年初设定指标时参照往年林区基础保障水平测算，本年度升级管护站点食宿设施，足额发放野外巡护专项补贴，常态化走访倾听职工诉求并快速落实整改，职工工作生活条件改善效果超预期，满意度测评数值显著高于既定考核目标。 下一年度改进措施：依据本年度满意度实测数据合理上调该项年度考核指标，持续优化林区后勤配套，按月收集职工意见台账，完善巡护激励机制，定期开展职工交流座谈，持续优化林区工作保障，稳固维持职工高满意度。

	总分
	100
	
	
	
	99.12
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年中央林业草原生态保护恢复资金(野生动物救护及疫源疫病监测防控项目)

	主管部门
	昌吉回族自治州林业和草原局
	实施单位
	昌吉回族自治州林业和草原局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	69.00
	69.00
	63.06
	10
	91.39%
	7.85

	
	其中：当年财政拨款
	69.00
	69.00
	63.06
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（昌州财建[2024]130号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，2025年该项目计划完成国家级疫源疫病监测站2个，野生动物收容救护任务1个，陆生野生动物疫病监测防控覆盖率90%以上，伤病野生动物收容救护率90%以上，通过项目实施，提高全州野生动物疫源疫病监测防控能力，保障全州生物多样性稳定作用显著，项目区人民群众满意度达到90%以上。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金63.06万元，资金执行率91.39%，本项目实际完成国家级疫源疫病监测站2个，野生动物收容救护任务1个，陆生野生动物疫病监测防控覆盖率90%，伤病野生动物收容救护率90%，通过项目实施，全面完成年度野生动物收容救护、疫病采样监测、隐患排查、应急值守、宣传等各项任务，提高了全州野生动物疫源疫病监测防控能力，保障了全州生物多样性稳定作用显著。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	国家级疫源疫病监测站点个数
	12
	>=2个
	=2个
	100%
	12
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	野生动物收容救护任务
	6
	>=1个
	=1个
	100%
	6
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	陆生野生动物疫病监测防控覆盖率
	7
	>=90%
	=100%
	111.11%
	6.22
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：我单位在年初设定陆生野生动物疫病监测防控覆盖率指标时，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：根据历年项目的经验，在编制下一年度绩效目标时，将指标值适当上调，准确评价项目绩效完成情况。

	
	
	质量指标
	伤病野生动物收容救护率
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	8.89
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：我单位在前期设定伤病野生动物收容救护率指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了≥95%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将伤病野生动物收容救护率目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	5
	2025年12月15日前
	2025年12月4日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	专用材料购置
	8
	<=53.53万元
	=52.43万元
	97.95%
	7.59
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为2.05%，偏差原因为：项目人员严格控制专用材料采购成本，通过政府采购实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金1.1万元；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	
	经济成本指标
	委托业务费
	5
	<=7万元
	=5.19万元
	74.14%
	1.77
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为25.861%，偏差原因为：宣传用品印刷费尾款未支付，形成结余资金1.81万元；下一年度改进措施：加快项目实施进度，提高资金支付率，确保项目严格按照预算进行支出。

	
	
	经济成本指标
	宣传物资
	4
	<=5.47万元
	=5.44万元
	99.45%
	3.95
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为0.55%，偏差原因为：项目人员严格控制业务宣传、印刷费开支，导致实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金0.03万元；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，确保项目严格按照预算进行支出，完成各项绩效目标。

	
	
	经济成本指标
	其他交通费用
	3
	<=3万元
	=0万元
	0%
	0
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为100%，偏差原因为：检查验收租用车辆费用签订政府采购合同后资金未支付，导致实际支出较年初预算有一定的节余，结余资金3万元；下一年度改进措施：提高预算编制准确性，加快项目实施进度，提高资金支付率，确保后续各类项目严格按照预算进行支出。

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高全州野生动物疫源疫病监测防控能力
	10
	提升
	达成年度目标
	100%
	10
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	社会效益指标
	保障全州生物多样性稳定
	10
	显著
	达成年度目标
	100%
	10
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	项目区人民群众满意度
	10
	>=90%
	=92.3%
	102.56%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为2.56%，偏差原因为：我单位在年初设定满意度指标时，设定了≥90%的保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，确保绩效目标评介准确真实。

	总分
	100
	
	
	
	89.27
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	2025年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复补偿）

	主管部门
	昌吉回族自治州林业和草原局
	实施单位
	昌吉回族自治州林业和草原局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	156.00
	156.00
	110.60
	10
	70.90%
	2.73

	
	其中：当年财政拨款
	156.00
	156.00
	110.60
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目计划支出156万元，通过委托第三方有资质的技术单位编制昌吉州及七县市天然林保护修复中长期规划实施方案，规划国有林管护面积1336.64万亩，国有林修复面积8.15万亩，并使方案专家评审通过率达到100%，国有林区职工满意度95%以上。通过项目实施，逐级分解落实责任、目标和任务，促进森林生态系统改善作用明显。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金110.6万，资金执行率70.9%。昌吉州严格落实《全国天然林保护修复中长期规划》部署，委托第三方技术单位编制州及七县市天然林保护修复中长期规划实施方案。规划国有林管护面积 1336.64 万亩，国有林修复面积 0.6 万亩，森林资源管护责任落实率 100%。通过项目实施，各项管护任务逐级细化分解，压实各级管护责任，常态化开展巡护监管，持续加强天山北坡天然林资源保护，有效遏制破坏行为，区域森林结构持续优化，森林生态系统稳定性不断提升。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	国有林管护面积
	10
	>=1336.64万亩
	=1336.64万亩
	100%
	10
	计划标准
	1336.64万亩
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	国有林修复面积
	10
	>=8.15万亩
	=8.15万亩
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	规划编制专家评审通过率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10
	2025年12月10日前
	2026年5月18日
	0%
	0
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	偏差原因：项目完成时间指标要求 2025 年 12 月 10 日前完成，初稿虽按期完成，但国家林草局启用 2024 年林草湿荒综合监测成果，该数据 2025 年 12 月才下发，规划需替换更新普查数据，导致成果不能按期提交，初稿评审推迟至 2026 年 5 月 18 日，产生 100% 偏差。 下一年度改进措施：密切跟踪上级部门数据发布动态，提前研判政策、数据更新等外部因素影响，预留工作缓冲期。强化上下沟通对接，遇到数据变动及时调整项目时序，动态调度编制进度，尽可能降低外部因素对项目节点的影响。

	
	成本指标
	经济成本指标
	天然林保护修复中长期实施方案编制费用
	15
	<=156万元
	=110.6万元
	70.9%
	4.09
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因：天然林保护修复中长期实施方案编制费用指标值≤156 万元，目前实际支付 110.6 万元，阶段性成果已提交并评审，评审修改最终成果暂未提交，项目尾款暂无法结算支付，此产生 29.10% 的偏差。 下一年度改进措施：加快项目验收审核督促编制单位尽快提交最终成果，及时完善付款资料，按合同约定结清尾款。强化预算执行管控，动态跟踪项目资金支出，提升预算执行率，缩小预算执行偏差。

	
	
	经济成本指标
	预算成本控制率
	5
	<=100%
	=70.9%
	70.9%
	1.36
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因：预算成本控制率指标值≤100%，当前实际支付 110.6 万元，阶段性成果已提交并评审，评审修改后最终成果暂未提交，项目尾款暂无法结算支付，预算实际完成 70.9%，产生 29.10% 的偏差。 下一年度改进措施：加快项目验收及资料归集，按合同推进尾款结算。强化预算执行动态监控，压实项目管理责任，及时跟进资金拨付，切实提升预算执行水平

	
	效益指标
	生态效益指标
	森林生态系统改善作用发挥明显
	20
	明显
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	国有林区职工满意度
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因：国有林区职工满意度绩效目标值≥95%，实际测评达到 100%，高于设定目标，产生？5.26% 偏差。前期目标设置偏保守，未充分预判各项职工保障举措落地的实际成效。 下一年度改进措施：结合历年测评数据科学研判，合理优化绩效目标，提升指标精准度；持续做好职工诉求收集处置，落实各项保障政策，稳固职工满意度水平。

	总分
	100
	
	
	
	68.18
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	“双随机、一公开”检查”、林草地征占用现场查验项目

	主管部门
	昌吉回族自治州林业和草原局
	实施单位
	昌吉回族自治州林业和草原局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	27.00
	27.00
	25.50
	10
	94.44%
	8.61

	
	其中：当年财政拨款
	27.00
	27.00
	25.50
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年，计划投入资金总计27万元，在全州范围内对2022年办理的71个临时占用林地、2024年办理的402个永久和临时征占用林地、2024年办理的323个永久征占用草原项目开展“双随机、一公开”检查。恢复林草地生产条件合格率95%，成果报告审查合格率95%。通过项目实施，征占用林草地到期后恢复，确保林地永续利用，恢复林草地生态环境，社会公众满意度90%。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金25.5万元，资金执行率100%，本项目实际完成了全州共计437个项目的“双随机、一公开”检查，对2022年办理的临时占用林地、2024年办理的征占用林草地项目进行了现场复验、并形成查验成果报告。通过本项目的实施，加强了昌吉州林草地征占用全流程监管力度，提升了林草资源保护精细化管理水平，促进了生态红线刚性约束与地方经济社会发展的统筹协调。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	检查验收次数
	5
	>=1次
	=1次
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	检查2022年临时占用林地项目数量
	5
	=71个
	=57个
	80.28%
	2.54
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因：“双随机、一公开” 检查 2022 年临时占用林地项目，指标基数为全年项目总数 71 个；实际采取差异化抽查，呼图壁县、昌吉市、阜康 100% 抽查，其余县市（园区）、天东分局按 30% 比例抽查，实际抽查 57 个，指标设定与实际抽查规则不匹配，产生 19.72% 偏差。下一年度改进措施：绩效目标设置充分结合差异化抽查工作方案，统一统计口径；细化抽查基数、比例，做到指标与实际业务规则相互对应，保障数据客观准确。

	
	
	数量指标
	检查2024年办理的永久、临时征占用林地项目数量
	5
	=402个
	=227个
	56.47%
	0
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因：“双随机、一公开” 检查 2024 年永久征占用草原项目，指标以全年办理 323 个为基数，实际执行差异化抽查，部分县市 100% 抽查，其余县市、园区、天东局分局按 30% 比例抽查，实际抽查 227 个，指标设定未契合差异化抽查规则，产生 43.53% 偏差。 下一年度改进措施：绩效目标结合抽查方案科学测算，统一统计口径，按抽查比例核定目标值，规范样本抽取，实现绩效指标与监管实际相匹配。

	
	
	数量指标
	检查2024年办理的永久征占用草原项目数量
	5
	=323个
	=153个
	47.37%
	0
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因： 检查 2024 年永久、临时征占用林地项目，指标以全年办理 402 个为基数，实际实行差异化抽查，呼图壁县、昌吉市、阜康 100% 抽查，其余县市、园区、分局按 30% 比例抽查，实际抽查 153 个，指标设定未匹配差异化抽查规则，产生 52.63% 偏差。 下一年度改进措施：设置绩效指标充分结合抽查实施方案，统一统计口径，按抽查比例测算目标值，规范样本抽取，确保绩效指标与实际监管工作相匹配。

	
	
	质量指标
	恢复林草地生产条件合格率
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	9.47
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因： 恢复林草地生产条件合格率指标目标值≥95%，实际完成 100%，高于既定目标，造成？5.26% 偏差。前期绩效目标设定偏保守，未充分预判监管推动下林草地生产条件恢复工作成效。 下一年度改进措施：结合工作实际科学测算，合理优化绩效目标，提高指标科学性；依托 “双随机、一公开” 强化现场核查，持续巩固林草地生产条件恢复质量。

	
	
	质量指标
	成果报告审查合格率
	5
	>=95%
	=100%
	105.26%
	4.74
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因：成果报告审查合格率指标目标值≥95%，实际完成 100%，高于既定目标，造成？5.26% 偏差。前期绩效目标设置偏保守，未充分预判资料审核把关的工作成效。 下一年度改进措施：结合业务实际科学研判，优化绩效目标设置，提升指标精准度；持续严格开展成果报告审查，压实审核责任，保持报告审查质量。

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	5
	2025年11月30日前
	2025年11月30日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	车辆费用
	8
	<=7.2万元
	=7.2万元
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	人员食宿费
	10
	<=19.2万元
	=17.7万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	资料整理费用
	2
	<=0.60万元
	=0.6万元
	100%
	2
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	确保林地永续利用
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	说明材料
	偏差原因：指标目标值≥95%，实际完成 100%，高于既定指标，造成？5.26% 偏差，前期目标设置偏保守，未充分预判执法监管工作成效。 下一年度改进措施：结合监管实际科学研判，合理设定绩效目标，提高指标科学性；持续落实 “双随机、一公开” 监管，强化林地资源执法检查，巩固林地保护成效。

	
	
	生态效益指标
	恢复林草地生态环境
	10
	>=95%
	=100%
	105.26%
	10
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	说明材料
	偏差原因：恢复林草地生态环境指标目标值≥95%，实际完成 100%，高于设定目标，造成？5.26% 偏差。前期绩效目标设置偏保守，未充分预判监管督促下生态修复工作成效。 下一年度改进措施：立足工作实际科学研判，合理设置绩效目标，提升指标合理性；持续依托 “双随机、一公开” 强化修复项目监管，巩固林草地生态治理成效。

	
	满意度指标
	满意度指标
	社会公众满意度（%）
	10
	>=90%
	=100%
	111.11%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因： 社会公众满意度指标目标值≥90%，实际完成 100%，超出既定目标，造成？5.26% 偏差。绩效目标设置较为保守，未充分预估公开监管带来的群众认可成效。 下一年度改进措施：结合历年调查情况科学测算，合理优化绩效目标，提升指标精准度；持续规范 “双随机、一公开” 工作，畅通群众意见反馈渠道，稳固公众满意度。

	总分
	100
	
	
	
	85.36
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉州全面提升基层森林草原火灾防控能力建设项目

	主管部门
	昌吉回族自治州林业和草原局
	实施单位
	昌吉回族自治州林业和草原局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	9.00
	9.00
	8.66
	10
	96.22%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	9.00
	9.00
	8.66
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年提升基层森林草原火灾防控能力项目9万元，用于：开展森林草原消防应急分队培训应急演练1次，森林草原防火宣传教育2次，培训演练出勤率90%，宣传品采购合格率100%。通过项目实施，提高火灾扑救的效率和成功率，群众对森林草原防火的关注度和重视程度明显提高，有效降低森林草原火灾发生风险，维护生态安全作用明显并使林区职工及周边群众满意度达到85%。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金8.66万元，资金执行率96.22%，本项目实际完成开展森林草原消防应急分队培训应急演练1次，森林草原防火宣传教育2次，培训演练出勤率100%，宣传品采购合格率100%。通过项目实施，提高火灾扑救的效率和成功率，群众对森林草原防火的关注度和重视程度明显提高，有效降低森林草原火灾发生风险，维护生态安全作用明显并使林区职工及周边群众满意度达到85%。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	培训应急演练次数
	10
	>=1次
	=1次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	宣传教育次数
	10
	>=2次
	=2次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	培训演练出勤率
	7
	>=90%
	=100%
	111.11%
	6.22
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因为：我单位在设定培训演练出勤率指标时，考虑到部分职工可能因野外作业、轮休等因素难以全员参与，为确保基础参训规模，设定了≥90%的保守目标值，实际执行中通过优化培训时间、加强动员组织，实现全员出勤，完成率达到100%，超出预期。下一年度改进措施：总结本次培训演练的组织经验，在编制下一年度绩效目标时，结合职工实际参与能力和工作安排，将出勤率目标值适当上调至98%，同时继续完善考勤激励措施，以更高标准推动培训演练全覆盖。

	
	
	质量指标
	宣传材料质量合格率
	8
	=100%
	=100%
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	5
	2025年12月10日前
	2025年12月3日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	应急分队培训应急演练成本
	15
	<=7.60万元
	=7.31万元
	100%
	15
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	防火宣传教育成本
	5
	<=1.40万元
	=1.35万元
	100%
	5
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料，原始凭证
	我单位采用三方询价的方式，引入了多家供应商竞争，大幅压低了设备采购单价；下一年度改进措施：在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际，确保绩效目标的科学性和先进性。

	
	效益指标
	生态效益指标
	有效降低森林草原火灾发生风险，维护生态安全作用明显
	20
	明显
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	林区职工及周边群众满意度
	10
	>=85%
	=100%
	117.65%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因为：我单位在设定林区职工及周边群众满意度指标时，为兼顾不同群体的差异化需求，确保基本满意底线，设定了≥85%的保守目标值，实际通过开展防火宣传、改善林区作业环境及时回应群众诉求等措施，获得广泛认可，满意度达到100%，超出预期。下一年度改进措施：总结本次提升满意度的成功做法，在编制下一年度绩效目标时，结合服务对象反馈和实际工作能力，将满意度目标值上调至95%，并建立常态化意见征集机制，以更高标准倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	99.22
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	昌吉州智慧林草平台运维费（尾款）项目

	主管部门
	昌吉回族自治州林业和草原局
	实施单位
	昌吉回族自治州林业和草原局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	65.53
	65.53
	65.39
	10
	99.79%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	65.53
	65.53
	65.39
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年，计划投入资金总计65.525万元，完成运维50M电子政务专线1个，10M互联网专线1个，租赁高空云台2个，密码改造及测评、系统测试服务验收通过率98%，样地监测、病虫害监测设备流量卡合格率100%。通过项目实施，林草资源实现动态监测与管理，森林草原火灾、林草有害生物监测预警监测和应急处置能力提升明显，业务使用人员满意度85%。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金65.39万元，资金执行率99.79%，本项目实际完成运维50M电子政务专线1个，10M互联网专线1个，租赁高空云台2个，密码改造及测评、系统测试服务验收通过率100%，样地监测、病虫害监测设备流量卡合格率100%。通过项目实施，林草资源实现动态监测与管理，森林草原火灾、林草有害生物监测预警监测和应急处置能力提升明显，业务使用人员满意度100%。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	50M电子政务网专线
	5
	=1个
	=1个
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	10M互联网专线
	5
	=1个
	=1个
	100%
	5
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	租赁高空云台数量
	10
	=2个
	=2个
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	密码改造及测评、系统测试服务验收通过率
	7
	>=98%
	=100%
	102.04%
	6.86
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	偏差原因为： 在设定指标时，未充分参考往期项目的平均执行水平或行业先进标准，仅凭主观经验设定了较低的“安全线”，因此实际完成值高于目标设定值 ，故而产生偏差；下一年度改进措施：下一年度指标设置将建立在详实的数据分析基础上。将参考近三年的平均增长率或同行业先进水平进行测算，确保指标值能够客观反映项目应达到的产出效率，从而减小偏差。

	
	
	质量指标
	样地监测、病虫害监测设备流量卡合格率
	8
	=100%
	=100%
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完工时间
	5
	2025年12月10日前
	2025年12月8日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	密码改造及测评服务费
	8
	<=26万元
	=26万元
	100%
	8
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	系统测试服务费
	5
	<=15万元
	=15万元
	100%
	5
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	网络及信息费
	4
	<=12.53万元
	=12.39万元
	98.88%
	3.89
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	偏差原因是：本年度网络及信息服务全部通过公开招投标遴选服务商，多单位比价竞价大幅压低服务报价，淘汰冗余增值服务，严控升级扩容支出。依托招标议价实现成本压降，全年实际产生费用远低于年初预算额度，预算支出进度滞后，网络及信息费指标完成率偏低。 下一年度改进措施：汇总本年度招投标后实际付费数据，结合全年信息化运维需求科学核定预算指标，细化各项服务分项经费标准。持续规范招标采购流程，同时按季度均衡列支到期服务费，精准匹配预算与实际开支规模。

	
	
	经济成本指标
	设备租赁费
	3
	<=12万元
	=12万元
	100%
	3
	预算支出标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	生态效益指标
	林草资源实现动态监测与管理，森林草原火灾、林草有害生物监测预警监测和应急处置能力提升
	20
	明显
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	-
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	各科室业务人员使用满意度
	10
	>=85%
	=100%
	117.65%
	10
	计划标准
	-
	满意度赋分
	工作资料
	偏差原因为：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性和底线思维，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，结合实际执行能力，将满意度目标值适当上调，以此倒逼服务质量持续提升。

	总分
	100
	
	
	
	99.75
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	机关运行补助经费

	主管部门
	昌吉回族自治州林业和草原局
	实施单位
	昌吉回族自治州林业和草原局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	171.00
	91.43
	89.63
	10
	98.03%
	9.51

	
	其中：当年财政拨款
	171.00
	91.43
	89.63
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2025年该项目计划开展物业服务，委托第三方开展历年林业和草原重点项目竣工决算审计、清查核资、对十四五以来人工造林开展林相调查，业务活动保障，检查验收等工作，通过该项目的实施，保障办公人员数量不少于70人，办公用品政府采购率100%，公用经费支付及时率95%以上，通过项目实施，提高机关运行效能，保障运行能力有所提升，森林草原资源得到有效保护。
	截至2026年6月30日，本项目支出资金89.63万元，资金执行率98.03%，本项目实际完成2025年物业服务费支付；委托第三方开展部门决算、政府财务报告、内控报表填报；开展人工造林、野生动植物保护、林草资源管理检查验收等工作；通过本项目的实施，提高了机关运行效能，保障运行能力有所提升，森林草原资源得到有效保护。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	保障办公人员数量
	15
	>=70人
	=70人
	100%
	15
	计划标准
	70人
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	办公用品政府采购率
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	100%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	公用经费支付及时率
	15
	>=95%
	=98.03%
	103.19%
	14.52
	计划标准
	95%
	按照完成比例赋分
	工作资料
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为-3.19%，偏差原因为：支付进度达到98.03%，大于设置目标值；下一年度改进措施：科学合理设置绩效目标值，准确测算绩效目标完成率，确保项目各项指标顺利完成、

	
	成本指标
	经济成本指标
	物业管理费
	6
	<=28.94万元
	=28.94万元
	100%
	6
	计划标准
	21.56万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	委托业务费
	4
	<=16.30万元
	=14.5万元
	88.96%
	2.9
	计划标准
	4万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	此项指标未完成，存在偏差，偏差率为11.04%，偏差原因为：档案整理依据合同未验收，尾款1.8万元未支付；下一年度改进措施：加快项目实施进度，开展验收工作，待验收合格后支付尾款，完成各项工作目标。

	
	
	经济成本指标
	办公费
	1
	<=2.64万元
	=2.64万元
	100%
	1
	计划标准
	5万元
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	检查验收费
	9
	<=43.55万元
	=43.55万元
	100%
	9
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高机关运行效能
	15
	提高
	达成年度目标
	100%
	15
	计划标准
	提高
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	
	社会效益指标
	保障运行能力有所提升
	15
	显著
	达成年度目标
	100%
	15
	计划标准
	显著
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	97.93
	
	
	
	
	




	项目支出绩效自评表

	(2025年度)

	项目名称
	追加州草原高、中火险区建设项目地方配套资金

	主管部门
	昌吉回族自治州林业和草原局
	实施单位
	昌吉回族自治州林业和草原局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	10.00
	10.00
	10.00
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.00
	0.00
	10.00
	—
	—
	—

	
	其他资金
	10.00
	10.00
	0.00
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目本年拟投入10万元。计划完成支付昌吉市城市市政公用基础设施配套费1次，完成尾款支付项目数量1个，昌吉市城市市政公用基础设施配套费支付率100% ，项目尾款支付率100%。通过项目的实施达到完善森林草原防火基础设施，为储备各类防火物资装备提供可靠保存库，有效降低森林草原火灾发生风险的效益，提升区域火灾应急响应效率，维护生态安全与牧民生产生活安全。
	截至2025年12月31日，本项目支出资金10万元。资金执行率100%，本项目实际完成支付昌吉市城市市政公用基础设施配套费1次，完成尾款支付项目数量1个，昌吉市城市市政公用基础设施配套费支付率100% ，项目尾款支付率100%。通过项目的实施达到完善森林草原防火基础设施，为储备各类防火物资装备提供可靠保存库，有效降低森林草原火灾发生风险的效益，提升区域火灾应急响应效率，维护生态安全与牧民生产生活安全。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	指标值设定依据
	上年完成情况
	赋分规则
	佐证资料
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	支付昌吉市城市市政公用基础设施配套费次数
	10
	>=1次
	=1次
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	数量指标
	完成尾款支付项目数量
	10
	>=1个
	=1个
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	昌吉市城市市政公用基础设施配套费支付率
	7
	=100%
	=100%
	100%
	7
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	质量指标
	项目尾款支付率
	8
	=100%
	=100%
	100%
	8
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	工作资料
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	5
	2025年12月10日前
	2025年11月27日
	100%
	5
	计划标准
	/
	直接赋分
	工作资料
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	支付昌吉市城市市政公用基础设施配套费
	10
	<=2.01万元
	=2.01万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	
	经济成本指标
	昌吉回族自治州草原高、中火险区建设项目尾款
	10
	<=7.99万元
	=7.99万元
	100%
	10
	计划标准
	/
	按照完成比例赋分
	原始凭证
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	防范财政风险，提升政府公信力
	20
	有效防范
	达成年度指标
	100%
	20
	计划标准
	/
	按评判等级赋分
	工作资料
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益企业满意度
	10
	=100%
	=100%
	100%
	10
	计划标准
	/
	满意度赋分
	工作资料
	

	总分
	100
	
	
	
	100.00
	
	
	
	
	





十二、其他需说明的事项
本年本单位其他项目4个，全年预算数12381.51万元，全年执行数12381.51万元。


第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。


第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》





