昌吉回族自治州水资源管理中心

2025年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、自治区关于水资源管理工作的方针政策、法律法规。

(二)承担最严格水资源管理制度考核相关技术支持工作。

(三)承担节水型社会建设相关技术支持工作。

(四)负责水资源水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务。

(五)组织开展水利重点科研项目申报及推广工作。

(六)承担智慧水利新技术应用和监控网络安全保障工作。

(七)完成自治州水利局交办的其他任务。

### 二、机构设置

昌吉回族自治州水资源管理中心无下属预算单位。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,225.37万元，其中：本年收入合计1,096.66万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余128.70万元。

2025年度支出总计1,225.37万元，其中：本年支出合计1,090.18万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余135.19万元。

收入支出总体与上年相比，增加27.46万元，增长2.29%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入1,096.66万元，其中：财政拨款收入1,089.43万元，占99.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.23万元，占0.66%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出1,090.18万元，其中：基本支出517.49万元，占47.47%；项目支出572.69万元，占52.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,089.43万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,089.43万元。财政拨款支出总计1,089.43万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,089.43万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加29.43万元，增长2.78%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数520.81万元，决算数1,089.43万元，预决算差异率109.18%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，项目资金结转，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保障机关运行、事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为454.53万元，占比41.72%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,089.43万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，增加29.43万元，增长2.78%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数520.81万元，决算数1,089.43万元，预决算差异率109.18%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）59.51万元，占5.46%。

2.卫生健康支出（类）20.70万元，占1.90%。

3.农林水支出（类）975.06万元，占89.50%。

4.资源勘探工业信息等支出（类）2.96万元，占0.27%。

5.住房保障支出（类）31.20万元，占2.86%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为1.67万元，比上年决算减少9.31万元，下降84.79%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年部分调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为38.56万元，比上年决算增加2.61万元，增长7.26%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为19.28万元，比上年决算增加1.31万元，增长7.29%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为19.28万元，比上年决算增加1.31万元，增长7.29%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.21万元，比上年决算增加0.09万元，增长8.04%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.22万元，比上年决算增加0.02万元，增长10.00%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：支出决算数为64.89万元，比上年决算增加64.89万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加机构运行补助经费。

8.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少96.18万元，下降100.00%，主要原因是：中央节水补助资金项目资金减少。

9.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算数为45.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长12.50%，主要原因是：本年增加监测井运维，项目资金增加。

10.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算数为407.08万元，比上年决算增加83.78万元，增长25.91%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增及新进人员，社保基数增加等。

11.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：支出决算数为3.56万元，比上年决算减少192.88万元，下降98.19%，主要原因是：昌吉州一级取水口设备升级改造资金减少。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为454.53万元，比上年决算增加163.43万元，增长56.14%，主要原因是：昌吉州水利信息化综合平台二期项目、水利信息化数据传输及运维项目资金增加。

13.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：支出决算数为2.96万元，比上年决算增加2.96万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增专项项目。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为31.20万元，比上年决算增加2.43万元，增长8.45%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出517.49万元，其中：人员经费472.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费44.78万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出3.43万元，比上年减少0.06万元，下降1.72%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占72.89%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.93万元，占27.11%，比上年减少0.06万元，下降6.06%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费0.93万元，开支内容包括接待检查人员的产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，123人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.49万元，决算数3.43万元，预决算差异率-1.72%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.50万元，决算数2.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.99万元，决算数0.93万元，预决算差异率-6.06%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度昌吉回族自治州水资源管理中心（事业单位）公用经费支出44.78万元，比上年减少8.48万元，下降15.92%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

#### （二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额7.85万元，其中：政府采购货物支出5.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.56万元。

授予中小企业合同金额7.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋1,136.68平方米，价值95.71万元。车辆3辆，价值60.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,225.37万元，实际执行总额1,090.18万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数775.00万元，全年执行数563.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过地下水动态监测占网规划能够准确反应我州地下水位变化情况；二是提升全州的节水用水效率。发现的问题及原因：一是地下水自动化监测设备缺乏维护；二是井电双控计量设施提升改造进度缓慢。下一步改进措施：一是拨付一定比例的设备维护资金；二是督促县市完成井电双控计量设施提升改造。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  | 本级资金 | 520.81 | 1,089.43 | 1,089.43 | - | - | - |
|  | 其他资金 | 0.00 | 135.94 | 0.75 | - | - | - |
|  | 合计 | 520.81 | 1,225.37 | 1,090.18 | 10 | 88.97% | 8.9 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《关于进一步强化水资源保护管理的实施意见》、关于印发《昌吉州地下水水位下降整治十条措施》的通知、水环境监测规范、昌吉州节水行动实施方案 、《新疆维吾尔自治区水利信息系统运行维护管理办法（试行）》、昌吉州水资源管理中心2025年重点工作思路等2025年我单位计划有效利用国控点数据与州控点数据进行叠加分析并形成地下水位变幅月度、季度、年度通报，为地下水超采治理提供技术支撑。做好我州251个地下水、地表水水质取样分析工作，并编制地下水动态监测长期观测年报，确保水质达标、水源安全。加强节水主题宣传活动的组织发动，深入开展节水宣传“五进”活动。鼓励开展节水短视频等节水宣教载体建设，实现节水宣传量质效稳步提升。扎实推进智慧水利样板建设，为助力水利高质量发展提供坚实的信息化科技支撑。 |  |  | 2025 年我单位全年预算数为520.81 万元，全年执行数为1090.18 万元，总预算执行率为88.97% 。2025年我单位完成以下工作内容：1.编制昌吉州国控点地下水水位变幅分析报告1本；2.编制地下水动态监测长期观测年报1本； 3.对各县市下沉指导服务2次；4.开展节水宣传主题活动、志愿服务活动1次。通过以上工作的实施，为地下水超采治理提供技术支撑，扎实推进智慧水利样板建设，为助力水利高质量发展提供坚实的信息化科技支撑。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 编制昌吉州国控点地下水水位变幅分析报告 | =1本 | 关于进一步强化水资源保护管理的实施意见 | 15 | 1本 | 15 |
|  |  | 编制地下水动态监测长期观测年报 | =1本 | 关于印发《昌吉州地下水水位下降整治十条措施》的通知\水环境监测规范 | 15 | 1本 | 15 |
|  |  | 对各县市下沉指导服务 | >=2次 | 昌吉州水资源管理中心2025年重点工作思路 | 15 | 2次 | 15 |
|  |  | 开展节水宣传主题活动、志愿服务活动 | >=1次 | 昌吉州节水行动实施方案 昌州政办发72号 | 10 | 1次 | 10 |
|  | 质量指标 | 州级地下水监测设备接入州级信息化平台完成率 | =100% | 《新疆维吾尔自治区水利信息系统运行维护管理办法（试行）》\关于大力推进智慧水利建设的指导意见\关于大力推进智慧水利建设的指导意见\关于大力推进智慧水利建设的指导意见 | 20 | 98% | 19.6 |
|  |  | 指导计划用水系统推广应用率 | =100% | 关于进一步加强计划用水管理工作的通知 | 15 | 100% | 15 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地下水动态监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托第三方编制昌吉州国控点2025年地下水动态变幅分析月报告12本、季报告4本、年报1本；委托第三方开展水质检测并出具检测报告1本，完成州级地下水监测设备接入州级信息化平台完成率90%以上，完成州级监测井水位观测精度误差控制2厘米以内，为全州地下水资源管理提供决策依据，遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境。为州地下水资源合理开发、利用和保护提供重要科学依据。加强对地下水资源的监督管理，提高监管水平，确保监测的准确性，为贯彻落实最严格水资源管理制度提供可靠技术支撑。 |  |  |  |  |  | 截至2025年12月31日，本项目支出资金45万元，资金执行率100%，本项目实际完成：委托第三方编制昌吉州国控点2025年地下水动态变幅分析月报告12本、季报告4本、年报1本；委托第三方开展水质检测并出具监测报告1本，完成州级地下水监测设备接入州级信息化平台完成率90%以上，完成州级监测井水位观测精度误差控制2厘米以内；通过本项目的实施，为全州地下水资源管理提供决策依据，遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境。为州地下水资源合理开发、利用和保护提供重要科学依据。加强对地下水资源的监督管理，提高监管水平，确保监测的准确性，为贯彻落实最严格水资源管理制度提供可靠技术支撑。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国控点地下水水位变幅分析月报告 | 5 | =12本 | =12本 | 100% | 5 | 计划标准 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 国控点地下水水位变幅分析季度报告 | 5 | =4本 | =4本 | 100% | 5 | 计划标准 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 国控点地下水水位变幅分析年度报告 | 10 | =1本 | =1本 | 100% | 10 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 编制水质监测报告 | 10 | =1本 | =1本 | 100% | 10 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 全州国控点地下水水位变幅同比分析率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 | 5 | 2025年12月10日前 | 2025年12月10日 | 100% | 5 | 计划标准 | 2025年12月10前4 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成州国控点地下水水位变幅分析经费 | 12 | <=25万元 | =25万元 | 100% | 12 | 计划标准 | 25 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 完成州控点水质监测经费 | 8 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 8 | 计划标准 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为全州地下水资源管理提供决策依据 | 10 | 有效保障 | 达成年度指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境 | 10 | 有效保护 | 达成年度指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 委托人主管科室满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 此项指标已完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：实施过程中严格把控工作完成时限与质量，多方协同配合高效，有效超出预期目标；下一年度改进措施：科学优化后续绩效目标设定，持续强化质量管控，巩固提升服务成效，确保绩效目标精准落地。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州2025年水利信息化数据传输及运维项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 245.00 | 245.00 |  | 243.67 |  | 10 |  | 99.46% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 245.00 | 245.00 |  | 243.67 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过租赁运营商通信链路，保障昌吉州水资源管理、水库、水厂及河长制等前端采集的数据和视频传输，确保水利信息化综合平台、APP以及视频会商的稳定运行，避免系统崩溃、故障和服务中断，保障平台的功能和服务可以正常使用；保护水利信息化综合平台中的数据安全，防止数据泄露，确保数据的完整性和可用性。 |  |  |  |  |  | 截至2025年12月31日，本项目支出资金243.67万元，资金执行率99.46%，本项目实际完成2025年通讯链路租赁305条，完成水利信息化综合平台及APP运维1项；通过本项目的实施，有效保障单位正常运转，提高工作效率，加强了水利信息化运维保障能力，提升了通讯链路稳定运行水平，促进了水利相关工作高效有序开展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2025年租赁通讯链路 | 15 | >=305条 | =305条 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水利信息化综合平台及APP运维 | 15 | >=1项 | =1项 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 昌吉州水利信息化综合平台（APP）正常运行率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26% | 4.74 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项指标已完成，偏差率5.26%，偏差原因：我单位（昌吉回族自治州水资源管理中心）在推进昌吉州2025年水利信息化数据传输及运维项目过程中，严格落实平台日常运维责任，强化巡检、故障排查和技术支撑，全力保障平台稳定运行，有效提升了平台正常运行水平，使得实际完成的正常运行率超出预设业绩值，达成100%。下一年度，将持续优化运维机制，细化巡检流程，强化技术保障，持续巩固平台正常运行率，为水资源管理工作提供稳定支撑。 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2025年12月10日前 | 2025年12月5日 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2025年水利信息化通讯链路 | 15 | <=185万元 | =184.906万元 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 通过公开招标方式招标，中标单位中标价格低于招标价格。 |
|  |  | 经济成本指标 | 2025年平台及APP运维 | 5 | <=60万元 | =58.76万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 通过公开招标方式招标，中标单位中标价格低于招标价格。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为水资源管理、保障水安全等做好数据传输支撑，改善水生态。 | 20 | 提供保障 | 达成年度指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 平台使用人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 此项指标已完成，偏差率5.26%，偏差原因：我单位在推进项目过程中，注重优化平台使用体验，及时响应使用人员需求，完善服务保障，提升平台实用性和便捷性，获得使用人员高度认可，使得满意度超出预设目标。下一年度，将持续收集使用人员反馈，优化平台功能和服务，进一步提升满意度，切实发挥信息化平台在水资源管理中的作用。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.74 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州水利信息化综合平台二期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 420.00 | 420.00 |  | 210.19 |  | 10 |  | 50.05% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 420.00 | 420.00 |  | 210.19 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对昌吉州水利信息化综合平台的数据进行规范化和标准化处理，搭建数据中台，构建水利业务一张图，增强系统集成与融合能力，优化并提升统一界面功能，对网络边界进行安全升级和国密应用改造，进行试运行。 |  |  |  |  |  | 截至2025年12月31日，本项目支出资金420万元，资金执行率50.05%，本项目实际完成软硬件购置及软件开发3项，完成数据资源及治理2项；通过本项目的实施，有效保障单位正常运转，提高工作效率，加强了单位信息化建设水平，提升了数据管理规范化程度，促进了各项工作数字化、高效化推进。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成软硬件购置、软件开发。 | 20 | =3项 | =3项 | 100% | 20 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 完成数据资源及治理 | 10 | =2项 | =2项 | 100% | 10 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水利信息化综合平台运行率 | 5 | >=95% | =99% | 104.21% | 4.79 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 昌吉州水利信息化综合平台严格按照行业运维规范开展工作，运行期间平稳正常，未发生服务器宕机、数据丢失等问题，运行正常率99%。 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2025年12月10日 | =2025年12月10日 | 100% | 5 | 计划标准 | \ | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 软硬件购置及开发 | 15 | <=326万元 | =210.862万元 | 65% | 1.88 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 二期平台搭建完成后，项目通过合同完工验收，第二笔资金194万元已做结转支付。 |
|  |  | 经济成本指标 | 数据资源及治理、系统集成 | 5 | <=94万元 | =0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | \ | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目分2年完成，2025年部分全部完成，数据治理、系统集成在2026年部分完成。已附情况说明 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强水资源管理能力，保障水安全。 | 20 | 提供保障 | 达成年度指标 | 100% | 20 | 计划标准 | \ | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 平台使用人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | \ | 满意度赋分 | 工作资料 | 平台使用人员日常查阅业务数据、发送文件等功能均能满足，平台使用人员均满意。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 71.67 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 机构运行补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州水资源管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 65.00 | 65.00 |  | 64.89 |  | 10 |  | 99.83% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.00 | 65.00 |  | 64.89 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障中心24个办公人员正常运行的日常办公费及其他费用支出，保障办公设备稳定运行，保障中心各科室日常业务正常开张，极高干部职工工作积极性。对州级221眼地下水动态监测井、“井电双控”智能计量设施运行情况、对禁采区内已关停机进行现场复核、对各县市上报更新井开展实地勘测等工作下沉服务指导4次。指导各县市、园区巩固县域节水型社会达标建设成果，细化计划用水管理、深化节水载体建设等工作开展相关节水宣传教育4次。 |  |  |  |  |  | 截至2025年12月31日，本项目支出资金64.89万元，资金执行率99.83%，本项目实际完成了中心24个办公人员正常运行的日常办公费、差旅费、其他交通费、维修费、信息化正常运行电费等支出，保障办公设备稳定运行；对州级221眼地下水动态监测井、“井电双控”智能计量设施运行情况、单井水量电量测算情况、新增国控、区控点周边情况、州级监测井运行情况、州水利信息化综合平台及综合监管APP应用情况等工作下沉服务指导4次；指导各县市、园区计划用水下达情况、非常规水利用及合同节水管理项目开展情况、“节水中国行”宣传情况等工作开展相关节水宣传教育2次；通过本项目的实施，通过实施本项目，提升了职工工作的积极性，群众节水用水意识。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数 | 10 | >=24人 | =24人 | 100% | 10 | 计划标准 | 19 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 县市下沉服务指导次数 | 5 | >=4次 | =4次 | 100% | 5 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 节水宣传活动次数 | 5 | >=2次 | =2次 | 100% | 5 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 有效保障机构运行 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成时限 | 10 | 2025年12月10日前 | 2025年12月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | =2025年12月10日前 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 交通费、差旅费 | 5 | <=17万元 | =16.89万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 22万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 节水型社会宣传经费 | 5 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 20万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 其他零星支出 | 3 | <=22万元 | =22万元 | 100% | 3 | 计划标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 物业费 | 2 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 2 | 计划标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 维修费用 | 5 | <=14万元 | =14万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 15万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作的积极性 | 20 | 有效保障 | 达成年度指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 此项指标已完成，存在偏差，偏差率为11.11%，偏差原因为：实施过程中严格把控工作完成时限与质量，多方协同配合高效，有效超出预期目标；下一年度改进措施：科学优化后续绩效目标设定，持续强化质量管控，巩固提升服务成效，确保绩效目标精准落地。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本年本单位其他项目2个，全年预算数3.96万元，全年执行数3.96万元。

# 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》