昌吉州制造业新型技术改造城市试点
中央财政资金使用实施细则

第一章 总则
第一条 为贯彻落实国家、自治区关于“推动技术改造升级，促进制造业数智化转型”部署，充分发挥新型技术改造在调结构、促转型中的重要作用，推动全州重点行业工业企业实施新型技术改造，提升制造业智能化、绿色化、融合化发展水平，结合国家制造业新型技术改造城市试点有关要求，制定《昌吉州制造业新型技术改造城市试点中央财政资金使用实施细则》（以下简称《实施细则》）。
第二条 本细则所称昌吉州制造业新型技术改造城市试点中央财政资金（以下简称“中央财政资金”），是指中央财政下达3亿元用于支持昌吉州新型技术改造城市试点工作开展的资金。
第三条 中央财政资金使用须符合《财政部 工业和信息化部关于开展制造业新型技术改造城市试点工作的通知》（财建〔2024〕16号）和《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于开展第三批制造业新型技术改造城市试点工作的通知》（工信厅联规函〔2026〕169号）相关规定，即：中央财政资金的使用应当遵循“专款专用、公正规范、突出重点、安全高效”的原则，不得用于财政供养单位人员福利、公用经费、机构运转经费等支出，不得用于楼堂馆所等基建工程支出，不得用于平衡本级预算，已获得国家财政资金支持的项目不得重复支持。中央财政资金应向社会公开，并接受社会监督。对于发现违规使用资金的情况，务必及时纠正，推动立行立改。涉及相关资金需要缴回的，应按程序及时缴回，涉及存在重大问题的，应按程序及时报告相关部门。
第二章 机构与职责
第四条 州工信局、州财政局统筹试点项目和中央财政资金管理，县市（园区）工信、财政部门落实属地监管责任，项目单位履行项目建设和资金使用主体责任。各有关单位应加强协同配合，建立项目调度、监督检查和信息报送机制，确保试点任务按期完成。
州工信局主要职责：负责督促指导县市(园区)做好项目申报、评审和入库、资金管理及绩效管理;拟定项目绩效目标，编制年度资金预算、提出资金分配方案;组织或委托第三方机构开展项目评审、项目验收等工作。
州财政局主要职责：负责审核资金分配方案、下达资金，对资金使用的合规性和绩效管理的真实性进行监督评价，督促主管部门对资金使用情况开展监督和绩效管理，指导县市(园区)加强资金管理等工作。
州审计局主要职责：依法开展全过程审计监督。
县市园区工信及财政部门主要职责：落实属地监管责任，对项目真实性、建设进度、资金申报和绩效目标完成情况实施全过程管理；按月审核项目进展，根据项目建设实际分批分次建立项目建设台账，有计划地提出资金需求计划，做好申报推荐、进度审核、问题整改、验收初审、绩效管理和资金拨付等工作。
试点企业主要职责：严格完成申报书和任务书建设内容，及时报告项目执行中出现的重大事项，配合接受指导、评估、验收、绩效评价和监督检查等工作。
第三章 支持范围与标准
第五条 申报中央财政资金应满足以下基本条件:
(一)具有独立法人资格的单位，财务会计管理制度健全，资产及经营状况良好。
(二)近三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，未发生重大安全、环保、质量事故，未被人民法院列入失信被执行人名单、未被列入涉金融严重失信人名单。
(三)符合中央财政资金支持范围，具有承担项目实施或提供服务的能力。
(四)项目原则应在试点期内完成建设。
第六条 中央财政资金根据中央财政下达的资金规模实行总额控制，分配原则及支持标准如下：
（一）投资补助资金。中央财政资金的约80%，以投资补助的形式，直接支持列入《昌吉州新型技术改造城市试点项目清单》中的项目，鼓励企业加大智能化、绿色化、融合化在节能降碳等方面的相关投资。单个项目的支持资金不超过项目总投资（不含土地、厂房建设投资）的20%。“点”上重点项目，单个项目最高支持资金不超过1000万元。
（二）标杆示范奖励资金。中央财政资金的约20%，用于标杆示范奖励资金。按城市试点创建要求对列入重点项目清单的项目分行业进行技改效果评价，评选出示范带动效应强、技术水平高、节能降碳成效突出、国产化替代程度高的标杆项目，按成效进行支持。
第四章 试点项目管理服务
第七条 管理机制。项目单位需与所在地县市（园区）工信部门签订项目任务书，明确建设内容、绩效目标、验收要求和违约责任，按月报送项目建设进度、投资完成、资金使用和绩效目标完成情况；县市（园区）工信部门建立项目建设台账，按月审核项目进展并报州工信局；州工信局会同州财政局采取调度、抽查、现场核验等方式加强监督指导。
第八条 项目调整。根据《制造业新型技术改造城市试点工作指南》，原则上保持正式批复实施方案确定的20个重点项目总体稳定。确需调整的，调整后重点项目总数不得超过20个，试点实施期内累计调整、替换的重点项目数量不得超过重点项目总数的30%，即不得超过6个。项目调整应当从严控制、充分论证、减少频次。
第九条 项目递补。州工信局围绕化工、有色金属、电气装备三个重点行业，组织各县市（园区）常态化摸排符合试点支持方向的制造业新型技术改造项目，建立试点递补项目库，为重点项目调整提供项目储备。
申报纳入递补项目库的项目应当具备下列条件：
（一）属于批复实施方案明确的重点行业，符合制造业新型技术改造城市试点支持方向和申报要求；
（二）项目建设内容、技术路线、实施周期和绩效目标明确，能够在试点实施期内完成建设；
（三）核心投资构成清晰，设备、软件等投资具有合同、预算、采购计划或者其他证明材料支撑；
（四）项目资金筹措方案明确，项目承担单位具备相应的建设能力和自筹资金投入能力；
（五）节能降碳、数字化转型、产业链协同或者示范带动成效明确，相关指标具有测算依据；
（六）未获得其他中央财政资金重复支持，不存在虚假申报、违法失信等影响项目实施的情形；
（七）法律法规和试点政策规定的其他条件。
第十条 有下列情形之一的，应当进行项目调整：
（一）重点项目建设单位发生实质性变更的；
（二）项目申报材料、建设内容与实际不符的；
（三）项目建设进度严重滞后、绩效目标明显偏离，经限期整改仍未达到要求的；
（四）项目承担单位因自身原因导致项目暂停或者不再符合支持条件的；
（五）因市场变化、不可抗力等客观原因造成项目无法继续建设的；
县市（园区）工信、财政部门在日常调度、现场检查、投资核验、绩效监控和审计监督过程中发现上述情形的，应当进行项目调整。
第十一条 试点项目调整按照以下程序办理：
（一）县市（园区）工信部门根据核查情况形成项目调整报告，说明拟调出项目基本情况、调整理由、事实依据、投资完成情况、已拨付资金使用情况、绩效目标完成情况以及资金处理建议，报州工信局。
（二）州工信局组织专家对拟调出项目和拟递补项目一并开展核验和评估论证。对拟调出项目，重点核查调出依据是否充分、资金使用是否合规；对拟递补项目，重点评审政策符合性、建设成熟度、技术先进性、核心投资真实性、节能降碳成效、绩效目标合理性和示范带动作用。
（三）项目调整经州工信局、财政局按中央及自治区有关规定提出调整意见建议，按程序报批核准后实施。
第十二条 州工信局、州财政局指导县市(园区)强化项目绩效目标管理，做好项目绩效运行监控、项目绩效评价和结果应用等工作，按期形成项目绩效自评报告。
第五章 资金拨付
第十三条 投资补助资金拨付流程：
（一）组织申报。州工信局发布投资补助资金申报通知。
（二）企业申请。各项目申报主体按照申报通知要求填写申请材料，向所在县市（园区）工信部门提出资金补助申请。
（三）项目初审。各县市（园区）工信部门对申报主体申请材料进行初审，将符合要求的项目推荐至州工信局。
（四）项目复审。州工信局组织相关专家进行项目复审，评选出符合补助条件的项目名单，出具评审意见。
（五）资金分配。州工信局会同财政局等部门对拟支持项目及资金分配计划进行复核，确定资金分配方案，按程序审定后向社会公示，公示期不少于7个工作日。公示无异议后下达资金计划。
（六）资金拨付。州、县财政局根据审定后的资金分配方案和预算管理有关规定，按程序拨付资金。其中首期资金原则上不超过项目拟支持资金总额的50%，其余补助资金待后续中央财政资金到位，并经项目验收、专项审计或投资核验通过后，按照实际可补助投资额和绩效评价结果据实清算拨付。
第十四条 标杆示范奖励资金拨付流程：
（一）组织申报。州工信局发布标杆项目申报通知。
（二）企业申请。各项目申报主体按照申报通知要求填写申请材料，向所在县市（园区）工信部门提出标杆评选申请。
（三）项目初审。各县市（园区）工信及财政部门对企业的申请材料进行初步审核，推荐至州工信局。
（四）项目复审。州工信局组织相关专家评审，根据需要可采用答辩或现场审核，评选出符合奖励条件的项目主体名单，出具评审意见，确定拟奖励企业资金分配计划。
（五）项目公示。州工信局会同州财政局对拟支持奖励资金项目及资金分配计划进行复核，确定标杆示范奖励资金分配方案，按程序审定后向社会进行公示，公示期不少于7个工作日。公示无异议后下达资金计划。
（六）资金拨付。资金来源为中央财政第三批技改试点中央财政资金扣除投资补助资金后的剩余资金。州财政局根据州工信局拟定并按程序审定的标杆示范奖励资金分配方案，按程序拨付资金
[bookmark: _GoBack]第十五条 有对下列情形之一的单位及项目不予资金支持：
（一）已获得国家同类财政资金支持的项目。
（二）未履行项目变更手续，项目申报主体、考核指标、建设内容等发生变更的项目。
（三）其他违反规定的行为。
第六章 绩效和监督管理
第十六条 项目单位应主动配合各级工信、财政部门及第三方机构开展中央财政资金过程跟踪、绩效管理、审计核验和验收评价等工作，对申报材料、项目实施、资金使用、绩效目标完成情况的真实性、合规性、完整性负责，并按规定妥善保存项目备案、合同、发票、付款凭证、设备软件清单、审计报告、验收材料等资料备查。对项目验收未通过的，由县市（园区）工信及财政部门追回已拨付资金，依法依规追究相关责任，并按规定纳入信用记录。
第十七条 各级工信、财政部门在项目组织申报、评审、验收、中央财政资金分配及下达等环节存在违规安排资金及其他违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究相应法律责任。
第七章 附则
第十八条 本办法自印发之日起施行，有效期至2029年6月试点工作结束，由州工信局负责解释，并适时根据上级试点工作要求修订完善。

附件：资金申报书


附件1：资金申报书
附件1-1

昌吉回族自治州制造业新型技术改造城市试点
资金申报书
	（封 面）	
□“点”上项目
□“线”上项目
□“面”上项目

申报单位名称：     （单位公章）       
项目名称：（如为“线”上项目，此处为“‘线’上项目名称-备案项目名称”）                        
项目负责人：                        
联系人：                        
联系电话：                        
手机：                        
电子邮箱：                        
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附1-2
资金申报自查表
项目单位（盖章）：
项目名称：
	序号
	自查内容
	自查结果
	证明材料名称（按规定不需要提供的，提供项目单位情况说明）
	对应页码

	1
	是否具备封面及目录
	□是 □否
	
	

	2
	是否填写项目申报自查表
	□是 □否
	
	

	3
	是否填写申报承诺书
	□是 □否
	
	

	4
	是否填写项目申请表
	□是 □否
	
	

	5
	是否填写项目申请报告
	□是 □否
	
	

	6
	是否具备营业执照
	□是 □否
	
	

	7
	是否具备投资主管部门出具的备案、核准或审批文件
	□是 □否
	
	

	8
	是否具备2025，2026年度审计报告（含资产负债表、利润表和现金流量表）（如2026年审计报告未出，提供年度资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表）
	□是 □否
	
	

	9
	是否具备项目实际实施过程中产生的设备投资、工业软件投资有关合同清单、实际发生的投入费用支出明细及其所对应的票据材料
	□是 □否
	
	

	10
	是否具备项目立项证明资料
	□是 □否
	
	

	
	
	
	
	

	11
	“线”上项目是否具备申报联合体协议
	□是 □否
□不涉及
	
	

	12
	“面”上项目是否具备所在园区（开发区）的管委会推荐材料
	□是 □否
□不涉及
	
	


注1：“线”上项目申报联合体协议仅“线”上项目需要提供，其他类型项目在自查结果一栏填写“不涉及”即可。
注2：“面”上项目所在园区（开发区）的管委会推荐材料仅“面”上项目需要提供，其他类型项目在自查结果一栏填写“不涉及”即可。

附1-3
资金申报承诺书
本单位郑重承诺：
一、本次申报的××××项目，申报资料真实、完整、准确。
二、申报资料中的证明材料事实存在，完整可靠。申报资料中的付款凭证、发票等证明材料不存在重复使用。
三、本次申报的项目未获得过国家同类财政资金支持。本单位无工信领域应验未验、应退未退的历史项目。
四、申报项目所获财政资金将严格按照相关资金管理办法有关规定做好项目实施、财政资金使用管理等工作。
五、同意并配合昌吉回族自治州工业和信息化局核查本次申报项目，开展对本单位的相关信用查询。
六、同意在项目入库后，配合各级工信部门核查项目进展情况，开展对本单位的相关进度评估工作。
七、如承担的项目进度异常，及时向昌吉回族自治州工业和信息化局汇报并积极配合采取各项措施降低影响。
若发生违反上述承诺的行为，愿意承担由此引发的全部法律责任并按相关规定返还所获资助的中央财政资金，并同意有关部门录入昌吉回族自治州法人信用档案。
法定代表人或被委托人（签字或签章）：
（单位公章）
xx年xx月xx日


附1-4
昌吉回族自治州制造业新型技术改造
城市试点项目申请表
（一）申报单位基本情况表（“点”“线”“面”上合作单位）
项目单位（盖章）：
填报日期：                                       单位：人民币万元
	项目单位
	
	项目单位地址
	
	邮编
	

	所属行业
	□有色金属冶炼和压延加工业
□化学原料和化学制品制造业
□电气机械和器材制造业
	项目单位性质
	□国有 □民营 □港资 □台资 □澳资 □外资

	登记注册类型
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	职工人数（人）
	
	注册资本金
	
	总资产
	

	内资比重
	
	净资产
	
	银行贷款是否有逾期
	□有 □无
	纳税信用等级
	

	流动资产
	
	其中：流动负债
	
	资产负债率
	
	贷款余额
	

	项目单位经营情况（年度）
	产值
	销售收入
	利润
	税金

	
	
	
	
	

	2024年
	
	
	
	

	2025年
	
	
	
	

	2026年
	
	
	
	


注：1.职工人数（人）、总资产、净资产、流动资产、流动负债、资产负债率均取2025年的平均数
2.除“线”上牵头单位外，其他单位均需提交该表。

昌吉回族自治州制造业新型技术改造
城市试点项目申请表
（二）申报单位基本情况表（“线”上牵头单位）
项目单位（盖章）：
填报日期：                                          单位：人民币万元
	“线”上牵头单位基本信息

	项目单位
	
	项目单位地址
	
	邮编
	

	所属行业
	□有色金属冶炼和压延加工业
□化学原料和化学制品制造业
□电气机械和器材制造业
	项目单位性质
	□国有 □民营 □港资 □台资 □澳资 □外资

	登记注册类型
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	职工人数（人）
	
	注册资本金
	
	总资产
	

	内资比重
	
	净资产
	
	银行贷款是否有逾期
	□有 □无
	纳税信用等级
	

	流动资产
	
	其中：流动负债
	
	资产负债率
	
	贷款余额
	

	项目单位经营情况（年度）
	产值
	销售收入
	利润
	税金

	
	
	
	
	

	2024年
	
	
	
	

	2025年
	
	
	
	

	2026年
	
	
	
	

	配套企业基本信息

	合作单位1
	企业简介
（发展历程、主营业务、研发能力及技术水平等方面基本情况，不超过300字。）

	合作单位2
	企业简介
（发展历程、主营业务、研发能力及技术水平等方面基本情况，不超过300字。）


注：1.职工人数（人）、总资产、净资产、流动资产、流动负债、资产负债率均取2025年的平均数。
2.“线”上牵头单位提交该表，其他单位不用提交。

昌吉回族自治州制造业新型技术改造
城市试点项目申请表
（三）项目基本情况表（“点”“线”“面”上合作单位）
项目单位（盖章）：
填报日期：                               
单位：人民币万元
	项目
概况
	项目名称
	（如为“线”上项目，此处为“‘线’上项目名称-备案项目名称”）
	项目开工日期
	XX年XX月
	项目完工或计划完工日期
	XX年XX月

	
	申报方向
	□“点”上项目       □“线”上项目       □“面”上项目
	项目责任人
	

	
	新型技术改造内容概述（不超过500字）
	

	项目投资及资金落实情况
	项目备案、核准或审批单位名称
	
	项目备案、核准或审批文件号
	
	项目备案、核准或审批日期
	XX年XX月XX日

	
	首次纳统时间
	
	截止至申报日已纳统金额
	

	
	项目总投资
	
	其中，设备投资额
	
	总投资中银行贷款金额
	

	
	
	
	
	
	总投资中自筹资金数额
	

	
	
	
	工业软件投资额
	
	总投资中其他资金数额
	

	
	2025年评价期
	总投资额
	
	2026年评价期
	总投资额
	


	
	
	设备投资额
	
	
	设备投资额
	

	
	
	工业软件投资额
	
	
	工业软件投资额
	


	
	2027年评价期
	总投资额
	
	2028年评价期
	总投资额
	

	
	
	设备投资额
	
	
	设备投资额
	

	
	
	工业软件投资额
	
	
	工业软件投资额
	

	项目预期绩效目标
	全员劳动生产率（元/人）

	当前值
	
	应用自主创新工业软件数量（套）及价值（亿元）
	当前值
	

	
	
	
	
	
	至2025年评价期末
	

	
	
	至项目完工时
	
	
	至2026年评价期末
	

	
	
	
	
	
	至2027年评价期末
	

	
	
	
	
	
	至2028年评价期末
	

	
	应用自主创新工业母机数量（台）及价值（亿元）
	当前值
	
	应用自主创新工业机器人数量（台）及价值（亿元）
	当前值
	

	
	
	至2025年评价期末
	
	
	至2025年评价期末
	

	
	
	至2026年评价期末
	
	
	至2026年评价期末
	

	
	
	至2027年评价期末
	
	
	至2027年评价期末
	

	
	
	至2028年评价期末
	
	
	至2028年评价期末
	

	
	至项目完成时预估年能源消耗量（万千瓦时）
	


注：1.“项目投资及资金落实情况”相关数据由申报单位根据项目实际情况填写，将作为项目入库后进度跟踪、补助发放以及结项验收时的参考内容。
2.“项目预期绩效目标”中各评价期相关数据填报为预计达到的数值，将作为项目入库后进度跟踪以及结项验收时的参考内容。
3.申报截止日前未纳统的，纳统金额应填写0元，并作承诺书说明具体纳统时间附表后。
4.若项目完工时间较早，项目建设期中不涉及的评价期的相关指标项可不填写。
5.项目实施期为2025年至2028年，项目投资额及项目预期绩效目标按2025年、2026年、2027年、2028年评价期填报；原则上至2026年评价期末应完成项目总投资的50%以上。
6.全员劳动生产率当前值指企业2025年全员劳动生产率，应用自主创新工业软件当前值、应用自主创新工业母机当前值以及应用自主创新工业机器人当前值指项目在开工日至申报截止日间应用上述自主创新设备的情况。
7.自主创新工业母机、自主创新工业机器人指在中华人民共和国境内企业生产的此类设备。
8.自主创新工业软件指国内工业软件供应商研发、生产以及销售的研发设计类、生产制造类、经营管理类以及运维服务类工业软件。
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昌吉回族自治州制造业
新型技术改造城市试点项目申请表
（四）项目基本情况表（“线”上牵头单位）
	“线”上项目整体情况

	项目名称
	“线”上项目名称

	项目建设
起止日期
	项目建设期需涵盖所有子项目的建设周期

	“线”上项目计划投资（不含土建）
（万元）
	“线”上项目投资总额
	

	
	2025年评价期
	总额
	
	2026年评价期
	总额
	


	
	
	设备
投资额
	
	
	设备
投资额
	


	
	
	工业软件投资额
	
	
	工业软件投资额
	

	
	2027年评价期
	总额
	
	2028年评价期
	总额
	

	
	
	设备
投资额
	
	
	设备
投资额
	

	
	
	工业软件投资额
	
	
	工业软件投资额
	

	项目简介
	（简要介绍“线”上项目的建设内容，不超过500字）

	建设分工
	“线”上牵头单位
	（简要描述：建设场景、打造解决方案、带动实现产业链企业协同改造等内容）

	
	合作单位1
	（简要描述：如何应用同类解决方案并进行改造等内容）

	
	合作单位2
	（简要描述：如何应用同类解决方案并进行改造等内容）

	
	……
	……

	“线”上牵头单位项目情况

	项目
概况
	项目
名称
	（此处为“‘线’上项目名称-备案项目名称”）
	项目建设时间
	XX年XX月至XX年XX月
	责任人
	

	
	改造内容概述
	

	项目投资及资金落实情况
	项目备案、核准或审批单位名称
	
	项目备案、核准或审批文件号
	
	项目备案、核准或审批日期
	XX年XX月XX日

	
	首次纳统时间
	
	截止至申报日已纳统金额
	

	
	项目总投资
	设备投资额
	
	总投资中银行贷款金额
	

	
	
	
	
	总投资中自筹资金数额
	

	
	
	工业软件投资额
	
	总投资中其他资金数额
	

	
	2025年评价期
	总投资额
	
	2026年评价期
	总投资额


	

	
	
	设备
投资额
	
	
	设备
投资额


	

	
	
	工业软件
投资额
	
	
	工业软件投资额

	

	
	2027年评价期
	总投资额
	
	2028年评价期
	总投资额
	

	
	
	设备
投资额
	
	
	设备
投资额
	

	
	
	工业软件
投资额
	
	
	工业软件
投资额
	

	项目预期绩效目标
	全员劳动生产率（元/人）
	当前值
	
	应用自主创新工业软件数量（套）及价值（亿元）
	当前值
	

	
	
	
	
	
	至2025年评价期末
	

	
	
	至项目完工时
	
	
	至2026年评价期末
	

	
	
	
	
	
	至2027年评价期末
	

	
	
	
	
	
	至2028年评价期末
	

	
	应用自主创新工业母机数量（台）及价值（亿元）
	当前值
	
	应用自主创新工业机器人数量（台）及价值（亿元）
	当前值
	

	
	
	至2025年评价期末
	
	
	至2025年评价期末
	

	
	
	至2026年评价期末
	
	
	至2026年评价期末
	

	
	
	至2027年评价期末
	
	
	至2027年评价期末
	

	
	
	至2028年评价期末
	
	
	至2028年评价期末
	

	
	至项目完成时预估年能源消耗量（万千瓦时）
	


注：1.“项目投资及资金落实情况”相关数据由申报单位根据项目实际情况填写，将作为项目入库后进度跟踪、补助发放以及结项验收时的参考内容。
2.“项目预期绩效目标”中各评价期相关数据填报为预计达到的数值，将作为项目入库后进度跟踪以及结项验收时的参考内容。
3.申报截止日前未纳统的，纳统金额应填写0元，并作承诺书说明具体纳统时间附表后。
4.若项目完工时间较早，项目建设期中不涉及的评价期的相关指标项可不填写。
5.项目实施期为2025年至2028年，项目投资额及项目预期绩效目标按2025年、2026年、2027年、2028年评价期填报；原则上至2026年评价期末应完成项目总投资的50%以上。
6.全员劳动生产率当前值指企业2025年全员劳动生产率，应用自主创新工业软件当前值、应用自主创新工业母机当前值以及应用自主创新工业机器人当前值指项目在开工日至申报截止日间应用上述自主创新设备的情况。
7.自主创新工业母机、自主创新工业机器人指在中华人民共和国境内企业生产的此类设备。
8.自主创新工业软件指国内工业软件供应商研发、生产以及销售的研发设计类、生产制造类、经营管理类以及运维服务类工业软件。



附1-5
2026年昌吉回族自治州制造业新型技术改造项目资金申请报告
（一）“点”上项目及“线”上合作单位
一、项目单位概况
项目单位设立情况、股权结构、历史沿革，主要股东概况，主营业务情况，在行业中的地位和竞争力，现有生产、研发能力，近期财务状况，主要投资项目，未来发展战略等。
二、项目概况
（一）项目建设背景
包括项目建设背景，项目单位当前在“智改数转网联”等新型技术改造相关方面的建设基础及配套条件情况等。
（二）项目建设基本情况
包括建设主体、建设地点、项目负责人基本情况、项目单位在“智改数转网联”等新型技术改造相关方面的主要建设内容、项目投资规模及项目建设时间等内容。
（三）项目建设目标
1.项目总投资额以及项目在各评价期内投资额完成目标。
2.项目总体建设目标及各评价期内拟实现目标。
3.项目主要技术经济指标及各评价期内拟实现指标〔包括全员劳动生产率、应用自主创新工业母机数量（台）及价值（亿元）、应用自主创新工业机器人数量（台）及价值（亿元）、应用自主创新工业软件数量（套）及价值（亿元）等内容〕。
三、项目建设内容
（一）项目资金筹措方案
如有向金融机构贷款，请列明贷款金额及已批复贷款金额，贷款期限起止日及已发放的贷款金额。
（二）产品和工程技术方案
含项目单位在“智改数转网联”等新型技术改造相关方面的主要设备和软件选型、数量、金额、各评价期内主要建设任务等内容。
表 项目拟新增设备、工业软件清单
单位：人民币万元
	序号
	名称
（型号）
	数量
	预期合同签订时间
	预期付款时间
	预期安装到位时间
	供应商
	是否自主创新产品
	投入金额
（含税）

	一、项目投资期内拟新购设备清单（合计XX万元）

	（一）2025年评价期内已购置设备清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（二）2026年评价期内拟新购设备清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（三）2027年评价期内拟新购设备清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（四）2028年评价期内拟新购设备清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、拟新购工业软件清单（合计XX万元）

	（一）2025年评价期内已购置工业软件清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（二）2026年评价期内拟新购工业软件清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（三）2027年评价期内拟新购工业软件清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（四）2028年评价期内拟新购工业软件清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、总计

	项目2025年评价期内实际完成投资额总计
	

	项目2026年评价期内预计投资额总计
	

	项目2027年评价期内预计投资额总计
	

	项目2028年评价期内预计投资额总计
	

	在项目投资期内项目预计投资额总计
	


注1：项目实施期为2025年至2028年，项目各评价期按2025年、2026年、2027年、2028年设置。
注2：每个评价期内的核定投资额按照企业预期付款时间计算。
注3：已签订合同的，在“预期合同签订时间”一列写明实际签订时间即可，未签订合同的，需将预期合同签订时间在“预期合同签订时间”一列写明。
注4：预期安装到位时间需在项目投资期内。
注5：“自主创新”指的是在中华人民共和国境内企业生产的工业机器人、工业母机等设备，或由中华人民共和国境内企业独立开发的工业软件等。
注6：如因保密不能提供设备具体型号，需填写设备基本性能参数。
（三）安全生产、消防、节能等配套工程的措施方案。
四、项目影响分析
经济效益或效果分析：评价项目的合理性，包括财务分析、风险分析等。
行业及社会影响分析：分析项目拟打造的智能制造模式（包括柔性生产、共享制造、虚拟制造等新业态和人工智能应用等）及项目本身对所在行业及关联产业发展的影响及带动效应。
五、风险因素
项目实施存在的不确定因素，包括但不限于行业、政策风险；技术升级改造的技术、人力支持等风险；改造达不到预期效果的风险等。针对上述风险拟采取的针对性措施和解决方案。

2026年昌吉回族自治州制造业新型技术改造“线”上资金申请报告
（二）“线”上项目（“线”上牵头单位）
一、联合体概况
包括牵头单位简介、其他合作单位简介及其与牵头单位关系（含上下游企业，主要数字化转型服务商等）等。
二、项目概况
（一）项目建设背景
1.联合体项目建设背景以及当前在“智改数转网联”（即“智能化改造、数字化转型、网络化联接”）等新型技术改造相关方面的建设基础及配套条件等情况。
2.“线”上牵头单位项目建设背景以及当前在“智改数转网联”等新型技术改造相关方面的建设基础及配套条件等情况。
（二）项目建设目标
1.联合体总投资规模，各子项目预期投资规模以及评价期内的投入计划。
2.联合体总体建设目标，各子项目在各评价期内的建设目标。
3.联合体整体及各子项目在各评价期内拟实现主要技术经济指标〔包括全员劳动生产率、应用自主创新工业母机数量（台）及价值（亿元）、应用自主创新工业机器人数量（台）及价值（亿元）、应用自主创新工业软件数量（套）及价值（亿元）等内容〕。
三、项目建设内容
1.联合体在“智改数转网联”等新型技术改造相关方面拟推广的重点行业典型场景解决方案或上下游协同技术改造方案。
“线”上牵头单位项目中拟在联合体内推广的行业解决方案或模式，以及针对行业典型场景如何复制推广，简要阐述推广应用计划和举措。
2.“线”上牵头单位项目的资金筹措方案及项目各评价期内主要建设任务（含主要设备和软件选型、数量、金额，安全生产、消防等配套工程方案等）等。
3.“线”上各项目的建设内容
	XXX项目（“线”上项目名称）

	序号
	项目名称
	项目单位
	投资期
	总投资（万元）
	建设地址
	主要建设内容

	1
	子项目A
	XXX
	X年X月-X年X月
	
	
	（简介，不超过500字）

	2
	子项目B
	XXX
	X年X月-X年X月
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	


（1）子项目A（项目投资期为XX，总投资X万元）
①项目资金筹措方案
如有向金融机构贷款，请列明贷款金额及已批复贷款金额，贷款期限起止日及已发放的贷款金额。
②产品和工程技术方案
含在“智改数转网联”等新型技术改造相关方面的主要设备和软件选型、数量、金额、各评价期内主要建设任务等内容。
表 子项目A拟新增设备、工业软件清单
单位：人民币万元
	序号
	名称
（型号）
	数量
	预期合同签订时间
	预期付款时间
	预期安装到位时间
	供应商
	是否自主创新产品
	投入金额
（含税）

	一、项目投资期内拟新购设备清单（合计XX万元）

	（一）2025年评价期内已购置设备清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（二）2026年评价期内拟新购设备清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（三）2027年评价期内拟新购设备清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（四）2028年评价期内拟新购设备清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、拟新购工业软件清单（合计XX万元）

	（一）2025年评价期内已购置工业软件清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（二）2026年评价期内拟新购工业软件清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（三）2027年评价期内拟新购工业软件清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（四）2028年评价期内拟新购工业软件清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、总计

	项目2025年评价期内实际完成投资额总计
	

	项目2026年评价期内预计投资额总计
	

	项目2027年评价期内预计投资额总计
	

	项目2028年评价期内预计投资额总计
	

	在项目投资期内项目预计投资额总计
	


注1：项目实施期为2025年至2028年，项目各评价期按2025年、2026年、2027年、2028年设置。
注2：每个评价期内的核定投资额按照企业预期付款时间计算。
注3：已签订合同的，在“预期合同签订时间”一列写明实际签订时间即可，未签订合同的，需将预期合同签订时间在“预期合同签订时间”一列写明。
注4：预期安装时间需在项目投资期内。
注5：“自主创新”指的是在中华人民共和国境内企业生产的工业机器人、工业母机等设备，或由中华人民共和国境内企业独立开发的工业软件等。
注6：如因保密不能提供设备具体型号，需填写设备基本性能参数。
（12） 子项目B（项目投资期为XX，总投资X万元）
……
四、项目影响分析
经济效益或效果分析：评价“线”上项目的经济合理性，包括产能规模、财务分析、风险分析等。
行业及社会影响分析：分析“线”上项目本身通过提升产业链供应链韧性或解决产业共性问题对所在行业及关联产业发展产生何种影响及带动效应。
五、风险因素
项目实施存在的不确定因素，包括但不限于行业、政策风险；技术升级改造的技术、人力支持等风险；改造达不到预期效果的风险等。针对上述风险拟采取的针对性措施和解决方案。

2026年昌吉回族自治州制造业新型技术改造“面”上资金申请报告
（3） “面”上项目
一、项目单位概况
项目单位设立情况、股权结构、历史沿革，主要股东概况，主营业务情况，在行业中的地位和竞争力，现有生产、研发能力，近期财务状况，主要投资项目，未来发展战略等。
二、项目概况
（一）项目建设背景
包括项目所处园区产业承载情况，项目单位在园区内的先进性，项目单位进行新型技术改造的背景及其在“智改数转网联”（即“智能化改造、数字化转型、网络化联接”）等新型技术改造相关方面的建设基础及配套条件等情况。
（二）项目建设基本情况
包括建设主体，建设地点、项目负责人基本情况、在“智改数转网联”等新型技术改造相关方面的主要建设内容、项目投资规模及项目建设时间等内容。
（三）项目建设目标
包括总体建设目标和各评价期建设目标完成情况（包括预期新增产能、预期新增销售收入、预期新增利润及税金、预期新增就业人员等），各评价期内拟实现的主要技术经济指标〔包括全员劳动生产率、应用自主创新工业母机数量（台）及价值（亿元）、应用自主创新工业机器人数量（台）及价值（亿元）、应用自主创新工业软件数量（套）及价值（亿元）等内容〕。
三、项目建设内容
（一）项目资金筹措方案
如有向金融机构贷款，请列明贷款金额及已批复贷款金额，贷款期限起止日及已发放的贷款金额。
（二）产品和工程技术方案
含在“智改数转网联”等新型技术改造相关方面的主要设备和软件选型、数量、金额、各评价期内主要建设任务等内容。
表 项目拟新增设备、工业软件清单
单位：人民币万元
	序号
	名称
（型号）
	数量
	预期合同签订时间
	预期付款时间
	预期安装到位时间
	供应商
	是否自主创新产品
	投入金额
（含税）

	一、项目投资期内拟新购设备清单（合计XX万元）

	（一）2025年评价期内已购置设备清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（二）2026年评价期内拟新购设备清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（三）2027年评价期内拟新购设备清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（四）2028年评价期内拟新购设备清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、拟新购工业软件清单（合计XX万元）

	（一）2025年评价期内已购置工业软件清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（二）2026年评价期内拟新购工业软件清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（三）2027年评价期内拟新购工业软件清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	（四）2028年评价期内拟新购工业软件清单（合计XX万元）

	1
	××
（型号）
	
	202x.x
	202x.x
	202x.x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、总计

	项目2025年评价期内实际完成投资额总计
	

	项目2026年评价期内预计投资额总计
	

	项目2027年评价期内预计投资额总计
	

	项目2028年评价期内预计投资额总计
	

	在项目投资期内项目预计投资额总计
	


注1：项目实施期为2025年至2028年，项目各评价期按2025年、2026年、2027年、2028年设置。
注2：每个评价期内的核定投资额按照企业预期付款时间计算。
注3：已签订合同的，在“预期合同签订时间”一列写明实际签订时间即可，未签订合同的，需将预期合同签订时间在“预期合同签订时间”一列写明。
注4：预期安装时间需在项目投资期内。
注5：“自主创新”指的是在中华人民共和国境内企业生产的工业机器人、工业母机等设备，或由中华人民共和国境内企业独立开发的工业软件等。
注6：如因保密不能提供设备具体型号，需填写设备基本性能参数。
四、项目推广方案
项目在改造后总结先进经验，通过何种方式配合园区管委会引导园区内其他企业改造。
五、项目影响分析
经济效益或效果分析：评价项目的经济合理性，包括产能规模、财务分析、风险分析等。
行业、社会影响分析：分析项目通过新型技术改造形成何种可复制推广的典型方案，如何对所在行业及关联产业发展产生影响及带动效应。
六、风险因素
项目实施存在的不确定因素，包括但不限于行业、政策风险；技术升级改造的技术、人力支持等风险；改造达不到预期效果的风险等。针对上述风险拟采取的针对性措施和解决方案。
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附4-6
昌吉回族自治州制造业新型技术改造城市试点项目建设联合体协议
（参考模板）
项目牵头单位：
项目合作单位：
签署日期：
签署地点：

经各方友好协商，本着平等互利、优势互补、面向未来、协同发展、互惠共赢的原则，建立XXXX联合体，共同打造XX项目，提升产业链供应链韧性，合力形成重点行业典型场景解决方案。
一、各方责任
（一）牵头单位XXX
依托技术优势和自身改造经验，负责制定产业链上下游协同技术改造方案，联合相关配套企业进行改造，促进企业间高效协同，提升产业链供应链韧性。同时，负责管控项目整体进度，配合昌吉回族自治州工业和信息化局开展的项目进度核查等工作，并分年度组织项目阶段性评价工作。
（二）合作单位XXX
XXX等作为牵头单位上下游制造业企业，负责保障本单位项目正常建设，配合牵头单位接收昌吉回族自治州工业和信息化局开展的项目进度核查以及分年度组织项目阶段性评价工作等（或，XXX作为合作单位的战略配套企业（即主要数字化服务商），运用自身服务经验，负责配合牵头单位形成重点行业典型场景解决方案，实现“一次开发、行业复用”）。
二、工作方案
“线”上项目由项目牵头单位负责制定产业链/供应链协同技术改造方案，带动合作单位实施链式数字化协同技术改造。按照双方各自的产品、技术、人力等资源优势及“线”上项目建设的整体要求，制定工作方案如下：
	时间进度
	项目计划建设内容

	2025年X月-202X年X月
	针对参与单位XX场景，牵头单位联合服务商XX，发挥牵头单位在XX场景的应用经验优势，发挥数字化转型行业扩散效应，应用XX，解决参与单位XX问题。
预期实现投资额XX，全员劳动生产率XX（元/人）、数字研发设计工具普及率XX（%）、关键生产工序数控化率XX（%）、应用自主创新工业母机数量XX（台）及价值XX（亿元）、应用自主创新工业机器人数量XX（台）及价值XX（亿元）以及应用自主创新工业软件数量XX（套）及价值XX（亿元）


三、补贴分配
项目入库后，昌吉回族自治州工业和信息化局分年度进行项目阶段性评价后按昌吉回族自治州工业和信息化局确认的各项目核定后投入情况，参考当年度奖励资金预算额度与本地区实际项目申报实施情况综合确定的补贴比例拨付补助资金。
四、违约责任及退出机制
（一）违约范围
联合体内的各单位应保障本单位项目正常建设以及配合牵头单位接受昌吉回族自治州工业和信息化局开展的项目进度核查以及分年度组织项目阶段性评价工作等，各单位（项目）出现下列情况的视作违约：
1.已签署本协议，因自身原因造成本单位项目停建的。
2.项目实际建设内容与申报方向出现严重偏差的。
3.项目承担单位在建设期内无法存续的。
4.违反昌吉回族自治州工业和信息化局项目管理要求及联合体协议，或多次不配合牵头单位接受昌吉回族自治州工业和信息化局开展的项目进度核查等工作且拒不整改的。
（二）违约处理程序
牵头单位负责管控项目整体进度，配合昌吉回族自治州工业和信息化局开展项目进度核查工作，对联合体内出现的违约情况及时上报至昌吉回族自治州工业和信息化局。根据昌吉回族自治州工业和信息化局处理意见，对违约项目的承担单位在联合体内进行警告、清退等处理。
五、协议终止
在协议有效期内，发生下列情况之一时本协议应提前终止：
（一）各方协商一致同意解除的；
（二）因不可抗力导致无法继续履行本协议的；
（三）因某一参与方严重违约导致本协议无法继续履行的；
（四）各方达成新的协议替代本协议；
（五）其他依法可以解除的情形。
六、其他事项
（一）本协议各方应认真履行本联合体协议，如在履行本协议中发生争议，应协商解决；协商不成的，双方可向该项目实施所在地人民法院起诉。
（二）项目申报入库后，本联合体协议作为双方签订的合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
（三）本协议的任何修改需经双方授权代表以书面形式确认同意。对于未尽事宜和有待进一步明确的事项，由双方协商解决，并以书面形式签字确认。
（四）本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
（五）本协议一式多份，牵头企业、各参与企业各执一份，并保留一份作为项目申报材料，各份均具有同等效力，自各方签字盖章之日起生效。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。


项目牵头单位（盖章）：
授权代表（签字）：
日期：

项目合作单位（盖章）：
授权代表（签字）：
日期：

附4-7
昌吉回族自治州制造业新型技术改造城市试点项目入库项目支出明细及票据清单
（“点”“线”“面”上合作单位）
填报单位（盖章）：
联系人：                                                                                                                                            单位：人民币万元
	序号
	设备名称
	设备型号规格（如无，写“/”）
	数量
（台/套）
	设备商名称
	是否属于自主创新机器人/自主创新工业母机/自主创新工业软件
	与设备交易方是否存在关联关系
	合同号（如无，写“/”）
	付款信息
	发票信息
	证明材料页码

	
	
	
	
	
	
	
	
	付款金额（含税）
	
付款时间
	付款凭证号
	发票编号
	购置时间（以发票时间为准）
	发票金额（含税）
	发票金额（不含税）
	合同
	付款凭证
	发票信息

	（一）新购设备（合计XXX万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/

	（二）新购工业软件（合计XXX万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/

	单位总计投入
	
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/


注1：“费用名称”需列出开具的发票或海关专用缴款书中的开票明细。
注2：所有类目的日期格式为“xx年xx月xx日”。
注3：若申报单位与交易方存在关联关系，需对关联交易情况进行说明，包括与关联方购置设备（或软件）的原因、价格公允性等情况进行说明。
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昌吉回族自治州制造业新型技术改造城市试点项目入库项目支出明细及票据清单
（“线”上牵头单位）
填报单位（盖章）：
联系人：                                                                                                                                     单位：人民币万元
	序号
	设备名称
	设备型号规格（如无，写“/”）
	数量
（台/套）
	设备商名称
	是否属于自主创新机器人/自主创新工业母机/自主创新工业软件
	与设备交易方是否存在关联关系
	合同号（如无，写“/”）
	付款信息
	发票信息
	证明材料页码

	
	
	
	
	
	
	
	
	付款金额（含税）
	
付款时间
	付款凭证号
	发票编号
	购置时间（以发票时间为准）
	发票金额（含税）
	发票金额（不含税）
	合同
	付款凭证
	发票信息

	一、牵头单位：XXXXX（共计新购设备XX万元，新购工业软件XX万元，总计投资额XX万元）

	（一）新购设备（合计XXX万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/

	（二）新购工业软件（合计XXX万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/

	单位总计
	
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/

	二、合作单位1：XXXXX（共计新购设备XX万元，新购工业软件XX万元，总计投资额XX万元）

	（一）新购设备（合计XXX万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/

	（二）新购工业软件（合计XXX万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/

	单位总计
	
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/

	三、合作单位2：XXXXXX（共计新购设备XX万元，新购工业软件XX万元，总计投资额XX万元）

	......

	联合体内总计
	
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/


注1：“费用名称”需列出开具的发票或海关专用缴款书中的开票明细。
注2：所有类目的日期格式为“xx年xx月xx日”。
注3：若申报单位与交易方存在关联关系，需对关联交易情况进行说明，包括与关联方购置设备（或软件）的原因、价格公允性等情况进行说明。


