昌吉州“十四五”节水型社会建设规划

二〇二三年三月

目   录

前    言	1

一  现状与形势	6

（一）水资源及其利用现状	6

（二）水资源供需分析与配置	8

（三）现状用水水平调查结论与建议	9

（四）节水成效与存在问题	11

（五）新时期对节水的要求	16

二  目标与任务	17

（一）指导思想	17

（二）基本原则	17

（三）编制依据	18

（四）规划目标	20

（五）主要任务	20

三  农业节水提效	21

1、优化农业种植结构	21

2、加快灌区续建配套和现代化改造	22

3、加大农田水利工程建设	22

4、推广畜牧渔业节水方式	23

5、推进农村生活节水	23

四  工业节水减排	26

6、推进工业节水改造	26

7、推动高耗水行业节水增效	27

8、积极推行水循环梯级利用	28

五  城镇节水降损	29

9、深入推进节水型城市建设	29

10、大幅降低供水管网漏损	29

11、深入开展公共领域节水	30

12、严控高耗水服务业用水	31

六  开源增供保障	33

13、鼓励使用非常规水源	33

七  严格总量和强度双控，强化节水监管	35

14、强化用水指标刚性约束	35

15、强化用水全过程管理	36

八  深化体制机制改革	38

（一）政策制度推动	38

16、推进节水型社会建设	38

17、建立节水制度体系	38

18、严格执行用水定额	38

19、加强用水计量统计	39

（二）创新市场机制	39

20、加快推进水价改革	39

21、严格落实水资源税政策	39

22、推动合同节水管理	39

九  保障措施	41

（一）加强组织领导	41

（二）保障资金投入	41

（三）拓展融资模式	41

（四）实施综合考评	41

（五）提升节水意识，加强节水宣传	42

十  节水设施建设及节水效果评价	44

（一）重点工程及投资	44

（二）实施效果评价	44

# 前    言

新疆昌吉回族自治州深居内陆，干旱少雨，自然生态脆弱，水资源短缺。深入推进节水型社会建设，是提高昌吉州水资源承载能力的重要手段，也是突破当前水资源问题的根本出路。根据昌吉州 “十四五”规划编制工作总体部署，受昌吉州水利局委托，新疆昌吉方汇水电设计有限公司编制《昌吉回族自治州节水型社会建设“十四五”规划》（以下简称《规划》），规划范围覆盖昌吉州7个县市及3个国家级园区共10个行政区，现状水平年为2020年，规划水平年为2025年，规划期为2021-2025年。

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，根据《国家节水行动方案》（发改环资规［2019］695号）及《＜国家节水行动方案＞分工方案》（发改办环资［2019］754号）、《昌吉州节水行动实施方案》（昌州政办发［2020］72号），结合昌吉州水资源开发利用与保护需求，编制本《规划》。

《规划》深入贯彻落实习近平总书记关于治水系列讲话精神和“要抓住水这个牛鼻子，要统筹好节水、蓄水、调水文章，蓄水是基础，调水是补充，节水是关键；要发展节水型产业，培育节水型经济，建设节水型社会”的指示精神，践行新时期治水思路和水利发展改革总基调，在分析总结昌吉州节水型社会建设主要成效、存在问题和面临形势的基础上，持续实施《昌吉州节水行动实施方案》强化水资源刚性约束，完善节水产业政策，加强节水基础设施建设，创新节水体制机制，提出了昌吉州“十四五”期间节水型社会建设目标和农业节水提效、工业节水减污、城镇节水减排、开源增供保障及强化节水监管、制度体系建设等重点任务，谋划了一批节水控水重点工程，可作为昌吉州“十四五”期间推进节水型社会建设的指导和规划依据。

《新疆·昌吉州2019年用水水平现状调查报告》现状年为2019年，2021年9月完成现状调查报告。现状调查报告主要对昌吉州各县市区进行实地调查，通过对三次产业典型用水户用水水平的调查分析计算，了解掌握昌吉州各县市区用水水平现状。调查内容包括：一、二、三产用水水平情况、现状水价情况、计划用水情况等。

根据编制大纲要求，完成昌吉州 “十四五”节水型社会建设规划子报告（2021-2025年）8本，包括昌吉市（含昌吉市、农业园区、高新技术产业园）、木垒县、奇台县、吉木萨尔县、阜康市、呼图壁县、玛纳斯县、国家级新疆准东经济技术开发区的节水型社会建设“十四五”规划报告。

2021年9月在完成现状调查报告并通过州水利局技术审查后，开始进行编制各县市区规划报告，对规划区域进行收集基本资料，包括各县市区“十四五”节水型社会建设规划的相关规划，主要收集各县市区的节水行动实施方案、节约用水实施方案的通知等，包括各县市区和昌吉州发改委、农业农村局、工信局、水利局、住建局、机关事务管理局等相关部门的“十四五”规划资料及相关资料，以及昌吉州及各县市区近5年的用水统计、规模以上企业的用水提升改造情况等资料。通过对收集资料的进一步整理，明确昌吉州、各县市区十四五的发展方向，结合现状调查报告，开始编制规划报告。

各县市区的规划报告共计经历了2次评审、收集资料，自2021年9月开始-2021年11月18日完成第一次各县市区的规划报告的收集资料、编写、内审、各县市区征求意见、修改补充完善；2021年11月16日-12月5日完成第二次各县市区规划报告的收集资料、修编、内审、各县市区征求意见、修改完成。并于12月2日-7日完成各县市区的专业技术评审、通过，至12月22日完成8个县市区规划报告。

昌吉州“十四五”节水型社会建设规划报告与各县市区的规划报告同时起步收集资料、编写，经历了2次收集资料、编写、征求意见、修改补充完善，于2022年2月23日在州水利局进行专业技术评审，并组织州水利局、发改委、自然资源局、农业农村局、住建局、工信局、机关事务管理局等相关部门和5位相关专家参与技术评审。评审结果为修改后通过。

根据各部门和专家意见修改、补充，最终形成《昌吉州“十四五”节水型社会建设规划》。

# 一  现状与形势

新疆昌吉回族自治州地处西北边陲，位于亚欧大陆腹地，气候干旱，降水稀少，生态脆弱，水资源供需矛盾突出。长期以来，昌吉州人民政府高度重视节水工作，统筹协调生活、生产、生态用水，以农业节水为中心，全面推进节水型社会建设，用水效率明显提升，节水成效显著，但也面临着新的机遇与挑战。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕习近平总书记关于水利“蓄水是基础、节水是关键、调水是补充”重要论述，聚焦落实自治区党委“3+1”工作部署，牢固树立水安全意识，把水资源作为最大刚性约束，统筹蓄水节水调水、统筹生产生活生态用水，围绕昌吉州主体功能区规划，将节约用水贯穿于经济社会发展全过程、各领域，优化用水方式、提高用水效率、夯实治水基础，全面推进节水型社会建设，形成一批示范成果，为支撑经济社会高质量发展夯实水利基础。

## （一）水资源及其利用现状

（1）经济社会。2019年，昌吉州总人口117.52万人，其中城镇人口52.23万人，农村人口65.29万人。地区生产总值1324.74亿元，人均生产总值7.56万元，工业增加值318.63亿元。昌吉州农作物总播种面积757.75万亩，其中粮食面积354.57万亩，粮食总产量143.07万t，牲畜存栏头数291.83万。全州灌溉总面积716.82万亩，其中农田灌溉面积598.96万亩。

（2）水资源量

1）地表水资源量

根据昌吉水文水资源局2006年编制完成的《昌吉州地表水资源调查评价报告》，昌吉州平均地表水水资源量29.25亿m3。各种径流频率情况下的资源量见表1.1-2、1.1-3。地表水资源量与《新疆第三次水资源调查评价总报告》数据一致。

| 昌吉州地表水资源量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1.1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年数 | 统计参数 |  |  | 不同保证率年径流量(亿m3) |  |  |  |
|  | 均值 | Cv | Cs/Cv | 20% | 50% | 75% | 95% |
| 45 | 29.3 | 0.13 | 6 | 32.25 | 28.81 | 26.56 | 24.05 |
| 24 | 28.72 | 0.13 | 4 | 31.71 | 28.4 | 26.08 | 23.22 |
| 30 | 29.29 | 0.12 | 4 | 32.11 | 29.02 | 26.82 | 24.08 |
| 21 | 29.96 | 0.13 | 2 | 33.15 | 29.8 | 27.27 | 23.91 |

昌吉州各县级行政分区地表水资源量一览表

| 表1.1-3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地级行政区 | 县级行政区名称 | 面积（km2) | 降水量（mm） | 地表水资源量（亿m3） |
| 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 10349 | 244.1 | 7.37 |
|  | 呼图壁县 | 8989 | 211.7 | 4.02 |
|  | 昌吉市 | 7837 | 232 | 5.27 |
|  | 阜康市 | 8548 | 151.1 | 2.45 |
|  | 吉木萨尔县 | 8117 | 165.7 | 3.27 |
|  | 奇台县 | 16688 | 153.5 | 5.07 |
|  | 木垒哈萨克自治县 | 13303 | 163.9 | 1.86 |
|  | 合计 | 73831 | 188.9 | 29.25 |

备注：昌吉市含昌吉市、农业园区、高新区。

2）地下水水资源量

地下水资源量采用2005年出版的《昌吉州地下水资源评价报告》中的数据。昌吉州（不含兵团）地下水可开采量为5.6303亿m3，分区可开采量见表1.1-5。

| 昌吉州地下水可开采量分区计算汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1.1-5 |  |  |  |  |  |  | 单位：亿m3 |  |
| 分区 | 玛纳斯县 | 呼图壁县 | 昌吉市 | 阜康市 | 吉木萨尔县 | 奇台县 | 木垒县 | 小计 |
| 地方 | 1.4587 | 0.8282 | 1.0848 | 0.4816 | 0.4059 | 0.9423 | 0.4288 | 5.6303 |
| 合计 | 1.4587 | 0.8282 | 1.0848 | 0.4816 | 0.4059 | 0.9423 | 0.4288 | 5.6303 |

备注：昌吉市含昌吉市、农业园区、高新技术产业区。

3）水资源总量

根据《新疆第三次水资源调查评价总报告》，昌吉州（不含兵团）地表水资源量29.25亿m3，与地下水不重复计算量3.56亿m3，水资源总量32.81亿m3。

昌吉州水资源年可利用量25.2亿m3（地表水19.57亿m3，占77.7%；地下水5.63亿m3，占22.3%）。

（3）供用水情况。根据《昌吉州用水总量控制方案》，2020年用水总量指标25.53亿m3，较2015年32.53亿m3下降7亿m3，与2025年指标24.26亿m3相比，需压减1.27亿m3，与2030年指标22.99亿m3相比，需压减2.54亿m3；2020年地下水用水总量指标9.09亿m3，较2015年的17.36亿m3下降8.27亿m3，与2025年指标7.64亿m3相比，需再压减1.45亿m3，与2030年指标6.07亿m3相比，需再压减3.02亿m3，逐步实现地下水动态采补平衡；2020年地表水用水总量指标16.13亿m3（含中水，下同），至2025年增加至约16.52亿m3，至2030年增加至约16.91亿m3，根据近年来大河来水量分析，昌吉州实际引入灌区可利用地表水量约为14.5亿m3左右。2020年农业用水总量指标22.14亿m3，较2015年28.74亿m3下降6.6亿m3，与2025年指标20.64亿m3相比，还需压减1.5亿m3，与2030年指标18.96亿m3相比，还需压减3.18亿m3。

截止2020年12月，昌吉州实际用水总量25.48亿m3，其中：控制指标内用水总量23.84亿m3。2020年全州一二三产用水比例约为87.76：5.00：7.24，计划2025年调整至85.1：7.5：7.4，调整用水比例须通过加快种植结构调整，优化产业布局，降低农业用水量，提高水资源利用效率，促进水资源合理开发利用和节约保护，可保障经济社会可持续发展。到2025年，按照农业用水总量20.64亿m3指标，综合灌溉定额345m3/亩，可保灌溉面积598万亩（含人工林地、牧草地）。

（4）现状用水节水水平。“十三五”期间，随着节水力度加大，全州用水效率不断提高。2020年全州万元GDP用水量273.54m3，万元工业增加值用水量40.55m3，农业综合灌溉定额354m3，农田灌溉水有效利用系数0.65。

从各项节水指标比较分析，全州节水水平总体还不高，这与全州经济社会发展水平、产业结构、自然特征、地理区划、水资源禀赋条件等因素密切相关，但也在一定程度上反映了全州节水尚有较大潜力，节水任重道远。

## （二）水资源供需分析与配置

- （1）用水总量控制方案

根据《新疆昌吉州用水总量控制方案》，按照自治区下达的昌吉州用水总量控制指标，结合昌吉州实际情况，对昌吉州各行政单位的用水总量控制指标进行了分解，最终确定昌吉州2025年用水总量指标是24.26亿m3，其中地表水16.06亿m3、地下水7.64亿m3、其他水源0.53亿m3。

- （2）需水量预测

社会经济需水量包括居民生活用水（包含建筑业、三产需水以及城镇绿化、城市道路浇洒等用水）、工业用水、农业灌溉用水、牲畜用水和渔业用水，本次需水预测采用一、二、三产业进行预测，其中第一产业用水包括农业灌溉用水和牲畜用水，第二产业用水包括工业用水以及火电用水，第三产业主要是居民生活用水（包含建筑业、三产需水以及城镇绿化、城市道路浇洒等用水）和渔业用水。

根据各县（市）产业结构调整政策，预测规划期全州第一产业占比逐年降低，二三产业占比逐年升高，至2030年第一产业需水量18.96亿m3，第二产业需水量2.09亿m3，第三产业需水量1.94亿m3。各业水量预测中2016年、2017年采用实际完成数据，2018年采用昌吉州下达指标，2019年以后按自治区下达指标进行预测。

根据《昌吉州用水总量控制方案》，2025年昌吉州用水总量控制指标为24.26亿m3，较2020年用水总量指标25.53亿m3压减1.27亿m3；地下水控制指标2025年为7.64亿m3，较2020年地下水指标9.09亿m3压减1.45亿m3。

- （3）水资源配置方案

在本次水资源配置工作中，严格按照“用水总量控制方案”执行。因此在供水总量不变的情况，各县（市）只能通过内部节水，即减少需水量来解决缺水问题。

2020年昌吉州高效节水面积累计达到661.28万亩，占有效灌溉面积（726万亩）的91.1%（平原区已基本实施完毕），灌溉水利用系数达到0.650。《昌吉州用水总量控制方案》中全州2025年灌溉水利用系数为0.67。

按上述用水结构和灌溉定额分析，《昌吉州用水总量控制方案》确定的2025年全州综合灌溉定额345m3/亩，已低于自治区灌溉用水定额标准，20.64亿m3农业用水可保障的灌溉面积只能达到598万亩（包含人工防护林、林果地、人工牧草地、蔬菜）。

## （三）现状用水水平调查结论与建议

- （1）昌吉州三次产业用水水平结论

根据昌吉州用水水平现状调查报告，2019年昌吉州实际总用水量26.22亿m3，其中第一产业实际用水22.96亿m3，占比87.56%；第二、第三产业合计总用水量22632万m3，占比8.63%；生态及环境实际补水量9989万m3，占比3.81%。

“用水总量控制指标”中，第一产业控制用水指标242098万m3，占比86.53%；第二、第三产业合计控制指标37679万m3，占比13.47%。

- （2）昌吉州用水水平建议

根据本次用水水平现状调查及分析，昌吉州的一、二、三产各业用水总量符合“用水总量控制指标”，单位用水量基本合理。

1）建议第一产业严控灌溉面积、调整种植结构，严控灌溉规模和新增灌溉面积、优化农业种植结构。至2025年，全州一、二、三产业用水比例调整至85.1：7.5：7.4。建议加快灌区续建配套和现代化改造，进一步提高地表水灌溉水利用率（到2025年全州农业灌溉水利用系数提高至0.67），减少输水损失，降低农业总用水量；建议加大农田水利工程建设，大力推广高效节水灌溉技术、大力推进高标准农田建设，提高高效节水灌溉方式的占比，到2025年高效节水面积占比将提高至95%以上。

2）第二产业应大力发展工业企业，加强节水宣传力度，优化产业结构，进一步降低工业生产单位产品用水量，严格控制高耗水高耗能企业，提高工业用水重复利用率；加快用水分类计量设施安装，加大再生水回用力度，引导企业开展水平衡测试工作。

3）第三产业应在洗车行、桑拿洗浴、学校、餐饮等用水大户，推广提高循环用水工艺，应提高节水意识，引进先进的循环水工艺，提高水的重复利用率；各用水户中绿化用水量偏高，单位用水量偏高；应加强灌溉用水管理，提高节水意识。根据《昌吉州节水行动实施方案》和现状调查成果，建议第三产业推进节水型城市建设，提高城市节水工作系统性，将节水措施落实到城市建设和管理各个环节，实现优水优用、循环循序利用；持续降低城镇公共供水管网漏损，到2025年，全州城镇供水管网漏损率降低到9%以内，生活用水计量率100%；深入开展公共领域节水，园林绿化宜选用适合本地区的节水耐旱植被，采用高效节水灌溉方式，建立和完善绿化用水计量管理、定额管理；进一步推动公共机构型单位建设；严控高耗水服务业用水，从严控制洗浴、洗车、高尔夫球场、洗涤、宾馆等行业用水定额，加强洗车、高尔夫球场等特种行业用水计量监督管理，严格取水许可审批，要求其使用节水器具和产品，推广循环用水技术、设备与工艺，在安全合理的前提下，优先利用再生水。

4）2020年昌吉州再生水利用率为62%，达到20%的要求，建议拓展再生水利用途径，其中苗木灌溉、厕所冲洗、道路保洁、城市喷泉、冷却设备补充用水和各种工业用水都可以大量的使用再生水。

5）落实行动，全面节水。全面落实《新疆用水总量控制方案》和《新疆维吾尔自治区节水行动实施方案》，按照昌吉州用水总量控制和定额管理相结合的要求，突出抓好农业、工业、城镇节水，推进节水型社会建设。

6）执行水资源总量强度双控行动。强化水资源消耗总量和强度指标刚性约束，实行流域与区域用水总量、灌溉用水总量与面积、地下水取水量与水位控制，建立年度用水计划管理和取用水计量与统计制度，全面推进农业、工业、城镇等领域节水，强化节水约束性指标管理，提高水资源利用效率。

7）加强重点领域节水。大力发展节水技术，围绕用水计量、灌溉高效、漏损防控等重点领域，加强节水产品技术、工艺装备研究，提高各行业用水的效率与效益。一是加强农业节水管理。二是加强工业节水管理。三是加强城镇节水管理。

8）强化节水监督管理。落实规划和建设项目节水评价制度，从严叫停节水评价不通过项目，从严执行节水评价落实情况的监督检查，推行水效标识、节水认证、水效领跑和合同节水管理。加强县域节水型社会达标建设监管。加强对重点用水户、特殊用水行业用水户的监督管理，推动全州全面节水升级。

9）推进节水制度建设。坚持以水定地、以水定需，推动建立兵地协调统一的节水法规制度体系。推进农业用水精准补贴制度。建立农业节水奖励机制，增强节约用水的内生动力。

## （四）节水成效与存在问题

- （1）农业农村节水成效及存在的问题

1）主要成就

绿色发展稳步提升：农业绿色发展着力推进，“控水、减肥、减药”行动大力实施，截至2020年底，全州累计推广高效节水（滴灌）面积占比达到85%以上，推广应用配方施肥到户率达90%以上。

2）存在问题

农业用水紧张：2020年核定农业用水为22.324亿m3，按照国家的水资源管理政策，农业用水定额将持续下降，水资源利用已到极限，地下水超采、水土矛盾已成为昌吉州影响最深远、矛盾最突出的问题之一。

- （2）工业节水成效及存在的问题

1）昌吉州工业发展成就及现状

2020年，昌吉州规模以上工业增加值350亿元，增速17%，占全州GDP的30%；较2015年增长23%，年均增速9.3%，高于自治区4.8个百分点。

园区产业集聚发展水平提高：园区产业聚集能力增强，2020年，园区规上工业增加值占全州规上工业90%以上，较2015年提高了16.4个百分点，高出全疆51个百分点；规上企业254家，占全州规上企业68.8%，高出全疆21.2个百分点。全州拥有国家级园区2个、自治区级园区6个，是目前全疆唯一一个省级以上园区覆盖每个县市的地州。园区基础设施日趋完善，园区污水厂、固废填埋场均已实现达标运行。

绿色发展迈上新台阶。以制造业绿色改造升级为重点，全面推进绿色制造体系建设，创建自治区及以上绿色工厂56家，开发绿色设计产品27项，打造2条绿色供应链，昌吉高新区获批国家级绿色园区。实施工业领域重点节能、节水技术改造项目110余项，资源综合利用项目25项，昌吉州获批国家工业资源综合利用示范基地称号，项目累计节能量260万吨标准煤以上，减少二氧化碳排放量12余万吨。建成节水型工业企业50家，集中整治476家“散乱污”企业，有效促进了全州区域环境质量的改善。

率先在全疆启动建成了“地市级”工业信息安全态势平台，产业数字化初见成效，66家企业实现“上云”在线监测。

2）存在主要问题：①产业链条短；②新兴产业尚未形成规模优势；③企业自主创新能力不足；④园区承载能力有待增强；⑤人才支撑有待进一步夯实。

- （3）城镇及服务业节水成效及存在的问题

1）城镇供水系统节水成效及存在的主要问题

①节水成效：“十三五”期间昌吉州在保障城市供水水质、扩大公共供水范围、降低供水管网漏损等方面做了大量工作，为惠民生、促发展做出了重要贡献。

“十三五”期间昌吉州公共供水普及率提高了0.62%，供水总量提高15%，其他指标见表1.4-1。

②存在的主要问题：供水系统建设缺乏统筹性，夏季节水意识不足，地下水严重超采，管网老旧，绿化用水与生活用水抢水，管网渗漏统计不准确等。

2）城镇排水系统节水成效及存在的主要问题

①节水成效：生活污水处理率较“十二五”期间整体有提升；城市生活污水集中收集率:至2020年末，昌吉州城市生活污水集中收集率达到76.36%，昌吉州目前已基本消除黑臭水体；生活污水排放量实现减排；再生水利用水平及污泥无害化处置率有待提升：昌吉州“十三五”期间再生水利用率达到62%，再生水基本用于生态绿化及热电联产企业回用。

全州六个县市基本完成再生水水库设施建设，实现再生水冬储夏灌，中水库容合计861万m³，阜康阜市100%用于煤电公司工业冷却用水；昌吉市再生水一部分工业回用，一部分用于城市绿化用水；奇台建设有八户地水库，库容115万m³。

②存在主要问题：老旧小区管网老化，影响市民生产生活；需加强上游排污管控，严禁工业废水排入城镇管网，部分县市存在进水BOD数值偏高情况，增加了污水处理厂的运营成本，同时，出水存在不达标风险；部分县市（昌吉市、吉木萨尔县、阜康市）污水处理厂已经满负荷或即将满负荷运行，易引发环保风险；污水检测水平及进水生化需氧量(BOD)数值定期检测制度有待提升完善，需要尽快建立健全检测机制，提升生活污水检测水平，加强上游城镇污水排放管控能力；排水管网质量管控机制有待完善；排水系统建设缺乏资金保障。

- （4）昌吉州节水主要成效及指标完成情况

“十三五”期间，昌吉州深入贯彻“节水优先”方针，实行水资源消耗总量和强度双控，提高节水意识，健全节水政策，提升设施能力，促进技术创新，强化监督管理，初步形成了政府推动、市场调节、公众参与的节水运行机制，全社会水资源利用效率持续提升，节水型社会建设取得初步成绩，完成了“十三五”期间确定的主要目标和任务，各项指标完成情况见表1.4-1。

| “十三五”期间昌吉州主要节水指标完成情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1.4-1 |  |  |  |
| 分类 | 指标 | 2015年 | 2020年 |
| 总量 控制 | 用水总量（亿m³） | 32.53 | 25.53 |
|  | 万元GDP用水量（m³/万元） | / | 273.54 |
|  | 万元GDP用水量下降（%） | / | 41.6 |
| 农业 节水 | 农田灌溉水有效利用系数 | 0.59 | 0.65 |
|  | 高效节水灌溉工程控制面积比例（%） | 78.02 | 91.1 |
| 工业 节水 | 万元工业增加值用水量（m³/万元） | / | 40.55 |
|  | 万元工业增加值用水量下降（%） | / | 21.6 |
|  | 工业用水计量率（%） | / | 100 |
|  | 工业用水重复利用率（%） | / | 84.00 |
| 城镇 节水 | 城镇用水计量率（%） | 100 | 100 |
|  | 城市供水管网漏损率（%） | / | 8.26 |
|  | 城镇节水器具普及率（%） | / | 100 |
|  | 城市污水集中处理率（%） | / | 76.36 |
|  | 城市再生水利用率（%） | / | 62 |
| 注：万元地区生产总值用水量和万元工业增加值用水量下降率为与2015年的比较值。 |  |  |  |

“十三五”期间昌吉州节水型社会建设主要成就表现在以下几方面：

1）强化节水政策制度建设，完善节水保障体系。制定出台了《昌吉州“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》、《昌吉回族自治州节水行动实施方案》，印发了《昌吉回族自治州用水总量控制方案》等，进一步完善节水政策制度保障体系。

2）节水型社会全面推行。制定《昌吉州节水行动实施方案》，把节约用水贯穿于经济社会发展全过程各领域，开展节水行动“进机关、进企业、进学校、进社区、进农村”。科学制定用水计划，健全州、县、乡三级行政区域用水总量和强度双控体系，强化节水约束性指标管理。以水利行业节水机关创建为引领，以县域为单元，指导昌吉市率先通过全疆首批县域节水型社会达标建设，全面引领示范，带动全州共创节水型社会，玛纳斯县、阜康市、奇台县启动节水型社会达标建设，全州创建完成了44家节水型公共机构、17家节水企业、50个居民节水小区，全社会节水意识逐步提升。

3）农业水权水价综合改革有序推进。一是印发了《昌吉州农业水价改革实施方案》昌州政发〔2020〕71号，经过六年探索和实践，全州农业水价综合改革面积达709万亩，如期完成国家、自治区下达的改革任务。二是2020年全州农业水价已达到2010年成本水价，接近2015年运行维护水价。灌溉水有效利用系数由2015年的0.59提高到2020年的0.65，亩均综合灌溉用水定额由408m3/亩降低到354m3/亩，水资源支撑经济社会发展能力进一步提升。三是2019年全疆农业水价综合改革推进会在我州召开，昌吉州农业水价综合改革、国有农用地管理、井电双控取用地下水管理和非法井整治专项行动系列“组合拳”，被自治区誉为“破冰之举”和新疆水利改革最耀眼的亮点，被国家水利部誉为全国水权水价改革“昌吉样板”。

4）节水设施建设取得重大进展，重点领域节水水平不断提升。大力推进农业灌区续建配套和节水改造，持续推进灌区高效节水灌溉工程建设，高效节水（高标准农田）灌溉面积达到661.28万亩，高效节水灌溉面积占比91.1%；对高耗水工业企业进行节水技术改造，鼓励发电供热、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用，工业用水重复率提高到了84.0%；加快推进城镇供水管网改造，城市供水管网漏损率降低到8.26%，城镇节水型器具普及率达到100%；非常规水利用力度不断加大，加快污水处理设施新建改造，城市污水集中处理率达到76.36%，城市再生水利用率提高到62%。

5）地下水超采治理持续推进。

一是落实政策法规，完善制度建设。制定地下水超采区划定报告、治理方案，共划定超采区12479km2、禁采区2216km2、限采区10264km2；建立长效机制，出台《自治州实施井电双控取用地下水管理办法（试行）》、《关于加强地下水资源管理工作通知》和《自治州非法凿井举报奖励暂行办法》等水资源管理政策制度，激发和调动了群众举报违法线索的积极性，形成全社会积极参与地下水水资源管理与监督的良好格局。二是明确治理措施，狠抓责任落实，摸清机电井底数。通过现场核查、坐标定位、信息登记、电子上图等措施，重新建立机电井“身份证”，每眼机电井均经过“四级认定公示”。2020年全州合法机电井10637眼。关停非法机电井，以“零容忍、严执法、重实效”态度，强化水行政执法、打击非法取水，累计查处填埋非法机电井1512眼。

- （5）昌吉州节水存在问题

尽管昌吉州节水型社会建设中取得了初步成效，但目前仍存一些不足和问题，主要表现以下几方面：

1）水资源承载能力低，制约经济社会的可持续发展

昌吉州地下水超采严重，涉及中大型超采区1处，特大型超采区2处，总超采区面积为12481km2（不包括兵团），其中严重超采区面积10529km2，占全疆严重超采区面积的40%；一般超采区面积1950km2。按照自治区最严格水资源管理“三条红线”指标，“十四五”期间昌吉州用水总量呈逐年递减，地下水用水指标从2020年的9.09亿m3压减至2025年的7.64亿m3。“十四五”期间，随着工农业生产和城市建设的发展，居民生活水平的不断提高，水资源需求量不断增加，地表水资源有限，地下水超采严重，水资源供需矛盾日益突出，严重制约着昌吉州社会经济发展和人民生活水平的提高。

2）水资源总量少，用水结构不合理，用水效率低

昌吉州水资源总量少，人均占有量低。昌吉州水资源年可利用量为25.20亿m3（地表水19.57亿m3，占77.7%；地下水5.63亿m3，占22.3%），人均拥有水资源量1562m3，低于全国（2200m3）、自治区（5130m3）的平均水平和国际公认的用水紧张标准线（1700m3）。农业灌溉面积过大，用水结构不合理，用水效率低。昌吉州是农业大州、全疆粮食作物主产区、经济作物种植基地。2020年，全州农业用水量为22.14亿m3，一二三产业用水占比为86.9：5.1：8。《昌吉州用水总量控制方案》明确2025年一二三产业用水比例将调整为85.1：7.5：7.4，第一产业农业用水比例虽在新疆各地州（除乌鲁木齐市、克拉玛依市）处于领先地位，但与西北五省区以及北方省市用水结构相比，属于重农业型用水结构。大量的农业灌溉用水挤占城市二、三产业用水以及生态用水，工、农业之间，城、乡之间用水矛盾突出，不能满足自治州新型工业化、新型城镇化、农牧业现代化的经济发展要求。

3）节水型社会建设不完善

在节水方面，昌吉州农业用水效率较高，高效节水灌溉面积率在全疆位居前列，农业节水对提高用水效率起到巨大推动作用；但是昌吉州的城市及工业用水水平，与西北地区的先进用水水平比，仍有一定的差距。现状昌吉州城市公共供水管网漏损率约为8.26%，西北先进地区这一指标为7.3%；昌吉州万元工业增加值用水量为40.6m3/万元，西北先进地区这一指标为16.4m3/万元。此外，节水体制机制还不完善，节水的内生动力不足，节水理念意识还不够强。

4）节水体制机制有待健全

昌吉州节水型社会建设工作缺乏有效的法律支撑，节水立法及政策制度尚不完善；节水工作合力不足；节水措施落实不到位，水资源刚性约束有待进一步加强；节水投入机制不稳定，主要依靠国家投资，社会投入总体不足，财税引导和激励政策尚需健全。

5）节水基础设施有待完善

水资源开发利用基础设施还比较薄弱，水资源调控能力不足，水资源配置主体框架还未完全形成，空间上难以实现水资源有效管理和配置。农田水利基础设施配套尚不完善，工程设施老化，灌区续建配套与节水改造任务依然重大。中水回用系统不配套，节水基础设施有待完善。

6）节水意识有待加强

节水型社会建设主要依靠水行政主管部门在推动，离全方位、全过程节水的要求还有很大差距；节约用水宣传教育和社会监督力度有待进一步加强，鼓励公众参与节水型社会建设的机制还不健全；节水型社会试点建设经验还需要进一步总结、宣传和推广，试点的示范和辐射带动作用还有待于进一步充分发挥。

## （五）新时期对节水的要求

“十四五”时期，是由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是加快推进生态文明建设的重要时期，昌吉州各县市区节水工作面临新的形势和新的要求。

（1）生态文明建设对节水型社会建设带来的机遇和挑战

（2）水资源短缺的基本水情决定昌吉州必须走节水之路

（3）新时期治水思路和水利改革发展总基调对节水提出了新要求

（4）国家节水行动方案为节水提供了新的引擎

# 二  目标与任务

## （一）指导思想

深刻认识、准确把握当前水利工作面临的形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入落实习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要讲话只是批示要求，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹发展和安全，统筹水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

牢固树立水安全意识，把水资源作为最大刚性约束，统筹蓄水节水调水、统筹生产生活生态用水，围绕昌吉州主体功能区规划，将节约用水贯穿于经济社会发展全过程、各领域，优化用水方式、提高用水效率、务实治水基础，全面推进节水型社会建设，形成一批示范成果，为支撑经济社会高质量发展务实水利基础。

## （二）基本原则

（1）以水而定、量水而行。严格水资源刚性约束，强化结构节水、源头节水，大力推进节水型社会建设，全面推进和深化各行各业节约用水；严格用水总量强度控制，以水而定、量水而行，坚决抑制不合理用水需求，科学配置生活、生产、生态用水，促进水资源节约集约循环利用。

（2）因地制宜、突出重点。根据水资源条件、产业结构和用水水平，统筹规划、合理布局、注重实效，合理确定节水目标、任务和建设重点。以农业节水为重点，大力推进灌区续建配套与现代化改造、高标准农田建设、数字水利建设，补齐节水基础设施短板。加强节水体制机制建设，强化节水监管能力。

（3）制度创新、科技引领。完善节水政策法规体系、体制机制，发挥市场和政府两手作用，充分发挥市场对水资源配置的决定性作用，激发节水内生动力。强化科技支撑，创新节水技术研发与应用，培育高科技含量节水产业。

（4）落实责任、严格考核。加强政府对节水的引导和规制作用，建立节水目标责任和节水督查考核制度，强化节水工作职责，层层传导压力，严格责任追究。

## （三）编制依据

（1）法律法规

1）《中华人民共和国水法》

2）《地下水管理条例》

3）《中华人民共和国城乡规划法》

4）《城市节约用水管理规定》

5）《节水型社会建设管理办法》

（2）政策性文件

1）《国家节水型城市考核标准》（建城［2018］25号）

2）《国家节水行动方案》（国家发展改革委、水利部，2019年4月15日）

3）《住房城乡建设部国家发展改革委关于印发<国家节水型城市申报与考核办法>和<国家节水型城市考核标准>的通知》(建城［2018］5号）

4）《住房城乡建设部 国家发展改革委关于进一步加强城市节水工作的通知》（建城［2014］114号）

5）《水利部关于严格用水定额管理的通知》（水资源［2013］268号）

6）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发［2012］3号）

7）《中国节水技术政策大纲》（国家发展改革委、科技部、水利部、建设部、农业部）

8）《城市污水再生利用技术政策》（住房城乡建设部，建科［2006］100号）

9）《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作通知》（国发［2000］36号）

10）《水利部关于印发开展节水型社会建设试点工作指导意见的通知》（水资源［2002］558号，2015年10月20日更新）

11）《关于印发新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额的通知》（新政办发［2007］105号）

12）《关于印发新疆用水总量控制方案的函》（新水函［2018］6号）

13）《昌吉州用水总量控制方案》（2019年2月，昌吉州水利局）

14）《昌吉州节水行动实施方案》（昌州政办发［2020］72号）

15）《关于推进自治区水价综合改革的实施意见》(新政办发［2012］129号)

16）《关于印发新疆维吾尔自治区农业水价综合改革实施方案》(新政发［2017］29号)

17）昌吉州人民政府《关于印发自治州农业水价综合改革方案的通知》

18）《昌吉州农业水价改革实施方案》（昌州政办发［2020］71号）

19）《关于加快推进农村供水水价改革工作的通知》（昌州水字［2020］80号）

（3）技术标准及规范

1）《节水与节水型社会建设的技术标准》

2）《城市节水评价标准》（GB/T51083-2015）

3）《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）

4）《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331-2002）

5）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）

6）《节水型社会建设规划编制导则》

7）《节水型社会评价指标体系和评价方法》（GB/T28284-2012）

8）《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2018）

9）《节水型生活用水器具》（CJ/T164-2014）

10）《企业水平衡测试通则》（GB/T12452-2008）

11）《重点工业行业取水指导指标》

（4）相关规划及资料

1）《国家“十四五”节水型社会建设规划》（发改环资［2021］1516号）

2）《新疆维吾尔自治区节水型社会建设“十四五”规划》（征求意见稿）

3）《新疆维吾尔自治区公共机构节约能源资源“十四五”规划（征求意见稿）》（2021年10月）

4）昌吉州5县2市及三个国家级园区的关于节水的相关文件和“十四五”规划报告

5）昌吉州、5县2市的《节水行动实施方案》

6）《昌吉州地下水超采区治理方案》（昌吉回族自治州水利局，2018年4月）

7）《昌吉国家高新技术产业开发区第十四个五年发展规划和二〇三五年远景目标》（昌吉国家高新技术产业开发区，2021年01月）

8）《昌吉国家农业科技园区国民经济和社会发展规划纲要（2021-2025年）（第四稿）》（自治区发展和改革委员会经济研究院，2020年11月）

9）《昌吉州农业农村经济发展“十四五”规划》

10）《昌吉回族自治州工业高质量发展“十四五”规划（送审稿）》（2021年12月）

11）《昌吉州城镇市政基础设施建设“十四五”规划（2021-2025年）说明书》（新疆东方瀚宇建筑规划设计有限公司，2021年9月）

12）《昌吉回族自治州“十四五”水利发展（水安全保障）规划》（2022年1月）

13） 《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》（2022年1月）

14）《昌吉回族自治州商贸物流发展“十四五”规划》

## （四）规划目标

严格总量和强度双控，强化用水指标刚性约束、严格用水全过程管理。优化农业种植结构，推广畜牧渔业节水方式，推进农村生活节水。积极推行水循环梯级利用。推进工业节水改造，推动高耗水行业节水增效。深入推进节水型城市建设，大幅降低供水管网漏损，深入开展公共领域节水，严控高耗水服务业用水，鼓励使用非常规水源。以县域为单元，全面开展节水型社会达标建设，带动全州县域节水型社会全面发展。

到2025年，节水型生产和生活方式初步建立，节水产业初具规模，用水效率和效益显著提高，地下水超采得到有效遏制。推进非常规水利用，逐步调整用水结构。节水效果初步显现，全社会节水意识明显增强。全州用水总量控制在24.26亿m3以内，农业灌溉、城镇和工业用水计量率达到100%，农田灌溉水有效利用系数提高至0.67，城镇公共供水管网漏损率控制在9%以内，城市再生水利用率达到65%。

## （五）主要任务

为了实现规划目标指标，主要任务为：

- （1）构建促进节水型社会建设的可持续发展体系

严格水资源最大刚性约束，优化用水结构，大力推进经济布局和产业结构战略调整。

- （2）构建与现代化相适应的节水工程体系

对标现代化标准要求，全面推进节水工程体系建设。

- （3）构建全面深化节水的制度体系

执行自治区节水定额标准体系、节水监督管理体系和节水工程技术体系，完善节水考核评价体系和节约用水奖励机制。

- （4）构建利于节水事业发展的保障体系

# 加强党对节水工作的全面领导，强化部门协同、上下联动，建立统筹协调的节水工作推进机制，落实主体工作责任；健全资金投入保障机制，积极发挥政府财政和社会资本作用，制定完善节水领域优惠政策，引导社会资本投入节水，保障节水资金有效投入。

# 三  农业节水提效

## 1、优化农业种植结构

根据自治州“两区”划定和建设工作要求，在保障粮食安全的基础上，进一步优化区域布局。通过选育推广耐旱品种，推广抗旱保墒技术，压减高耗水作物，扩大低耗水、耐旱作物种植比例等综合措施提高水资源利用效率，减少亩均灌溉定额，提高亩均收入。2020年，全州农业综合灌溉定额控制在354m3/亩以内，2025年控制在345m3/亩以内。（牵头单位：州农业农村局；参与单位：州发改委、水利局、财政局、自然资源局、林业和草原局）

- 1.1 加强节水管理

根据《昌吉回族自治州“十四五”水利发展（水安全保障）规划》，加强节水管理，将农业节水作为节水主战场。全面落实《新疆维吾尔自治区节水行动实施方案》,加强政策制度的推动作用、市场机制的创新作用,推动形成全社会节水内生动力。

- 1.2 优化种养结构、优化产业布局

根据《昌吉州农业农村经济发展“十四五”规划》，立足资源禀赋，以水定地，水地平衡，以草定畜，草畜平衡，守住底线，生态平衡，发挥比较优势，差异化特色优势，突出种养效益，加强产需协调，合理调整种植业结构、养殖业结构以及水产结构。

县市（园区）农作物面积区域布局：坚持政府引导和市场相结合，参照国土三调初步结果，水资源管理“三条红线”等，进一步优化各县市（园区）区域布局。

- 1.3 优化调整农业投入结构

根据《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》，大力发展节水作物，增加河系水径流补给，确保灌区地下水位有效回升。坚持落实以水定地原则，优化调整农业种植结构与种植方式，扩大耐旱作物种植面积，减少耗水作物面积，确保水地平衡。实施化肥减量化行动，集成推广水肥一体化等高效施肥技术模式，推进施肥方式转变。加大缓释肥料、水溶性肥料、生物菌肥等高效新型肥料示范推广力度，大力推进秸秆还田、种植绿肥，不断提升有机肥资源利用。积极推广病虫害绿色防控技术，实施农药、兽药减量控害行动。提高耕地基础生产能力，实施耕地保护与质量提升行动。到2025年，全州测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上。

## 2、加快灌区续建配套和现代化改造

积极争取国家、自治区水利项目，加快病险水闸除险加固，对大型灌区骨干渠道、各类渠系建筑物、水源及渠首工程实施续建配套与节水改造，对中型灌区实施续建配套与节水改造。（牵头单位：州水利局；参与单位：州农业农村局、发改委、财政局、林业和草原局）

- 2.1 加强农业水利设施建设

根据《昌吉州农业农村经济发展“十四五”规划》，加快推进重大水资源配置工程和重大水利工程建设，提高区域水资源调配能力。

按照灌溉与排水并重、骨干工程与田间工程并进的要求，配套改造和建设农田输配水渠，重点建设小农户急需的通田到地末级灌溉渠道。加大高标准农田建设力度，增加有效灌溉面积，巩固农业综合水价改革成果，推动实现新增高效节水灌溉面积符合计量条件和节水要求。高标准农田田间灌排系统完善、利用充分，输、配、灌、排水及时高效，田间工程配套率达到80%以上，灌溉保证率达到90%以上，排涝标准达到5～10年一遇，农田防洪标准达到重现期10～20年一遇。全州每年建设任务20万亩左右，确保建成集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的高标准农田，筑牢粮食安全基础。

- 2.2 灌区设施建设现代化

以建设节水高效、生态健康和高质量发展的现代化灌区为方向，打造工程设施现代化、管理方式现代化和创新能力现代化灌区。以渠首工程、骨干渠道、渠系建筑物、量测设施、管理设施及信息化等工程体系提标升级为重点，全面提升灌区灌排工程体系和输水能力，健全现代化水利基础设施网络。到2025年，昌吉州分别建成2个节水型灌区（昌吉市和玛纳斯县各1个），主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上，农用化肥施用量实现稳中有降。

## 3、加大农田水利工程建设

大力推进高标准农田建设，加快田间节水工程的提升改造，田间节水（滴灌工程）由“规模扩张”转向“提标升级”。实施农业用水精细化管理，科学合理确定灌溉定额。到2025年，全州斗(农)渠渠道水利用率和田间水利用率均达到90%以上，灌溉水利用系数由2020年0.65提高到0.67，高标准农田总面积达到338万亩，新增10万亩高效节水面积。（牵头单位：州农业农村局；参与单位：州发改委、财政局、科技局、水利局）

- 3.1 大力推广高标准农田建设、推广高效节水灌溉技术

根据《昌吉州高标准农田建设规划（2021-2030年）》（送审稿）、《昌吉回族自治州“十四五”水利发展（水安全保障）规划》，截止2020年底，全州建成符合高标准农田要求的面积达到178万亩，累计建成高标准农田面积412万亩（不含兵团），占全州农作物播种面积728.9万亩的56.5%；到2020年底，全州累计推广高效节水（滴灌）面积占比达到85%以上；根据《自治区2021-2030各地（州、市）高效节水建设任务》，到2025年，昌吉州2021-2025年共计完成新建120万亩高标准农田、40万亩高标准农田的提升改造，高标准农田总面积达到532万亩。

## 4、推广畜牧渔业节水方式

实施规模养殖场节水改造和建设，推行先进适用的节水型畜禽、水产养殖方式，推广节水型饲喂设备、机械干清粪、渔业水体高效增氧等技术和工艺，推进养殖污水无害化处理和适度再利用。发展节水渔业、牧业，加强牧区草原节水，推广应用池塘工程化循环水技术、绿色高效养殖模式技术等。发挥灌溉农业优势，大力支持农业、渔业、水利协调、融合发展，提高养殖尾水灌溉利用率。(牵头单位：州农业农村局;参与单位：州科技局、自然资源局、林业和草原局、水利局)

## 5、推进农村生活节水

在实施农村集中供水、污水处理工程和保障饮用水安全基础上，加强农村生活用水设施及配套管网改造，推动计量收费。（牵头单位：州水利局；参与单位：州农业农村局、卫健委、发改委、财政局、住建局、科技局、市场监管局、生态环境局）

- 5.1 推进农村生活节水

根据《昌吉回族自治州“十四五”水利发展（水安全保障）规划》，“十四五”期间，推进农村生活节水，加强农村饮水工程运行管理，到2025年农村集中供水工程收费处数比例和水费收缴率均实现全覆盖。

（1）推进农村规模化供水工程建设，在健全合理水价水费机制的基础上，通过政府地方债、政策性银行贷款、吸引社会资本等方式，推进城乡供水一体化建设，扩大规模化供水覆盖范围。

（2）推进农村“厕所革命”，强化农村改厕技术支持与培训。（牵头单位：州卫健委；参与单位：州农业农村局、水利局、发改委、财政局、住建局、科技局、市场监管局、生态环境局）

（3）因地制宜，分类推进农村生活污水治理，加快排污管网建设，积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，鼓励采用生态处理工艺，引导村民树立节水意识，加强生活污水源头减量和尾水回收利用，不断提高农村污水处理水平，确保达标排放。（牵头单位：州农业农村局；参与单位：州发改委、财政局、住建局、科技局、市场监管局、生态环境局、卫健委、水利局）

- 5.2 农村生活污水治理

依据《昌吉州城镇市政基础设施建设“十四五”规划（2021-2025年）说明书》，加强小城镇建设管理。加快小城镇配套基础设施建设，着力解决好污水乱排等问题,到2025年建制镇生活污水处理设施实现全覆盖。合理规划小城镇公共厕所数量和布局,加快配建镇区公共厕所,到2025年实现建制镇公共厕所全覆盖。

- 5.3 水环境质量改善提升工程

依据《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》，农村污水处理设施建设工程：实施农村污水治理设施建设项目，涉及农村人居环境整治农村污水治理项目、小型污水处理站以及管网建设项目、农村厕所改造建设项目、三区分离建设项目、农村人居环境整治改造项目等农村污水处理设施建设工程项目。

- 5.4 防治农业农村污染

根据《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》，加强种植面源污染防控。采用合理的灌溉方式，减少入河（湖）水量和污染物。加强盐碱地改良，推进中低产田改造和高标准农田建设，实施节水灌溉、退地减水措施。加强水产健康养殖示范场建设，推广工厂化循环水养殖、池塘生态循环水养殖等水产养殖技术，实施水产养殖集约化、标准化改造，禁止肥水养鱼，敏感水体杜绝人工养鱼。制定实施农村生活污水治理规划，结合农村改水、改厕、改圈等，深入推进农村人居环境整治，探索农村生活垃圾源头分类减量试点。到2025年，农村生活污水治理率达到30%，农村生活垃圾治理率达到99%。

# 四  工业节水减排

## 6、推进工业节水改造

加快淘汰落后产能，大力推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术，对超过取水定额标准的企业分类分步限期实施节水改造。建立重点监控用水单位名录，推进企业实施全方位节水技术改造，重点监控企业要定期开展水平衡测试、用水审计及水效对标，月实际用水量超过月计划用水量50%以上，或者年实际用水量超过年计划用水总量30%以上的，必须开展水平衡测试，查找超量原因，制定节约用水方案和措施。至2025年，30%以上自治州重点用水企业水耗总量实现在线采集。（牵头单位：州工信局；参与单位：州发改委、水利局、科技局、住建局、自然资源局、市场监管局）

- 6.1 推进工业园区节水和工业企业节水改造

根据《昌吉回族自治州工业高质量发展“十四五”规划（送审稿）》、《昌吉回族自治州“十四五”水利发展（水安全保障）规划》，积极引进国内、国际先进节水技术，推动煤炭、电力、化工等高耗水行业节水工艺技术和设备改造升级。加强工业废水深度处理，支持建设废水“零”排放企业，树立一批行业“零”排放典型。项目的设计、施工、验收中做到“三同时”，进一步提高工业废水资源化利用率。

到2025年，昌吉州创建2家节水型园区（准东、高新区），创建、完成3家节水标杆园区（昌吉市、木垒县和玛纳斯县各1家）。

到2025年，30%以上重点用水企业水耗，总量实现在线采集，工业用水计量率达到 100%。

“十四五”期间树立一批行业“零”排放典型。

- 6.2 加强工业节水

依据《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》，加强工业节水。严格控制高污染、高耗水行业发展，构建节能节水式经济发展模式。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业积极实施节水技术改造。工业集聚区进行产业布局时，优先采取资源互补的方式，排放浓度低、易处理的企业排水经过处理后可以作为其它企业的生产用水，实现园区内的水资源循环利用。推动实施工业污染源全面达标排放。

## 7、推动高耗水行业节水增效

严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进工业企业向水资源条件允许的园区集中，实施节水管理和改造升级，采用差别水价以及树立节水标杆等措施，促进高耗水企业加强废水深度处理和达标再利用，对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目不予批准取水许可，未按期淘汰的，有关部门和地方政府要依法严格查处。（牵头单位：州工信局；参与单位：州发改委、水利局、自然资源局、生态环境局）

- 7.1 提升服务保障水平

根据《昌吉回族自治州工业高质量发展“十四五”规划（送审稿）》：

（1）加强水资源保障力度。加强计划用水定额用水管理，严格按照《重点工业行业取水指导指标》要求，加快淘汰园区内现有煤炭、电力、化工等高耗水企业达不到取水指标要求的落后产能。

（2）生态优先，绿色发展。严守生态保护底线，遵循“乌-昌-石”区域大气同防同治相关要求，严禁“三高”项目进昌吉，严格落实昌吉州主体功能区规划和“三线一单”，加大淘汰落后产能和节能减排力度，加快传统产业绿色化改造步伐，发展绿色循环低碳产业，努力做好“碳达峰、碳中和”工作。

- 7.2 推动传统高耗水行业改造升级

根据《新疆维吾尔自治区节水型社会建设“十四五”规划（征求意见稿）》要求，设定工业项目水耗准入门槛，按照《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》严格控制高耗水、高污染新建、改建、扩建项目，加快淘汰落后产能、工艺、技术和装备，对采用列入淘汰目录的项目不予批准取水许可。对取水工艺和设施落后、耗水量高、节水措施不力的企业，由水行政主管部门责令限期整改，逾期未整改的核减其取水量；对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目不予批准取水许可，未按期淘汰的，相关部门要依法严格查处。推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。到2025年，在火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等规模以上高耗水行业节水型企业建成率达95%以上。

- 7.3 严把用水效率关，严控水功能区限制纳污

《昌吉回族自治州“十四五”水利发展（水安全保障）规划》，严禁“三高”项目进昌吉，实施水资源消耗总量和强度双控，万元GDP用水量为273.5m3/万元，万元工业增加值用水量40.6m3/万元。

对全州入河排污口进行摸底调查和清理整顿，制定重要水源地保护措施，定期开展水质监测、扎实做好日常监管、形成长效管理机制，全部实现达标排放。全州9个工业集聚区工业污水全部实现一级A排放标准。重要江河湖泊水功能区水质达标率指标为100%，全州3条主要监测河流8个监测断面水质均达标，水质优良比例100%。

## 8、积极推行水循环梯级利用

推进现有企业和园区开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间用水系统集成优化。落实重点用水企业水效领跑者引领行动实施要求，组织工业企业积极申报国家及自治区水效领跑者，推动企业开展对标达标。（牵头单位：州工信局；参与单位：州发改委、水利局、住建局、自然资源局）

- 8.1 工业节水减排主要任务和目标

根据《昌吉回族自治州工业高质量发展“十四五”规划》、《昌吉回族自治州“十四五”水利发展（水安全保障）规划》。

（1）主要目标

到2025年，具有昌吉州特色、符合高质量发展要求的“15+4”现代产业体系初步形成，重点产业集群培育取得突破性进展，工业对全州经济增长的贡献不断提高，昌吉州在全疆经济高质量发展中的重要支撑作用不断凸显。

绿色发展成效突显。绿色发展成为工业高质量发展底色，绿色制造技术得到普遍应用，资源节约型与环境友好型工业发展成效凸显。到“十四五”末，万元用水量控制在下达指标内。

（2）主要任务—“推动绿色环保发展”

1）牢固树立绿色发展理念。

2）做好“碳达峰、碳中和”工作。

# 五  城镇节水降损

## 9、深入推进节水型城市建设

提高城市节水工作系统性，将节水措施落实到城市建设和管理各个环节，实现优水优用、循环循序利用。编制2021～2025年昌吉州城镇供水及节水实施计划，出台昌吉州城市节水用水管理制度，落实城市节水各项基础管理制度，推进城镇节水改造。结合海绵城市建设，提高雨（雪）水资源利用水平，制定促进再生水利用的鼓励支持政策，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施。自2020年起，具备再生水替换条件的城市杂用水要全部使用再生水，符合利用条件的工业用水、景观环境用水以及林业用水要优先使用再生水。（牵头单位：州住建局；参与单位：州发改委、工信局、水利局、财政局、自然资源局、生态环境局、商务局、科技局）

- 9.1 国家节水型城市考核标准

为进一步加强节水型城市建设工作的指导，规范国家节水型城市管理，切实提高城市用水效率、改善城市水环境，住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会以建城〔2018〕25号印发《国家节水型城市申报与考核办法》、《国家节水型城市考核标准》。该《标准》分基本条件、基础管理指标、技术考核指标、名词解释及指标计算公式4部分（详见该文件主要内容）。

## 10、大幅降低供水管网漏损

制定并实施供水管网改造建设实施方案，持续推进供水老旧管网改造，减少供水管网“跑冒滴漏”和“爆管”等情况的发生。加强公共供水系统运行监督管理，县（市）城镇供水主管部门要建立完善供水管网减损制度和管控体系，将公共供水管网漏损控制纳入城镇供水考核体系，通过“合同节水”等模式，引进社会力量，协同推进二次供水设施改造和专业化管理。完善计量设施校验及轮换制度，推进城镇供水管网分区计量管理。到2025年，城市供水管网远程自动化监测管理实施范围达到城区供水服务范围的50%。（牵头单位：州住建局；参与单位：州发改委、水利局、财政局、自然资源局）

- 10.1 昌吉州市政基础设施规划发展指标

依据《昌吉州城镇市政基础设施建设“十四五”规划（2021-2025年）说明书》，“十四五”期间昌吉州市政基础设施规划发展指标见表10.1-1。

| “十四五”期间昌吉州市政基础设施规划发展指标一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10.1-1 |  |  |  |  |
| 类别 | 指标 | 2020年 | 昌吉州 预期目标 | 自治区 预期目标 |
| 供水 | 公共供水普及率（%） | 100% | 100% |  |
|  | 城市供水管网漏损率（%） | 8.26% | 9%以内 | 9%以内 |
| 排水 | 城市生活污水集中收集率（%） | 76.36% | 85% | 98% |
|  | 城市再生水利用率（%） | 62% | ＞65% | ＞60% |
|  | 污泥无害化处置率（%） | 92% | ＞95% | 100% |
|  | 污泥资源化率（%） | 3% | ＞30% | ＞30% |
| 公园绿地 | 公园绿地服务半径覆盖率（%） | 85.97% | 86% |  |
|  | 人均公园绿地面积（㎡/人） | 14.77m2 | 不少于14m2 |  |
|  | 建成区绿地率（%） | 37.64% | 38%以上 |  |
|  | 建成区绿化覆盖率（%） | 41.99% | 43% |  |
| 智能化管理 | 市政基础设施管理平台覆盖率（%） | 平台正逐步推进过程中 | 100% | 100% |

- 10.2 城市供水系统规划

（1）城市供水工程规划目标与指标

依据《昌吉州城镇市政基础设施建设“十四五”规划（2021-2025年）说明书》，到2025年，城市水系统体系化建设的设施体系和工作机制基本形成，城市水资源供给、水环境治理和水安全保障能力明显提升，市政供水管网与绿化管网的分离,智慧供水互联互通，智慧供水在提升城镇供水安全治理体系和治理能力方面发挥明显作用，城镇供水安全治理体系和治理能力显著提高,达标率达到78%以上，县城集中供水水源地保护区清理整治达标率达到85%以上；全面巩固城镇供水安全保障成果。推动节水城市的创建，推动单位企业综合节水工作及节水城市的创建。

1）推进城市供水智慧化管理。

2）确保政府投入力度。

3）加强节水管理。

4）加强二次供水管理。

5）完善价格机制，实行阶梯价格制度。

6）改善夏季居民用水供需矛盾。

## 11、深入开展公共领域节水

- 11.1 深入开展公共领域节水

园林绿化宜选用适合本地区的节水耐旱植被，采用高效节水灌溉方式，建立和完善绿化用水计量管理、定额管理。大力推广绿色建筑，新建公共建筑必须安装节水器具，单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应当安装建筑中水设施，鼓励引导居民小区中水利用。推动城镇居民家庭节水，普及推广使用节水型用水器具，鼓励对生活节水用具主动进行水效标识。以政府机关、事业单位、学校、医院等公共机构为重点，开展“节水六进”行动，即“节水行动进机关、进单位、进校园、进企业、进社区、进家庭”。推进节水型居民小区建设，到2025年，全州各居民小区全部完成达标建设。（牵头单位：州住建局；参与单位：州发改委、水利局、教育局、市场监督管理局、财政局）

- 11.2 推动公共机构节水型单位建设

2025年，州直及各县（市、园区）公共机构节水型单位建成率100%。开展节水型学校建设，将节水教育纳入学校德育教育，树立节水理念，建筑面积1万平方米以上或年用水量超过20万立方米的学校全部创建节水型校园。（牵头单位：州机关事务管理局；参与单位：州发改委、水利局、教育局、市场监督管理局、财政局）

## 12、严控高耗水服务业用水

从严控制洗浴、洗车、高尔夫球场、人工滑雪场、洗涤、宾馆等行业用水定额，加强洗车、高尔夫球场、人工滑雪场等特种行业用水计量监督管理，严格取水许可审批，要求其使用节水器具和产品，推广循环用水技术、设备与工艺，在安全合理的前提下，优先利用再生水。昌吉市率先开展高耗水服务业用水控制，形成一套可复制、可推广的管理体制，带动全州高耗水服务业节水。（牵头单位：水利局；参与单位：发改委、住建局、商务局）

- 12.1 严控高耗水服务业用水

根据《昌吉回族自治州“十四五”水利发展（水安全保障）规划》，“十三五”期间，昌吉州加强用水监督管理，落实“三张清单”管理制度，将45个大中型灌区、11个公共供水机构、165个工业企业、49个服务业纳入自治区重点用水户清单名录，强化取水许可、计划用水、实际用水清单的监督管理工作，促进水资源管理精细化。

- 12.2 城市园林绿化建设

依据《昌吉州城镇市政基础设施建设“十四五”规划（2021-2025年）说明书》，“绿地系统规划”：

- 城镇园林城市建设提质增量进一步加强。

- 城市供水系统发展趋势研判，为深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针，进一步落实中央城市工作会议精神，十四五期间重点：

1）统筹推动城市水系统体系化建设，系统治理城市水问题，美化城市人居环境。

2）推动节水城市的创建，推动单位企业综合节水工作。

3）实现城市水系统健康循环，逐步搭建信息化平台，形成智慧水务供水模式、保障人民美好生活。

（3）规划任务及措施——规划至2025年，城市人均公园绿地面积15平方米，城市新建园林绿地面积为308.51公顷。重点工程中规划昌吉市、呼图壁县、阜康市、奇台县、吉木萨尔县绿地改造项目。

- 12.3 节水护水行动

在《新疆维吾尔自治区公共机构节约能源资源“十四五”规划（征求意见稿）》的“节水护水行动”中也提出“开展供水管网、绿化灌溉系统等节水诊断，推动水资源节约集约利用，鼓励采用合同节水管理模式实施节水改造，全面推广节水型器具，新建建筑节水器具使用率实现100%”。

# 六  开源增供保障

## 13、鼓励使用非常规水源

- 13.1 强制推动再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。（牵头单位：州水利局；参与单位：州发改委、住建局、工信局、自然资源局、农业农村局、气象局）

- 13.2 提高污水再生利用建设和改造，鼓励构建城镇良性水循环系统，建立独立的再生水供水管网，新建工业企业优先利用中水，城市生态景观、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗和建筑施工优先使用中水，生态用水优先使用非常规水，具备使用非常规水条件但未充分利用的建设项目不得批准其新增取水许可。（牵头单位：住建局；参与单位：州发改委、水利局、工信局、自然资源局、农业农村局、气象局）

13.3 城市排水系统规划

（1）城市再生水利用水平

依据《昌吉州城镇市政基础设施建设“十四五”规划（2021-2025年）说明书》，昌吉州“十三五”期间再生水利用率达到62%，再生水基本用于生态绿化及热电联产企业回用；含水率60%的污泥日产生256.9T，污泥无害化处置率为92%，污泥污泥多用于卫生填埋，少量堆肥处理，污泥资源化率3%。

昌吉州再生水利用水平得益于再生水水库工程建设，现状再生水利用率达到62%，再生水用量7.57万m³/d。

根据《关于加强城镇污水再生利用工作的指导意见》新政办发[2019]119号文，到2025年，全疆城镇污水再利用率达到30%以上。目前昌吉州再生水利用率已达标，在此基础上，继续保护和利用好现有水资源，争取在十四五期末再提升3.0%，达到65%。

（2）城市排水系统发展趋势研判

1）随着以水定城的政策实施，污水市场空间将助推城市发展，污水处理市场将持续扩大。

2）需加速布局智慧水务体系。

3）行业区域整合度将提升，可更好的衔接乌、昌、石都市圈发展。

4）顺应发展趋势，需尽快建立健全污水处理、再生水利用及污泥处置管理制度。

（3）城市排水系统规划目标

见表13.3-2。

| “十四五”期间昌吉州城镇市政基础设施建设规划发展指标一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表13.3-2 |  |  |  |
| 指标体系 | 现状 | 规划 | 自治区 |
| 城市生活污水集中收集率（%） | 76.36 | 85 | 98 |
| 城市再生水利用率（%） | 62 | 65 | ＞60 |
| 污泥无害化处置率（%） | 92 | ＞95 | 100 |
| 污泥资源化率（%） | 3 | 30 | ＞30 |
| 内涝积水最大退水时间（h） | 1h | 重要地区不超过0.5小时 |  |

（4）城市排水系统措施建议

1）推进生活污水收集处理设施改造和建设

2）健全排水管理长效机制

3）完善激励支持政策

- 13.4 完善污水处理厂配套管网

根据《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》，加快推进污水处理设施配套管网建设以及老旧管网改造，完善全州各县市城中村和城乡结合部污水截留、收集。到2025年，基本建成比较完善的覆盖城镇截污管网体系，进一步提高城镇生活污水集中收集率。提升城镇生活污水处理设施治污效能，新建城镇生活污水处理厂出水必须达到一级A标准。城镇污水处理厂事先对拟接入工业污水开展评估，明确接管标准，减轻对污水处理设施的冲击，降低风险，确保稳定达标排放。加快推进昌吉市城北污水处理厂调试运行，推进各县市污水处理厂配套管网工程建设，不断提高污水集中处理率和中水回用率。提高工业废水处理能力。

# 七  严格总量和强度双控，强化节水监管

## 14、强化用水指标刚性约束

健全州、县、乡三级行政区域用水总量、用水强度控制指标体系，强化节水约束性指标管理，科学制定用水计划，工业企业、服务业用水严格执行自治区和行业先进用水定额标准。根据昌吉州主体功能区规划，实施差别化管控措施，对优化发展区域（昌吉市、呼图壁县、玛纳斯县、高新区、农业园区），充分发挥已建工程效益，实施配套延伸调水输水工程。（牵头单位：州水利局；参与单位：州发改委、工信局、自然资源局、住建局、农业农村局、商务局、市场监管局、气象局、水文局）

- 14.1 深入推进水资源消耗总量和强度双控行动

按照自治区下达的昌吉州用水总量控制指标，结合昌吉州实际情况，对昌吉州各行政单位的用水总量控制指标进行了分解，最终确定昌吉州2025年用水总量指标是24.26亿m3，其中地表水16.06亿m3、地下水7.64亿m3、其他水源0.53亿m3。

- 14.2 加强水资源监管

根据《昌吉回族自治州“十四五”水利发展（水安全保障）规划》，“十四五”期间，坚持“节水优先”，落实昌吉州节水行动实施方案，按照“把水资源作为最大的刚性约束”的要求，强化水资源监管。

推进规模以上地表水取水口监测全覆盖、重点取水口监测，完善地下水监测网络，2025年重点取用水户计量合格率达到80%。

- 14.3 构建水资源承载能力预警体系

“十四五”期间，建立强化源头防控机制，加强各类风险源排查，科学评估昌吉州各县（市）水资源安全风险，建立完善水安全风险识别和监测预警体系，完善水资源风险监测与预警机制、水生态环境风险防控机制、水资源风险事件应急响应机制等。

- 14.4 严格地下水管控

严格落实《地下水管理条例》，国民经济和社会发展规划以及国土空间规划等相关规划的编制、重大建设项目的布局，应当与地下水资源条件和地下水保护要求相适应，并进行科学论证。新建、改建、扩建地下水取水工程，应当同时安装计量设施。落实地下水用水总量控制和地下水水位管控目标，遵守取水总量控制和定额管理要求，加强节水型社会建设，降低用水消耗，持续加大水行政处罚力度，逐步恢复水生态环境。

“十四五”期间，昌吉州严格执行地下水水量和水位双控制，强化地下水资源开发利用管理。通过加强农业、工业等各领域节水，优化城镇发展和产业布局，实行有利于地下水限采的水价政策，严格限采禁采范围，采取“井电双控”计量设施提升改造、退地减水、灌区节水改造、高效节水工程、人工回补等措施，压减地下水超采量，逐步实现地下水采补平衡。其中井电双控提升改造和禁采区机电井关停已列入自治区地下水超采治理实施方案。

- 14.5 加强水生态保护与修复

根据《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》，针对水量减少、水系不连通、水生态功能下降等问题，强化源头控制、系统保护、综合治理。以流域为单元，从上游到下游，从山上到山下，采取水源地保护、水量调度、生态补水、污染源控制等措施，结合河道清淤与防洪工程建设，统筹推进流域水环境综合整治，提升重要水源地和江河湖泊生态功能。加强超采区治理，以地下水资源开发能力为基础，制定并落实超采区治理方案，全面规划，综合防治，通过控采限量、机井封闭、高效节水、水源置换、调整种植结构、退减灌溉面积、人工回补等系列措施，治理修复超采区生态环境，遏制地下水下降趋势。“十四五”期间，压减地下水开采量1.66亿m3。

昌吉州各县市区在“十四五”期间投入“总量强度双控”、科技节水的项目见附表5，总投资5.49亿元。

## 15、强化用水全过程管理

贯彻落实国家重大规划水资源论证管理办法，严格落实规划和建设项目水资源论证制度，落实用水统计调查制度。编制昌吉州地表水、地下水资源评价报告，严格执行取水许可和计划用水制度。加强对重点用水户、特殊用水行业的用水过程监督管理，全面执行计划用水。推动年用水量20万m3以上企业开展管网漏损自查，对漏损供水管网进行升级改造。（牵头单位：州水利局；参与单位：州发改委、教育局、工信局、自然资源局、住建局、交通局、农业农村局、商务局、机关事务管理局、统计局）

- 15.1 加强前期工作

做好昌吉州重要流域综合规划、《地下水资源开发利用与保护规划报告》、《水资源综合规划》、《地下水超采区划定报告》编制或修编工作，结合昌吉州资源性缺水问题，持续推进区域水资源配置，强化用水全过程管理，完善节水等一系列水利专项规划。

- 15.2 严格实行计划用水和定额管理

全面落实《新疆用水总量控制方案》、《新疆维吾尔自治区节水行动实施方案》和《昌吉州节水行动实施方案》，按照昌吉州用水总量控制和定额管理相结合的要求，重点抓好农业、工业、城镇节水，推进节水型社会建设。

- 15.3 严格水资源论证和节水评价制度

严格水资源论证，各级工业（产业）园区编制规划水资源论证，同时开展规划和建设项目节水评价，规范取水设施计量设备、节水设施、取退水影响等关键环节验收，依法规范建设项目水资源论证制度。

# 八  深化体制机制改革

## （一）政策制度推动

## 16、推进节水型社会建设

以县域为单元，全面开展节水型社会达标建设，到2025年全州县域完成达标创建。准东开发区根据职能同步推进。（牵头单位：州水利局；参与单位：州教育局、工信局、住建局、机关事务管理局、农业农村局、财政局）

- 16.1 昌吉州节水载体建设情况及规划

针对昌吉州规划指标中“达到县域节水型社会评价标准比例（%）”进行现状调查成果和规划成果，规划到2025年昌吉州七个县域节水型社会评价标准全部达标。

## 17、建立节水制度体系

落实国家及自治区节水标准，规范和约束用水行为，推动各行业向高标准对标，向国内、国际先进标准对标，加大节水标准贯彻落实力度，按国家和自治区要求做好农业、工业、城镇及非常规水利用等各方面节水标准的转化工作。逐步建立节水标准实时跟踪、评估和监督机制。（牵头单位：州发改委；参与单位：州水利局、工信局、自然资源局、住建局、农业农村局、市场监管局、机关事务管理局）

- 17.1 推进节水制度建设

根据《昌吉回族自治州“十四五”水利发展（水安全保障）规划》，坚持以水定地、以水定需，推动建立兵地协调统一的节水法规制度体系。推进农业用水精准补贴制度。建立农业节水奖励机制，增强节约用水的内生动力。

## 18、严格执行用水定额

规范农业灌溉用水定额管理，执行国家、自治区和行业用水定额标准。落实节水评价技术要求，开展水资源开发利用建设项目节水评价工作，从源头上把好节水关。（牵头单位：州水利局；参与单位：州住建局、发改委、自然资源局、工信局、农业农村局）

- 18.1 强化定额标准监管

根据《昌吉回族自治州“十四五”水利发展（水安全保障）规划》，规范农业灌溉用水定额管理，执行国家、自治区和行业用水定额标准，严格定额标准在建设项目水资源论证、取水许可审批、节水评价、取（用）水计划下达、超定额（计划）加价水资源费（水费）收取、节水型载体创建以及节约用水监督管理等工作方面的应用。

## 19、加强用水计量统计

推进取用水计量统计，完善农业用水计量设施，配备工业及服务业取用水计量器具，加强水利部门对农业、工业、生活、生态环境补水四类用水户涉水信息管理。地表水取水计量管理、地下水“井电双控”计量设施实现信息化管理和在线监测，全州用水总量和农业灌溉用水监测预警机制基本建立，对全州556个地表水国有计量点、35条河流入河口测量断面，制定明渠计量智能监测管理技术规范并进行升级改造，确保地表水精确计量和监测控制。强化农村饮水安全计量管理，对全州农村饮用水水源地、水厂、供水节点、管道和用户计量表进行普查，纳入水利信息化监管体系，实现“千吨万人”农村水厂的州级监管，保障农村饮水安全运行管理。（牵头单位：州水利局；参与单位：州工信局、住建局、农业农村局、商务局、市场监管局、统计局、水文局、国网昌吉供电公司）

## （二）创新市场机制

## 20、加快推进水价改革

全面推进农业水价综合改革，基本建立“国有水利工程供水价格+末级渠系维护费”的终端水价形成机制。积极推行超定额累进加价制度，建立健全城镇供水价格形成机制和动态调整机制，严格落实城镇非居民用水超定额累进加价制度和居民用水阶梯水价制度，在准东经济技术开发区开展非居民用水超定额、超计划累进加价制度试点。全面建立农业初始水权制度，加强水权交易监管，规范交易平台建设和运营，推行节水量跨区域、跨行业转让。（牵头单位：州发改委；参与单位：州水利局、工信局、财政局、自然资源局、住建局、农业农村局）

## 21、严格落实水资源税政策

落实水资源税改革政策措施，确保水资源税差别化税（费）率政策贯彻执行，充分利用税收杠杆，发挥税收刚性作用，加强水资源税（费）征管。（牵头单位：州财政局；参与单位：州发改委、水利局、住建局、税务局）

## 22、推动合同节水管理

创新节水服务模式，在公共机构、公共建筑、高耗水工业、高耗水服务业、农业灌溉、供水管网漏损控制等领域，引导和推动合同节水管理，建设合同节水管理试点示范工程。到2025，各县（市、园区）至少有1家以上“合同节水型学校（医院）”。（牵头单位：州水利局；参与单位：州发改委、工信局、住建局、农业农村局、商务局、市场监管局、机关事务管理局、教育局、卫健委）

# 九  保障措施

## （一）加强组织领导

加强党委和政府对节水工作的领导和组织，统筹推动节水工作，成立由政府主要领导为组长的节约用水工作协调机制（见已经审批的《昌吉州全面推进节水行动工作领导小组》、《昌吉州节水行动实施方案任务清单》），研究解决重大问题。各县市人民政府、园区管委会是节水工作的责任主体，对本辖区节水工作负总责，成立相应机构，制定县、市、园区节水行动实施方案，要明确职责分工、细化年度目标任务，抓好各项措施落实，确保节水行动各项任务完成。（州发展改革委、水利局、科技局、工业和信息化局、财政局、自然资源局、生态环境局、住房城乡建设局、农业农村局、市场监督管理局、机关事务管理局等部门按职责分工共同推进）

## （二）保障资金投入

积极发挥财政职能作用，重点支持地下水超采区综合治理、水资源节约保护、节水标准修定、节水宣传教育等，落实节水产业发展的价格、投资、融资等政策，落实节水税收优惠政策，充分发挥税收优惠政策在节水技术研发、企业节水、水资源保护和再利用等方面的支持作用。（牵头单位：州财政局、人民银行、州发展改革委按职责分工负责；参与单位：州工业和信息化局、自然资源局、住房城乡建设局、水利局、农业农村局、税务局）

## （三）拓展融资模式

落实金融和社会资本进入节水领域的相关政策，拓宽投融资渠道，积极发挥银行等金融机构作用，依法合规支持合同节水、节水工程建设、节水技术改造和非常规水利用等项目。鼓励和引导社会资本参与有一定收益的节水项目建设和运营。鼓励金融机构对符合贷款条件的节水项目优先给予支持。（牵头单位：州财政局、人民银行、州发展改革委按职责分工负责；参与单位：州工业和信息化局、自然资源局、住房城乡建设局、水利局、农业农村局、税务局）

## （四）实施综合考评

完善监督考核工作机制，建立节水目标责任制，将水资源节约的主要指标纳入各级领导班子和领导干部综合（绩效）考核指标，作为最严格水资源管理考核的重要内容之一。（牵头单位：州水利局；参与单位：州发展改革委、工业和信息化局、司法局、住房城乡建设局、农业农村局、统计局、机关事务管理局）

（1）节水目标任务

根据《昌吉回族自治州“十四五”水利发展（水安全保障）规划》：节水管理成效显著，水资源利用效率和效益大幅提升。严格总量和强度双控，强化用水指标刚性约束、严格用水全过程管理。优化农业种植结构，推广畜牧渔业节水方式，推进农村生活节水。积极推行水循环梯级利用。推进工业节水改造，推动高耗水行业节水增效。深入推进节水型城市建设，大幅降低供水管网漏损，深入开展公共领域节水，严控高耗水服务业用水，鼓励使用非常规水源。以县域为单元，全面开展节水型社会达标建设，带动全州县域节水型社会全面发展。到2025年，用水总量控制在24.26亿m3以内，农业灌溉、城镇和工业用水计量率达到100%，农田灌溉水有效利用系数提高至0.67。

（2）最严格水资源管理制度全面落实

一是建立健全考核机制。昌吉州印发考核办法、成立领导小组、明确考核评分细则，构建起横向覆盖州直主要部门，纵向联系各县（市）和用水单位的责任分工体系；每年下达考核工作方案，逐项逐级分解落实责任，强化协调配合、形成工作合力；通过完善考核机制，持续强化水资源管理“三条红线”刚性约束。二是严控用水总量。根据昌吉州主体功能区规划和水资源承载能力，优化产业结构，实行最严格水资源管理考核制度，促进水资源合理开发利用和节约保护，保障经济社会可持续发展。

（3）加强监管制度和标准体系建设

水资源管理方面，健全“总量+定额+清单”的水资源刚性约束制度、水资源监测计量和监督考核机制、水资源管理方面节水评价等制度。

（4）推进节水制度建设

坚持以水定地、以水定需，推动建立兵地协调统一的节水法规制度体系。推进农业用水精准补贴制度。建立农业节水奖励机制，增强节约用水的内生动力。

## （五）提升节水意识，加强节水宣传

充分利用各类媒体，加强节水和洁水宣传，普及节水知识和技能，推广使用节水产品。将节约用水教育纳入国民素质教育和中小学、高校教育活动，提高全民节水意识和水资源保护意识。（牵头单位： 州教育局、水利局按职责分工负责；参与单位：州发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部、机关事务管理局）

# 十  节水设施建设及节水效果评价

## （一）重点工程及投资

根据《昌吉州节水行动方案》、各县市区节水行动方案以及州级各部门相关“十三四五”规划，包括农业节水、工业节水规划、城镇节水、开源增供、科技节水、节水能力等，结合本次规划目标任务要求，整理规划项目6大类24个小类224个项目，总投资104.20亿元，见附表1～附表7。

## （二）实施效果评价

采取定性与定量相结合的方法，对方案实施后可达到的经济效益、社会效益和生态与环境效益进行分析。对于各类指标，要说明现状、2019-2025年的情况，并进行列表对比分析。

经济效益包括节水及减污两方面。社会效益包括促进新农村建设、促进经济增长方式转变、促进社会和谐稳定、促进节水意识提高等方面的影响。生态与环境效益包括通过减少取水量、排污量以及建设治污工程等对改善生态与环境的影响，对提高水资源和水环境承载能力、促进水资源可持续利用等方面的影响。

本规划主要包括农业节水工程、工业节水工程、城镇节水工程、开源增供工程、科技创新工程、节水能力工程等建设内容，其直接效益主要有节水效益、环境效益及其他综合效益。

1、节水效益

农业是用水大户，按照节约生产用水思路，规划通过加种植结构调整、高标准农田建设（含高效节水灌溉）、灌区续建配套与节水改造、灌区病险水闸渠系建筑物除险加固、农村供水工程、灌区引调水工程、农村生活污水处理回用工程等，共计建设79项目、投资42.07亿元；通过农业节水工程的实施，灌溉水利用系数由现状年的0.65提升至0.67，实现年节水量0.635亿m³（按照2025年农业规划需用水量20.6385亿m3，净需水量乘以0.67，为13.83亿m3，净需水量除以现状年灌溉水利用系数0.65，毛需水量为21.27亿m3，则毛需水量相减，得出节水量为0.635亿m3）。

规划通过节水型工业园区、节水型企业建设、推进工业企业节水改造、新增用水计量设施和引调水工程加强用水管理，加大企业、居民生活、矿井疏干水的处理回用，中水可用工业、企业于内部水循环利用及厂区绿化，居民生活中水可用于绿化及冲厕等用水，替换优质水量。

2、环境效益

节水规划的实施，提高了三次产业的用水效率，有效减少用水浪费，且可将地下水位控制在合理区间，提高耕地质量；工业园区实现近零排放，工业企业中水回用大大减少污水排放，保护水系、水网、水源地的水质，提高各水功能区水质达标率；各市镇建成一批污水处理厂、分布式节水治污回用工程，加大雨水利用，有效提升非常规水资源的利用量，实现供水结构的调整，进一步提高生态用水，实现生态与资源协调、人与自然和谐，实现生态保护和高质量发展创造条件。

3、其他效益

规划期内水资源的高效利用是保障经济社会高质量发展的前提。规划实施可强化最严格水资源管理制度的执行、提高非常规水资源的利用率，提高生产、生活用水保证率，有力推进节水型社会建设进程，保障区域经济社会可持续发展，对确保粮食增产、社会稳定、民族团结进步、经济繁荣发展意义重大。