（A类）

昌吉回族自治州住房和城乡建设局

昌州建函〔2023〕34号                    签发人：吴涤

对自治州十六届人大二次会议

农林水牧类第27号建议的答复函

马巨明代表：

您提出的农林水牧类第27号《关于加强昌吉市再生水循环利用的建议》已收悉，经研究办理，现答复如下：

- 为贯彻落实《自治区关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施方案》《自治区水污染防治工作方案》，按照建设资源节约型、环境友好型社会的总体要求，加强再生水利用设施建设和运营管理，进一步提高城镇污水再生利用水平，结合自治州工作实际，州住建局会同生态环保局、发展改革委员会研究制定了《昌吉回族自治州城镇污水处理提质增效行动实施方案（2020-2021）》。目前昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、吉木萨尔县、奇台县、木垒县均已达国家一级A排放标准，目前城镇生活污水集中处理率达到99%以上。

- 近年来，全州各县市高度重视再生水利用设施建设，积极筹措资金实施再生水利用建设项目将再生水用于绿化灌溉、道路清洗、工业生产已经生态景观用水等方面。2018年玛纳斯县在全州率先实现城镇污水再生利用，城镇污水处理后进入皇公地中水水库，库容450万m³，用于北部沙漠生态植被和碳汇林基地水资源补给；昌吉市目前城镇再生水用于华电企业做为冷却水回用，2020年实施11.3公里中水管线建设项目，将生活污水、商业废水处理后用于沿线道路绿化灌溉，为改善城市人居环境起到积极的推进作用；呼图壁县建成城镇尾水利用工程10公里管网及95万m³盐池湾蓄水池建设项目，用于沿线绿化和荒漠灌溉；阜西污水处理厂完成1.98公里尾水管道建设，用于煤电公司工业冷却用水，项目2019年5月底完成；奇台县2018年完成尾水管线建设，处理后的城市生活污水进入八户地水库，用于万亩春林场、林业局海市蜃楼生态园和电力公司等；吉木萨尔县完成120万方中水水库建设工作，用于荒漠绿化；木垒县城乡园区一体化污处理系统建设项目于2017年5月开工建设，目前41万m³尾水库已投入运营，再生水用于下游苗木灌溉。

- 目前昌吉市住建局正在按照《昌吉市城市总体规划(2022年-2030年)》委托新疆城乡规划设计研究院编制《昌吉市排水及再生水利用专规划（2021年-2030年）》，计划于2023年10月份完成编制工作。中水管网建设由头屯河沿线、吐鲁番路（滨河西路-世纪大道路）、世纪大道（吐鲁番路-滨河南路）、滨河路（世纪大道-西外环路）、长安路（吐鲁番路-塔城路）、南外环（东外环-西外环）及北外环和东外环交叉口西南角与农业园区合建1#系泵站、南公园西路与滨河西路交叉口西北角（工业遗址公国内）修建2#泵站已建设完毕，目前今年计划完成1.5万/天提升泵站一座，建设10公里中水管线分别是北外环（东外环-西外环）、西外环（北二路-乌伊路）路段；通过两座泵站加压后通过东外环现状中水管线引入新建的吐鲁番路、世纪大道、滨河路、长安路中水管线，用于头屯河景观带、滨湖河世纪园、塔城路带状公园、森林公园、石河子路、吐鲁番路、长宁路、西外环路、世纪大道绿化用水。后续待中央补助资金或者地债资金到位后，逐步完善各支网建设计划3-5年内中水利用覆盖全市道路两侧及广场、公园、景观。

- 昌吉市第二污水处理厂通过东外环现状中水管线引入新建的吐鲁番路、世纪大道、滨河路、长安路中水管线，用于头屯河景观带、滨湖河世纪园、塔城路带状公园、森林公园、石河子路、吐鲁番路、长宁路、西外环路、世纪大道绿化用水。华电工业用水及农业园区道路绿化浇灌用水。昌吉市城北污水处理厂预计2023年6月底正式投入使用，通过宁边路截流主线分流水量，在北部荒漠修建蓄水量110万立方米蓄水池一座，用来储存城北污水处理厂冬季产生的中水。垃圾焚烧厂冷却用水，城北污水处理厂的中水将做到冬储夏灌，全部用于沿线绿化、防护林及北部荒漠生态绿化。

下一步我们将继续督促指导各县市住建局全面加强和改进城镇污水再生利用工作，进一步提高城镇污水再生利用水平，促进水环境全面改善，推进水资源节约和可持续发展，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。

感谢您对此项工作的关注，欢迎您对昌吉州住房和城乡建设工作提出更多宝贵意见。

分管州领导签字：

昌吉州住房和城乡建设局

2023年4月24日

联系单位：昌吉州住房和城乡建设局

- 联 系 人：周 阳    联系电话：2345958

抄送：州人大常委会办公室，州政府办公室；存档。

昌吉回族自治州住房和城乡建设局 2023年4月24日印发