2016年燃煤锅炉集中整治实施方案

各县市、园区环保局：

为改善大气环境质量和城市人居环境，根据《自治州“蓝天行动”计划2016年度实施方案》，为进一步推动昌吉州燃煤锅炉污染治理力度，切实改善地区环境质量，特制定本工作方案。现印发给你们，请认真贯彻执行。

—、治理目标

通过实施集中供热替代、清洁能源替代，建设脱硫、脱硝除尘设施等措施，实现现有锅炉达标排放。其中乌鲁木齐大气联防联控区域昌吉市（包括昌吉高新区和昌吉农业园区）、阜康市的锅炉排放达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)特别排放限值，其它县市锅炉排放达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)规定的排放标准。

二、编制依据

1.《中华人民共和国大气污染防治法》

2. 国务院《大气污染防治行动计划》

3.《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》

4. 《昌吉州“蓝天行动”计划实施意见》（2014-2016年）

5. 《自治州“蓝天行动”计划2016年度实施方案》

6. 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)

三、治理要求

根据昌吉州各县市、园区供热规划、供热现状，结合工业锅炉规模、布局、建设运行情况分类进行，具体治理要求如下：

（一）可实现集中供热替代停用的锅炉，首先选择集中供热替代方式。规模在20吨以上的锅炉，对烟囱实施爆破；规模在20吨以下的锅炉，实施拆除。2016年实现集中供热替代及拆除燃煤锅炉140台，共计587蒸吨/小时。

（二）不能实现集中供热替代，可采用实施清洁能源替代的燃煤锅炉，实施清洁能源替代，清洁能源类型包括天然气、电、新能源、洁净煤等。2016年实现清洁能源替代燃煤锅炉22台。

（三）不能实现集中供热替代和清洁能源替代的燃煤锅炉，建设脱硫、脱硝及除尘设施，实现达标排放。2016年完成工业燃煤锅炉污染治理72台。

四、保障措施

（一）强化任务落实。通过实施“蓝天行动”计划，推进锅炉污染治理。各企业是污染治理的主体，各县市环保局具体负责推进治理项目的实施，严格按整治要求、完成时限、工作要求制定相应的整治措施。

（二）加强环境执法。按照新修订《中华人民共和国环境保护法》和《大气污染防治法》要求，强化超标锅炉执法力度，通过按日处罚，企业限产等强力手段督促各企业完成治理任务。

（三）加大督查考核。将各工业园区集中供热设施建设纳入自治州绩效考评内容，各锅炉治理项目纳入2016年“蓝天行动”计划方案，做为“蓝天行动”计划重点考核指标，通过督查考核有力推动政府加大集中供热设施建设力度。

附件：

1. 燃煤锅炉集中整治按月推进表

2. 昌吉州燃煤锅炉集中整治项目表

昌吉回族自治州环境保护局

2016年5月25日

附件1

燃煤锅炉集中整治按月推进表

| 完成时限 | 关停拆除锅炉（台） | 清洁能源替代锅炉（台） | 建设环保设施治理确保达标排放锅炉（台） | 合计（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年5月 | 23 | 0 | 11 | 34 |
| 2016年6月 | 24 | 7 | 0 | 31 |
| 2016年7月 | 23 | 4 | 17 | 44 |
| 2016年8月 | 40 | 1 | 3 | 44 |
| 2016年9月 | 15 | 0 | 2 | 17 |
| 2016年10月 | 5 | 8 | 19 | 32 |
| 2016年11月 | 10 | 2 | 20 | 32 |
| 合计（台） | 140 | 22 | 72 | 234 |

附件2

昌吉州燃煤锅炉集中整治项目表

| 县市 （园区） | 序号 | 项目名称 | 治理工程和要求 | 完成时限 | 责任人 | 具体 负责人 | 监管部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木垒县 | 1 | 木垒县一校锅炉关停项目 | 关停4吨锅炉1台 | 2016年8月 | 吾尔肯 | 梁晓忠 | 州住建局 |  |
| 奇台县 | 2 | 新疆第一窖古城酒业有限责任公司锅炉污染治理项目 | 2台4吨锅炉进行脱硫、除尘改造，实现达标排放 | 2016年11月 | 张建斌 | 张 煜 | 州环保局 |  |
| 奇台县 | 3 | 新疆奇台八一面粉有限责任公司锅炉污染治理项目 | 1台1.3吨工业锅炉污染治理或者搬迁 | 2016年11月 | 张建斌 | 张 煜 | 州环保局 |  |
| 奇台县 | 4 | 奇台县索尔新型节能建材有限公司锅炉污染治理项目 | 1台6吨锅炉进行脱硫、除尘改造，实现达标排放 | 2016年7月 | 张建斌 | 张 煜 | 州环保局 |  |
| 奇台县 | 5 | 奇台县万盛热力有限责任公司锅炉关停项目 | 停用20吨、10吨燃煤锅炉各1台 | 2016年11月 | 张建斌 | 伊力哈木 | 州住建局 |  |
| 奇台县 | 6 | 奇台县宏达供热有限责任公司锅炉关停项目 | 停用10吨、10吨燃煤锅炉各1台 | 2016年11月 | 张建斌 | 伊力哈木 | 州住建局 |  |
| 奇台县 | 7 | 奇台县蓝康供热站锅炉关停项目 | 停用20吨、10吨燃煤锅炉各1台 | 2016年11月 | 张建斌 | 伊力哈木 | 州住建局 |  |
| 奇台县 | 8 | 奇台县众馨供热站锅炉关停项目 | 停用10吨、10吨、6吨燃煤锅炉各1台 | 2016年11月 | 张建斌 | 伊力哈木 | 州住建局 |  |
| 奇台县 | 9 | 昌吉州奇台汽车站（供热站）锅炉关停项目 | 关停20吨、10吨、6吨燃煤锅炉各1台 | 2016年6月 | 张建斌 | 伊力哈木 | 州住建局 |  |
| 奇台县 | 10 | 奇台县振兴供热站锅炉关停项目 | 关停10吨、6吨燃煤锅炉各1台 | 2016年6月 | 张建斌 | 伊力哈木 | 州住建局 |  |
| 吉木萨尔县 | 11 | 昌吉天润热力有限公司脱硫、除尘项目 | 对现有100吨、40吨锅炉各1台进行脱硫、除尘改造 | 2016年10月 | 王 燕 | 梁晓川 | 州环保局 |  |
| 吉木萨尔县 | 12 | 吉木萨尔县庭州热力有限责任公司脱硫、除尘项目 | 对现有65吨、65吨锅炉各1台进行脱硫、除尘改造 | 2016年10月 | 王 燕 | 梁晓川 | 州环保局 |  |
| 吉木萨尔县 | 13 | 吉木萨尔县鸿顺热力有限公司脱硫、除尘项目 | 对现有30吨、20吨、10吨锅炉各1台进行脱硫、除尘改造 | 2016年10月 | 王 燕 | 梁晓川 | 州环保局 |  |
| 吉木萨尔县 | 14 | 吉木萨尔县宏达热力公司脱硫、除尘项目 | 对现有40吨、20吨锅炉各1台锅炉进行脱硫、除尘改造 | 2016年10月 | 王 燕 | 梁晓川 | 州环保局 |  |
| 吉木萨尔县 | 15 | 吉木萨尔县天山娇子食品有限责任公司锅炉污染治理项目 | 2台共1.5吨锅炉实施清洁能源替代或实施热源替代 | 2016年7月 | 王 燕 | 梁晓川 | 州环保局 |  |
| 吉木萨尔县 | 16 | 吉木萨尔县庆华化工有限公司锅炉污染治理项目 | 1台15吨锅炉实施清洁能源替代或实施热源替代 | 2016年7月 | 王 燕 | 梁晓川 | 州环保局 |  |
| 吉木萨尔县 | 17 | 吉木萨尔县庄子实业有限公司锅炉污染治理项目 | 1台4吨锅炉实施清洁能源替代或实施热源替代 | 2016年7月 | 王 燕 | 梁晓川 | 州环保局 |  |
| 吉木萨尔县 | 18 | 吉木萨尔县中德农业科技有限公司锅炉污染治理项目 | 1台1吨锅炉实施清洁能源替代或实施热源替代 | 2016年7月 | 王 燕 | 梁晓川 | 州环保局 |  |
| 吉木萨尔县 | 19 | 吉木萨尔县董家湾天和家园锅炉关停项目 | 关停10吨、10吨供热锅炉各1台 | 2016年5月 | 王 燕 | 高 勇 | 州住建局 |  |
| 阜康市 | 20 | 阜康市君邦轻型建材有限公司锅炉关停项目 | 关停6蒸吨锅炉 | 2016年4月 | 张晓文 | 朱生春 | 州住建局 |  |
| 阜康市 | 21 | 阜康市九运街镇卫生院锅炉关停项目 | 关停3蒸吨锅炉 | 2016年10月 | 张晓文 | 史海生 | 州住建局 |  |
| 阜康市 | 22 | 阜康市九运街镇人民政府锅炉关停项目 | 关停4蒸吨锅炉 | 2016年4月 | 张晓文 | 史海生 | 州住建局 |  |
| 阜康市 | 23 | 阜康市滋泥泉子镇集中供热项目 | 关停12台锅炉共计26蒸吨 | 2016年8月 | 张晓文 | 史海生 | 州住建局 |  |
| 昌吉市 | 24 | 新疆笑厨食品有限公司锅炉污染治理项目 | 20吨和10吨各一台燃煤锅炉建设脱硝设施，脱硫、除尘提标改造 | 2016年7月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 25 | 新疆蓝山屯河聚酯有限公司锅炉污染治理项目 | 1台20吨、2台6.5吨燃煤锅炉建设脱硝设施，脱硫、除尘提标改造，实现达标排放 | 2016年7月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 26 | 神华新疆能源有限公司屯宝煤矿锅炉污染治理项目 | 2×10吨燃煤锅炉脱硫、除尘建设 | 2016年5月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 27 | 新疆鑫久通水泥制品有限公司燃煤锅炉治理项目 | 清洁能源替代，拆除1台2吨燃煤锅炉，改为天然气锅炉 | 2016年8月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 28 | 三工八钢工业园区燃煤锅炉治理项目锅炉污染治理项目 | 清洁能源替代，拆除5台5吨燃煤锅炉，改为天然气锅炉 | 2016年10月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 29 | 益海（昌吉）粮油工业有限公司锅炉污染治理项目 | 2台共40吨锅炉建设脱硝设施，改造除尘、脱硫设施，实现达标排放 | 2016年9月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 30 | 新疆新美纸业有限公司锅炉污染治理项目 | 2台共12吨锅炉建设脱硝设施，改造除尘、脱硫设施，实现达标排放 | 2016年7月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 31 | 昌吉市豆豆香豆制品厂锅炉污染治理项目 | 1台2吨锅炉实施清洁能源替代 | 2016年10月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 32 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司锅炉污染治理项目 | 2台共8吨锅炉实施清洁能源替代或实施热源替代 | 2016年10月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 33 | 特变电工股份有限公司能源动力分公司锅炉污染治理项目 | 4台共220吨锅炉建设脱硝设施、改造除尘、脱硫设施，实现达标排放 | 2016年10月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 34 | 新疆易生圆食品有限公司锅炉污染治理项目 | 2台共20吨锅炉建设脱硝、脱硫设施，改造除尘设施，或清洁能源替代，实现达标排放 | 2016年7月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 35 | 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿锅炉污染治理项目 | 3台共10吨锅炉建设脱硝、脱硫设施，改造除尘设施，实现达标排放 | 2016年11月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 36 | 昌吉市亚心安正建筑检测试验中心 | 拆除1台0.5兆瓦燃煤锅炉，集中供热或改用清洁能源 | 2016年10月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 37 | 昌吉市老三江商贸有限责任公司 | 拆除1台0.3兆瓦燃煤锅炉，集中供热或改用清洁能源 | 2016年10月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 38 | 昌吉热力有限责任公司 | 关停 | 2016年6月 | 马红军 | 杨树忠 | 州住建局 |  |
| 昌吉市 | 39 | 兴隆热力有限责任公司 | 关停 | 2016年6月 | 马红军 | 杨树忠 | 州住建局 |  |
| 昌吉市 | 40 | 亚中热力有限责任公司 | 关停 | 2016年5月 | 马红军 | 杨树忠 | 州住建局 |  |
| 昌吉市 | 41 | 庆源热力有限责任公司 | 关停 | 2016年5月 | 马红军 | 杨树忠 | 州住建局 |  |
| 昌吉市 | 42 | 昌吉市漓水明珠供热改造项目 | 拆除1台1.3兆瓦燃煤锅炉，改为天然气锅炉 | 2016年7月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 43 | 昌吉市三中集中供热改造项目 | 拆除1台4吨，1台2吨热水锅炉，集中供热替代 | 2016年6月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 44 | 昌吉市川疆洗浴供热改造项目 | 拆除1台0.3兆瓦燃煤锅炉，改为天然气锅炉 | 2016年7月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 45 | 昌吉市天泉洗浴广场供热改造项目 | 拆除2台共0.33兆瓦燃煤锅炉，改为天然气锅炉 | 2016年7月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 46 | 昌吉市东心假日会所供热改造项目 | 拆除2台1.7兆瓦燃煤锅炉，改为天然气锅炉 | 2016年7月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 47 | 新疆杜氏旅游有限责任公司清洁能源替代 | 拆除2台1.4兆瓦燃煤锅炉，改为天然气锅炉 | 2016年7月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 48 | 昌吉州二中清洁能源替代 | 拆除1台0.35兆瓦燃煤锅炉，改为天然气锅炉 | 2016年8月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 49 | 新疆农业职业技术学院供热改造项目 | 拆除1台4吨燃煤锅炉，集中供热或改用清洁能源 | 2016年10月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 50 | 新疆农业职业技术学院南校区供热改造项目 | 拆除1台2吨燃煤锅炉，集中供热或改用清洁能源 | 2016年10月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 51 | 昌吉市北方房地产开发有限公司供热改造项目 | 拆除1台0.7兆瓦燃煤锅炉，集中供热或改用清洁能源 | 2016年10月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 52 | 三屯河水管处新区水管站供热站供热改造项目 | 拆除1台4吨燃煤锅炉，集中供热或改用清洁能源 | 2016年10月 | 马红军 | 杨树忠 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 53 | 昌吉市鑫一顺停车服务中心 | 1台0.5吨燃煤锅炉，清洁能源替代 | 2016年5月 | 庄玉廷 | 张译升 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 54 | 昌吉市众鑫源汽车服务中心 | 1台0.5吨燃煤锅炉，集中供热或改用清洁能源 | 2016年5月 | 庄玉廷 | 张译升 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 55 | 华联建筑公司家属楼 | 1台1.5吨燃煤锅炉，集中供热替代 | 2016年5月 | 庄玉廷 | 张译升 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 56 | 昌吉卫校 | 1台洗浴锅炉，清洁能源替代 | 2016年7月 | 庄玉廷 | 张译升 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 57 | 昌吉市鑫翔达汽车修理厂 | 1台0.5吨燃煤锅炉，清洁能源替代 | 2016年5月 | 庄玉廷 | 张译升 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 58 | 昌吉市鑫福音汽车服务部 | 1台0.5吨燃煤锅炉，清洁能源替代 | 2016年5月 | 庄玉廷 | 张译升 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 59 | 昌吉市老三江商贸有限责任公司 | 1台0.3MW燃煤锅炉，集中供热或改用清洁能源 | 2016年7月 | 吕大勇 | 杨国峰 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 60 | 特变电工新疆电工材料有限公司 | 已经拆除的1台0.7MW燃煤锅炉 | 2016年5月 | 吕大勇 | 杨国峰 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 61 | 特变电工新疆电工材料有限公司 | 1台2吨燃煤锅炉 | 2016年5月 | 吕大勇 | 杨国峰 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 62 | 特变电工新疆电工材料有限公司 | 1台4吨燃煤锅炉 | 2016年5月 | 吕大勇 | 杨国峰 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 63 | 昌吉公共交通（集团）有限责任公司 | 1台0.13MW燃煤锅炉清洁能源替代 | 2016年6月 | 吕大勇 | 杨国峰 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 64 | 昌吉市绿洲路派出所 | 1台1吨燃煤锅炉，集中供热或改用清洁能源 | 2016年8月 | 吕大勇 | 杨国峰 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 65 | 昌吉市绿洲路街道 | 1台1.05吨燃煤锅炉，集中供热或改用清洁能源 | 2016年8月 | 吕大勇 | 杨国峰 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 66 | 鑫德瑞汽车养护中心 | 1台0.3吨燃煤锅炉，集中供热或改用清洁能源 | 2016年6月 | 吕大勇 | 杨国峰 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 67 | 昌吉市市政建设有限责任公司 | 1台1MW燃煤锅炉，集中供热或改用清洁能源 | 2016年6月 | 吕大勇 | 杨国峰 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 68 | 应迅汽车修理厂（毛纺厂院内） | 1台0.5吨燃煤锅炉，集中供热或改用清洁能源 | 2016年5月 | 杨树忠 | 张志刚 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 69 | 汇源节水洗厂 | 1台1吨燃煤锅炉，清洁能源替代 | 2016年5月 | 杨树忠 | 张志刚 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 70 | 公交公司鑫运驾校 | 1台燃煤锅炉，清洁能源替代 | 2016年5月 | 杨树忠 | 张志刚 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 71 | 顺利达汽车维修有限公司 | 拆除1台燃煤供暖锅炉，清洁能源替代 | 2016年5月 | 杨树忠 | 张志刚 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 72 | 童龙海陆空烧烤 | 燃煤锅炉实施集中供热 | 2016年5月 | 杨树忠 | 张志刚 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 73 | 新鸿源洗浴 | 1台3吨燃煤锅炉，清洁能源替代 | 2016年6月 | 岳 永 | 徐仕兵 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 74 | 昊龙洗浴 | 1台1.5吨燃煤锅炉，清洁能源替代 | 2016年6月 | 岳 永 | 徐仕兵 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 75 | 雅鸿小公寓 | 1台燃煤锅炉，清洁能源替代 | 2016年6月 | 岳 永 | 徐仕兵 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 76 | 高铁军公司（悦顶辰建材有限公司） | 1台1.5吨燃煤锅炉，集中供热或改用清洁能源 | 2016年6月 | 庄玉廷 | 张译升 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 77 | 昌吉市新宝液化气有限责任公司 | 0.2MW锅炉，集中供热或改用清洁能源替代 | 2016年7月 | 庄玉廷 | 徐志山 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 78 | 昌吉市鲁新隔离剂厂 | 1台2吨燃煤锅炉，清洁能源替代 | 2016年7月 | 庄玉廷 | 徐志山 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 79 | 昌吉市鲁新隔离剂厂 | 1台2吨燃煤锅炉，清洁能源替代 | 2016年7月 | 庄玉廷 | 徐志山 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 80 | 废旧回收市场院内西侧酸化油加工点 | 1台2吨燃煤锅炉，清洁能源替代 | 2016年6月 | 庄玉廷 | 徐志山 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 81 | 昌吉世泰公路公司 | 1台1吨燃煤锅炉，改用清洁能源 | 2016年7月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 82 | 振华老年公寓 | 1台2吨燃煤锅炉，改用清洁能源 | 2016年7月 | 庄玉廷 | 张志刚 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 83 | 新疆华盛西元金属制造有限公司 | 1台2吨燃煤锅炉，改用清洁能源 | 2016年7月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 84 | 新疆邦特电器制造有限公司 | 1台4吨燃煤锅炉，改用清洁能源 | 2016年6月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 85 | 昌吉市赛佳铁合金有限公司 | 1台0.2吨燃煤锅炉，改用清洁能源 | 2016年7月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 86 | 昌吉市天翼德机械加工厂 | 1台0.7吨燃煤锅炉，改用清洁能源 | 2016年7月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 87 | 新疆东方信达电气有限公司 | 1台0.35吨燃煤锅炉，改用清洁能源 | 2016年6月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 88 | 新疆东方信达电气有限公司 | 1台0.35吨燃煤锅炉，改用清洁能源 | 2016年6月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 89 | 新疆钢铁运输公司昌吉分公司 | 1台0.5吨燃煤锅炉，改用清洁能源 | 2016年6月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 90 | 昌吉市金世通农机制造有限责任公司 | 1台0.5吨燃煤锅炉，改用清洁能源 | 2016年6月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 91 | 新疆德石机械有限责任公司 | 1台燃煤锅炉改用清洁能源替代 | 2016年8月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 92 | 恒泰建材公司 | 1台1吨锅炉 | 2016年8月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 93 | 钰峰医疗用品有限公司 | 改用清洁能源替代 | 2016年6月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 94 | 新福中汽车维修 | 1台2吨燃煤锅炉，改用清洁能源 | 2016年7月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 95 | 新疆华东橡胶有限公司 | 1台4吨供暖锅炉清洁能源替代 | 2016年6月 | 杨树忠 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 96 | 天津大桥焊接材料有限公司 | 1台1吨供暖锅炉清洁能源替代 | 2016年7月 | 薛 雄 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 97 | 新疆新正保温材料有限公司 | 1台小窑炉 | 2016年7月 | 吕大勇 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 98 | 新疆新正保温材料有限公司 | 1台小窑炉 | 2016年7月 | 吕大勇 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 99 | 新疆金版印务有限公司 | 1台0.35MW锅炉，改用清洁能源 | 2016年8月 | 岳 勇 | 徐士兵 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 100 | 新疆金版印务有限公司 | 1台0.9MW燃煤锅炉，改用清洁能源 | 2016年8月 | 岳 勇 | 徐士兵 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 101 | 新疆盛华新型保温材料有限公司 | 拆除1台1t燃煤小锅炉，或用清洁能源替代 | 2016年7月 | 岳 勇 | 徐士兵 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 102 | 新疆美益天饮料有限公司 | 1台4吨燃煤锅炉，改用清洁能源或提标改造，实现达标排放 | 2016年9月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 103 | 新疆百味餐饮食品有限公司 | 1台2吨燃煤锅炉，改用清洁能源或提标改造，实现达标排放 | 2016年9月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 104 | 昌吉市特卓电器制造有限公司 | 1台2吨燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年8月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 105 | 昌吉市新城电器 | 1台0.5吨燃煤锅炉，改用清洁能源 | 2016年8月 | 岳 勇 | 徐士兵 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 106 | 昌吉市科来格钢构彩板有限公司 | 1台0.5吨燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年8月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 107 | 昌吉市新祥林食品有限责任公司 | 1台2.3MW燃煤锅炉改用清洁能源 | 2016年9月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 108 | 胜利油田新胜石油物探技术服务有限公司 | 1台4吨燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年9月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 109 | 新疆万豪建材有限公司 | 1台0.75MW燃煤锅炉，改用清洁能源或提标改造，实现达标排放 | 2016年9月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 110 | 昌吉天阁塑料公司 | 1台6吨燃煤锅炉，改用清洁能源或提标改造，实现达标排放 | 2016年8月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 111 | 昌吉州西亚种子有限责任公司 | 1台2吨热风炉改用清洁能源 | 2016年8月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 112 | 昌吉州西亚种子有限责任公司 | 1台0.36MW燃煤锅炉集中供热 | 2016年8月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 113 | 昌吉市盛德电力变压器厂 | 拆除1台燃煤小锅炉，或用清洁能源替代 | 2016年8月 | 岳 勇 | 徐士兵 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 114 | 昌吉市汇宏农畜产品有限公司 | 1台0.27MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年8月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 115 | 昌吉市汇仁利工贸有限责任公司 | 1台0.1MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年8月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 116 | 昌吉市静远粮机制造有限公司 | 1台0.15MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年8月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 117 | 昌吉州神瑞药业有限责任公司 | 拆除1台0.9吨燃煤锅炉，改用清洁能源 | 2016年8月 | 岳 勇 | 徐士兵 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 118 | 新疆天仁食品 | 拆除1台1吨导热油炉 | 2016年8月 | 岳 勇 | 徐士兵 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 119 | 新疆天仁食品 | 拆除1台0.5吨导热油炉 | 2016年8月 | 岳 勇 | 徐士兵 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 120 | 新疆天仁食品 | 拆除1台4吨导热油炉 | 2016年8月 | 岳 勇 | 徐士兵 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 121 | 昌吉市卓立橡塑制品有限公司 | 1台0.5MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年8月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 122 | 新疆西电昌峰锅炉有限责任公司 | 1台0.2MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年8月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 123 | 新疆昌吉银雪机械有限责任公司 | 1台0.35MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年8月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 124 | 昌吉市凯瑞工贸有限公司 | 1台0.05MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年8月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 125 | 新疆小金牛食品有限公司 | 1台0.25MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年9月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 126 | 新疆小金牛食品有限公司 | 1台0.5MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年9月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 127 | 新疆华益食品有限公司 | 1台0.3MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年8月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 128 | 昌吉市中盛工贸有限公司 | 1台0.23MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年9月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 129 | 昌吉市豫丰源铸造有限公司 | 1台0.35MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年9月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 130 | 新疆杰农种子有限责任公司 | 1台1.05MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年9月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 131 | 昌吉市协力塑业有限公司 | 1台0.28MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年9月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 132 | 昌吉市德惠隆商贸有限公司 | 1台0.15MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年9月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 昌吉市 | 133 | 新疆双吉塑业有限公司 | 1台0.35MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年9月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 134 | 新疆晋昌天海泵业科技有限公司 | 1台0.2MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年9月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 | 落实 |
| 昌吉市 | 135 | 昌吉市胜泰工贸有限公司 | 1台0.46MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热 | 2016年9月 | 庄玉廷 | 范学军 | 州环保局 |  |
| 呼图壁县 | 136 | 新疆西域春乳业有限责任公司锅炉污染治理项目 | 1台10吨锅炉锅炉建设脱硫设施，进行除尘改造，实现达标排放 | 2016年10月 | 丁大明 | 刘超 | 州环保局 |  |
| 呼图壁县 | 137 | 新疆阳光炭素有限公司锅炉污染治理项目 | 2台1.4吨导热油炉建设脱硫设施，进行除尘改造，实现达标排放 | 2016年10月 | 丁大明 | 刘超 | 州环保局 |  |
| 呼图壁县 | 138 | 新疆鑫联煤化工有限公司锅炉污染治理项目 | 1台10吨锅炉建设脱硫设施，进行除尘改造，实现达标排放 | 2016年10月 | 丁大明 | 刘超 | 州环保局 |  |
| 呼图壁县 | 139 | 新疆乐活果蔬饮品有限公司锅炉污染治理项目 | 1台20吨锅炉建设脱硫设施，进行除尘改造，实现达标排放 | 2016年8月 | 丁大明 | 刘超 | 州环保局 |  |
| 呼图壁县 | 140 | 呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司锅炉污染治理项目 | 1台35吨锅炉建设脱硫设施，进行除尘改造，实现达标排放 | 2016年11月 | 丁大明 | 刘超 | 州环保局 |  |
| 呼图壁县 | 141 | 新疆红火番茄制品有限公司锅炉污染治理项目 | 1台20吨锅炉建设脱硫设施，进行除尘改造，实现达标排放 | 2016年8月 | 丁大明 | 刘超 | 州环保局 |  |
| 呼图壁县 | 142 | 新疆维维天山雪乳业有限公司锅炉污染治理项目 | 3台4吨锅炉建设脱硫设施，进行除尘改造，实现达标排放 | 2016年11月 | 丁大明 | 刘艳 | 州环保局 |  |
| 玛纳斯县 | 143 | 新疆农夫基地玛纳斯食品有限公司锅炉污染治理项目 | 2台10吨锅炉进行脱硫、除尘改造，实现达标排放 | 2016年7月 | 丁彦明 | 刘华东 | 州环保局 |  |
| 玛纳斯县 | 144 | 玛纳斯县金元利化工有限公司锅炉污染治理项目 | 2台共8吨锅炉实施清洁能源替代 | 2016年11月 | 丁彦明 | 刘华东 | 州环保局 | 落实 |
| 玛纳斯县 | 145 | 新疆美克思科技发展有限公司锅炉污染治理项目 | 1台4吨锅炉进行脱硫、除尘改造，实现达标排放 | 2016年8月 | 丁彦明 | 刘华东 | 州环保局 |  |
| 玛纳斯县 | 146 | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司锅炉污染治理项目 | 3×75吨锅炉进行改造，实现达标排放 | 2016年5月 | 丁彦明 | 刘华东 | 州环保局 |  |
| 玛纳斯县 | 147 | 玛纳斯祥云化纤有限公司锅炉污染治理项目 | 2台共55吨锅炉进行脱硫、除尘改造，实现达标排放 | 2016年5月 | 丁彦明 | 刘华东 | 州环保局 |  |
| 玛纳斯县 | 148 | 中粮屯河股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司锅炉污染治理项目 | 4台共110吨锅炉进行脱硫、除尘改造，实现达标排放 | 2016年5月 | 丁彦明 | 刘华东 | 州环保局 |  |
| 玛纳斯县 | 149 | 新疆中信国安葡萄酒业有限公司玛纳斯县分公司锅炉污染治理项目 | 2台共8吨锅炉建设脱硫，进行除尘改造，实现达标排放 | 2016年7月 | 丁彦明 | 刘华东 | 州环保局 |  |
| 玛纳斯县 | 150 | 玛纳斯新平红番茄制品有限公司锅炉污染治理项目 | 2台共20吨锅炉建设脱硫，进行除尘改造，实现达标排放 | 2016年7月 | 丁彦明 | 刘华东 | 州环保局 |  |
| 农业园区 | 151 | 新疆农业博览园集中供热工程提升改造工程 | 对2台20吨+1台60锅炉提标改造，安装脱硝设施 | 2016年11月 | 王文有 | 安虎 | 州环保局 |  |
| 农业园区 | 152 | 新疆屯河涂料有限公司锅炉污染治理项目 | 1台2吨锅炉实施清洁能源替代或实施集中供热 | 2016年11月 | 王文有 | 安虎 | 州环保局 |  |
| 农业园区 | 153 | 新疆永华生物科技有限公司锅炉污染治理项目 | 1台2吨锅炉实施清洁能源替代或实施集中供热 | 2016年11月 | 王文有 | 安虎 | 州环保局 |  |
| 农业园区 | 154 | 新疆华林农业有限公司锅炉污染治理项目 | 1台2吨锅炉实施清洁能源替代或实施集中供热 | 2016年11月 | 王文有 | 安虎 | 州环保局 |  |
| 农业园区 | 155 | 昌吉州登海种业有限公司锅炉污染治理项目 | 拆除1台2吨燃煤锅炉 | 2016年11月 | 王文有 | 安虎 | 州环保局 |  |
| 农业园区 | 156 | 昌吉市安泰机动车驾驶员培训学校锅炉污染治理项目 | 拆除1台0.5吨燃煤锅炉 | 2016年6月 | 王文有 | 安虎 | 州环保局 |  |
| 农业园区 | 157 | 新疆旭鸿酒花有限公司污染治理项目 | 拆除1台2.5吨燃煤锅炉及啤酒花加工生产线 | 2016年6月 | 王文有 | 安虎 | 州环保局 |  |
| 高新区 | 158 | 新疆鑫汇众新型板业有限公司燃煤锅炉 | 2台共10吨生产锅炉实施提标改造、达标排放 或实施生物质锅炉替代；1台0.5吨采暖锅炉实施集中供热 | 2016年11月 | 马建新 | 崔林章 | 州环保局 |  |
| 高新区 | 159 | 润峰化工有限公司采暖锅炉拆除项目 | 拆除1台2吨燃煤供热采暖锅炉，并入明德热力供热管网 | 2016年11月 | 马建新 | 崔林章 | 州住建局 |  |